Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2024 N 966 (ред. от 11.11.2025) "Об утверждении муниципальной программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 05.12.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2024 г. N 966

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.03.2025 N 165, от 07.04.2025 N 227, от 02.07.2025 N 439, от 15.07.2025 N 462, от 25.07.2025 N 494, от 09.09.2025 N 623, от 11.11.2025 N 920) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. N 715 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2021 г. N 914 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Перми";

от 20 октября 2021 г. N 917 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми";

от 20 октября 2021 г. N 922 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми";

от 14 февраля 2022 г. N 82 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 14 февраля 2022 г. N 84 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 03 марта 2022 г. N 139 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 15 марта 2022 г. N 175 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 01 апреля 2022 г. N 246 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 06 мая 2022 г. N 343 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 11 мая 2022 г. N 349 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 02 июня 2022 г. N 433 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 22 июня 2022 г. N 503 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 23 июня 2022 г. N 515 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 14 июля 2022 г. N 606 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 22 июля 2022 г. N 620 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 01 августа 2022 г. N 645 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 12 сентября 2022 г. N 782 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 12 сентября 2022 г. N 788 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 15 сентября 2022 г. N 802 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 30 сентября 2022 г. N 882 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 20 октября 2022 г. N 1033 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 20 октября 2022 г. N 1035 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2022 N 914";

от 20 октября 2022 г. N 1041 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 25 октября 2022 г. N 1075 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 28 октября 2022 г. N 1090 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 25 ноября 2022 г. N 1187 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 16 декабря 2022 г. N 1311 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 28 декабря 2022 г. N 1399 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 28 декабря 2022 г. N 1400 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 29 декабря 2022 г. N 1421 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 13 января 2023 г. N 17 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 18 января 2023 г. N 24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 01 февраля 2023 г. N 67 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 09 февраля 2023 г. N 86 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 09 февраля 2023 г. N 89 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 27 февраля 2023 г. N 142 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 21 марта 2023 г. N 223 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 06 апреля 2023 г. N 270 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 10 апреля 2023 г. N 277 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 18 апреля 2023 г. N 315 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 11 мая 2023 г. N 372 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 16 мая 2023 г. N 391 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 14 июня 2023 г. N 487 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 19 июня 2023 г. N 505 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 27 июня 2023 г. N 539 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 21 июля 2023 г. N 625 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 27 июля 2023 г. N 642 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 04 августа 2023 г. N 660 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 22 августа 2023 г. N 747 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 31 августа 2023 г. N 791 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 07 сентября 2023 г. N 812 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 02 октября 2023 г. N 934 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 13 октября 2023 г. N 1019 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 18 октября 2023 г. N 1070 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 18 октября 2023 г. N 1103 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 19 октября 2023 г. N 1128 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 20 октября 2023 г. N 1132 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 20 октября 2023 г. N 1133 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 19 декабря 2023 г. N 1423 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 19 декабря 2023 г. N 1432 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 22 декабря 2023 г. N 1455 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 27 декабря 2023 г. N 1507 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 27 декабря 2023 г. N 1515 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 10 января 2024 г. N 3 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 10 января 2024 г. N 11 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 16 января 2024 г. N 24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 16 января 2024 г. N 25 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 06 февраля 2024 г. N 80 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 21 февраля 2024 г. N 127 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 26 февраля 2024 г. N 140 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 01 апреля 2024 г. N 237 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 11 апреля 2024 г. N 287 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 26 апреля 2024 г. N 327 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 18 июня 2024 г. N 501 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 19 июня 2024 г. N 504 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 04 июля 2024 г. N 563 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 05 июля 2024 г. N 567 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 05 июля 2024 г. N 574 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 10 июля 2024 г. N 579 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 922";

от 05 августа 2024 г. N 627 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 20 августа 2024 г. N 663 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917";

от 04 сентября 2024 г. N 733 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 06 сентября 2024 г. N 742 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 914";

от 17 октября 2024 г. N 952 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 917".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г., но не ранее дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2024 N 966

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.03.2025 N 165, от 07.04.2025 N 227, от 02.07.2025 N 439, от 15.07.2025 N 462, от 25.07.2025 N 494, от 09.09.2025 N 623, от 11.11.2025 N 920) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы "Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Куратор программы | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования |  |  | % |  | 73,6 | 76,4 |  | 77,6 |  | 78,0 |  | 78,3 |
|  | 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях |  |  | год |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |  |  | % |  | 87,6 | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |
|  | 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения |  |  | случаев |  | не более 4,0 | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |
|  | 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе |  |  | ед. |  | 11912 | 11912 |  | 11912 |  | 11912 |  | 11912 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 12372253,8 | 10327483,4 |  | 10784827,0 |  |  | 6942255,3 |  | 7142255,3 |  | 47569074,8 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 8437303,3 | 8238624,5 |  | 8306593,6 |  |  | 6942255,3 |  | 7142255,3 |  | 39067032,0 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 3610479,8 | 1884667,6 |  | 2282181,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7777329,2 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 324470,7 | 204191,3 |  | 196051,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 724713,6 |  |

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы "Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 165)

### 1.1. Оценка текущего состояния в сфере благоустройства

города Перми

Реализация муниципальной программы направлена на создание и приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, среди них: автомобильные дороги общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) на территории города Перми, общественные территории в рамках соглашений, объекты озеленения общего пользования города Перми, организованные места отдыха у воды на территории города Перми, места погребения на территории города Перми.

Дорожная деятельность - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность города Перми и страны в целом. Протяженность автомобильных дорог на территории города Перми составляет 1594,3 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км).

Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн кв. м, в Уфе - 1,7 млн кв. м, в Кирове - 1,3 млн кв. м. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 31738 ед. дорожных знаков, наносится 161,9 тыс. кв. м дорожной разметки), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, организованы 11912 ед. парковочных мест транспортных средств на платной основе.

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в городе Перми. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в 2024 году составляет 87,2%.

В период 2025-2027 годов планируется выполнить реконструкцию ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова, строительство автомобильных дорог по ул. Агатовой, по ул. Углеуральской, проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина.

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

Кроме того, продолжатся работы по приведению в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений: мост через реку Егошиху автодорога "Стахановская-Ива"; путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху "Переход Стахановская-Ива"; путепровод через ж/д пути по ул. Решетниковский спуск.

В 2025-2027 годах в границах полосы отвода автомобильных дорог запланировано строительство 3 объектов:

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории;

очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска;

очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска.

По состоянию на 01 января 2025 г. на территории города Перми расположено 208 объектов озеленения общего пользования. В их числе 126 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 86 объектов (74,6%), и 82 объекта вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. 5 объектов находятся в содержании департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми и управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.

В рамках муниципальной программы планируется обустройство, капитальный и текущий ремонт объектов озеленения общего пользования с целью реализации приоритетных проектов территориальных органов администрации города Перми. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. В период 2025-2029 годов предусмотрены мероприятия по обустройству и содержанию 4 организованных мест отдыха у воды на территории города Перми. Кроме того, запланировано мероприятие по благоустройству особо охраняемой природной территории "Мотовилихинский пруд" путем создания многофункциональных пространств с возможностью всесезонного использования.

На территории города Перми расположены 17 мест погребения общей площадью 488,4 га. В 2025 году планируется выполнить обследование объекта незавершенного строительства "Крематорий на кладбище "Восточное".

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке от территориальных общественных самоуправлений.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в соответствии с заключенными Соглашениями в 2025-2027 годах ежегодно планируется выполнять ремонт дорог в отношении 17 объектов общей протяженностью в 2025, 2027 годах по 22,53 км и в 2026 году - 15,47 км. Значение показателя на 2027 год будет уточнено после утверждения перечня улиц, на которых будут выполнены работы в рамках проекта.

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", планируется благоустройство общественных территорий после проведения ежегодного интернет-голосования по определению таких территорий. По результатам голосования в рамках софинансирования с привлечением средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации будут благоустроены в 2025 году: сквер журналистов, сквер "Аллея памяти" по ул. Екатерининской, сквер в 64 квартале, эспланада, в 2026 году: сад им. Миндовского. Кроме того, в рамках софинансирования с привлечением средств бюджета Пермского края будут благоустроены в 2025 году сад им. Любимова, в 2026 году сквер им. Восстания.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

В части озеленения будут реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий, обеспечено прямое участие граждан в формировании комфортной городской среды.

В сфере организации ритуальных услуг предусмотрено восстановление нормативного состояния мест погребения, строительство (реконструкция) мест погребения.

### 1.2. Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации

муниципальной программы. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Пермского края

Реализация муниципальной программы направлена на достижение цели по формированию комфортной городской среды в части повышения уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создания условий для развития архитектурной привлекательности города Перми, а также повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транспортных средств, повышения уровня благоустройства, в том числе путем создания и поддержания нормативного состояния парков, садов, скверов, бульваров, благоустройства общественных пространств. Приоритеты программы определены в соответствии с государственной программой Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1331-п, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85. Механизмы реализации функционально-целевого направления "комфортной городской среды" определены Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период, 2022-2026 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 октября 2021 г. N 232.

Поставленные цели будут достигнуты путем развития улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, приведением в нормативное состояние автомобильных дорог, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечением нормативного состояния и модернизацией ливневой канализации, профилактикой дорожно-транспортного травматизма, обеспечением строительства и реконструкции сетей наружного освещения, обеспечением текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения, организацией функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, созданием внеуличных (плоскостных) муниципальных парковок, в том числе перехватывающих, выполнением комплекса мероприятий по архитектурной подсветке.

### 1.3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в дорожной отрасли и благоустройства

Реализация программы направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик и элементов автомобильных дорог, объектов озеленения общего пользования, мест погребения.

Задачи муниципальной программы направлены на решение следующих проблем:

1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров.

2. Повышение комфортности городских пространств, в том числе общественных пространств.

3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения.

4. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми.

5. Организация ритуальных услуг.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами "Региональная и местная дорожная сеть", "Формирование комфортной городской среды", "Местные дороги", "Комплексное благоустройство", "Строительство и реконструкция автомобильных дорог", "Обустройство сетей наружного освещения", "Обустройство объектов озеленения общего пользования", "Строительство и реконструкция мест погребения", "Создание электронной информационной базы данных по захоронениям", а также комплексами процессных мероприятий программы "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог", "Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения", "Организация благоустройства территории города Перми", "Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения", "Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений".

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623)

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 1 "Региональная и местная дорожная

сеть" (в рамках национального проекта)

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.07.2025 N 439)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту |  |  | ед. |  | 17 | 17 |  | 17 |  | - |  | - |
|  | 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт |  |  | км |  | 22,53 | 15,97 |  | 22,53 |  | - |  | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 949049,1 | 831831,0 |  | 831831,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2612711,1 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 586,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 586,1 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 836496,3 | 831831,0 |  | 831831,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2500158,3 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 111966,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 111966,7 |  |

ПАСПОРТ

1

муниципального проекта 1  "Формирование комфортной городской

среды" (в рамках национального проекта)

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 165)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |  | ед. | 3 | 1 |  | 1 |  | - | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  | 276697,9 | 265874,2 |  | 255275,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 797847,6 |
|  | бюджет города Перми |  | 55339,6 | 53174,9 |  | 51055,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 159569,6 |
|  | бюджет Пермского края |  | 8854,3 | 8508,0 |  | 8168,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 25531,1 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 212504,0 | 204191,3 |  | 196051,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 612746,9 |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 2 "Местные дороги"

(в рамках регионального проекта)

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту |  |  | ед. | 1 | 2 |  | 2 |  | - | - |
|  | 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту |  |  | км | 4,0 | 1,56 |  | 1,29 |  | - | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  | 823881,1 | 720818,4 |  | 514026,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2058726,2 |
|  | бюджет города Перми |  | 111900,5 | 418200,8 |  | 155979,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 686080,4 |
|  | бюджет Пермского края |  | 711980,6 | 302617,6 |  | 358047,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1372645,8 |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 3 "Комплексное благоустройство"

(в рамках регионального проекта)

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий |  |  | % |  | 16 | 16 |  | 16 |  | - |  | - |
|  | 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми |  |  | % |  | 35,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | - |  | - |
|  | 4 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка |  |  | ед. |  | 43 | 53 |  | 7 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 2338771,6 | 1195023,4 |  | 1104102,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4637897,1 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 285623,0 | 453312,4 |  | 19967,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 758903,1 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 2053148,6 | 741711,0 |  | 1084134,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3878994,0 |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 4 "Строительство и реконструкция

автомобильных дорог"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 3 | Протяженность построенной сети ливневой канализации для отвода воды с автомобильных дорог |  |  | км |  | 1,1 | - |  | - |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 541795,2 | 302788,2 |  | 894433,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1739017,2 |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 5 "Обустройство сетей наружного

освещения"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2025 N 623)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Протяженность построенных сетей наружного освещения |  |  | км |  | 43,6 | 30,0 |  | 67,9 |  | 37,0 |  | 37,0 |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 180103,2 | 179612,3 |  | 185486,1 |  |  | 180000,0 |  | 180000,0 |  | 905201,6 |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 6 "Обустройство объектов озеленения

общего пользования"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 79821,8 | 836468,1 |  | 324611,3 |  |  | 200000,0 |  | 200000,0 |  | 1640901,2 |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 7 "Строительство и реконструкция мест

погребения"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 25.07.2025 N 494)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Крематорий, введенный в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | - |  | 1 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 0,0 |  | 478982,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 478982,8 |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 8 "Создание электронной

информационной базы данных по захоронениям"

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 02.07.2025 N 439)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации |  |  | ед. |  | - | 1 |  | - |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 29400,0 | 72500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 101900,0 |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 18717070,3 |  | 18717070,3 |  | 18717070,3 |  | 18717070,3 |  | 18717070,3 |
|  | 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств |  |  | случаев | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,61 |  | 0,61 |
|  | 3 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 16650,9 |  | 16650,9 |  | 16650,9 |  | 16650,9 |  | 16650,9 |
|  | 4 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании |  |  | ед. | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |
|  | 5 | Площадь нанесенной дорожной разметки |  |  | тыс. кв. м | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 4398130,2 | 4158012,2 |  |  | 4520666,5 |  | 4396293,1 |  | 4596293,1 |  | 22069395,1 |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания,

текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии |  |  | км |  | 1799,69 | 1821,47 |  | 1844,88 |  | 1844,88 |  | 1844,88 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 569817,2 | 491640,5 |  | 455879,0 |  |  | 317739,4 |  | 317739,4 |  | 2152815,5 |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3 "Организация

благоустройства территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании |  |  | ед. |  | 203 | 205 |  | 207 |  | 209 |  | 211 |
|  | 2 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон |  |  | тыс. кв. м |  | 15794,18 | 15794,18 |  | 15794,18 |  | 15794,18 |  | 15794,18 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 1155510,4 | 784272,0 |  | 755084,7 |  |  | 755084,7 |  | 755084,7 |  | 4205036,5 |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных

услуг и содержание мест погребения"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт |  |  | ед. |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 123892,5 | 183835,2 |  | 159639,6 |  |  | 209639,6 |  | 209639,6 |  | 886646,5 |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 5 "Обеспечение деятельности

департамента дорог и благоустройства администрации города

Перми и подведомственных ему учреждений"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми | 905383,6 | 304807,9 | 304807,9 | 883498,5 | 883498,5 | 3281996,4 |

## ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей программы, показателей структурных

элементов программы "Дорожная деятельность и благоустройство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.07.2025 N 439)

| N | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Ед. изм. | ФО (ФП) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) | 73,6 | 76,4 | 77,6 | 78,0 | 78,3 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | ДДБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | ДДБ | 87,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | ДДБ | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | ДДБ | 11912 | 11912 | 11912 | 11912 | 11912 |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | - | - |
| 7 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | 22,53 | 15,97 | 22,53 | - | - |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Муниципальный проект 1 "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | ДДБ | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Местные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | ед. | ДДБ | 1 | 2 | 2 | - | - |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | км | ДДБ | 4,0 | 1,56 | 1,29 | - | - |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 "Комплексное благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | ед. | ДДБ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми от общей площади общественных территорий | % | ДДБ | 16 | 16 | 16 | - | - |
| 13 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | ДДБ | 35,0 | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 14 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | ДДБ | 43 | 53 | 7 | - | - |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. | ДДБ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Протяженность построенной сети ливневой канализации для отвода воды с автомобильных дорог | км | ДДБ | 1,1 | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 5 "Обустройство сетей наружного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | ДДБ | 43,6 | 30,0 | 67,9 | 37,0 | 37,0 |
| Муниципальный проект 6 "Обустройство объектов озеленения общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 7 "Строительство и реконструкция мест погребения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | - | 1 | - | - |
| Муниципальный проект 8 "Создание электронной информационной базы данных по захоронениям" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации | ед. | ДДБ | - | 1 | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 18717070,3 | 18717070,3 | 18717070,3 | 18717070,3 | 18717070,3 |
| (п. 22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2025 N 920) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств | случаев | ДДБ | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| 24 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 |
| 25 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 | 31738 |
| 26 | Площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | ДДБ | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | км | ДДБ | 1799,69 | 1821,47 | 1844,88 | 1844,88 | 1844,88 |
| (п. 27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Организация благоустройства территории города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 |
| 29 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | тыс. кв. м | ДДБ | 15794,18 | 15794,18 | 15794,18 | 15794,18 | 15794,18 |
| (п. 29 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2025 N 623) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 11.11.2025 N 920)

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" | - | Всего, в том числе: | 12372253,8 | 10327483,4 | 10784827,0 | 6942255,3 | 7142255,3 | 47569074,8 |
|  |  | бюджет города Перми | 8437303,3 | 8238624,5 | 8306593,6 | 6942255,3 | 7142255,3 | 39067032,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3610479,8 | 1884667,6 | 2282181,8 | 0,0 | 0,0 | 7777329,2 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 324470,7 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 724713,6 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" | - | Всего, в том числе: | 949049,1 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2612711,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 836496,3 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2500158,3 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111966,7 |
| Направление расходов 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ДДБ | Всего, в том числе: | 117218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117218,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4665,3 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111966,7 |
| Направление расходов 1.2 "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ДДБ | бюджет Пермского края | 831831,0 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2495493,0 |
| Муниципальный 1 проект 1 "Формирование комфортной городской среды" | - | Всего, в том числе: | 276697,9 | 265874,2 | 255275,5 | 0,0 | 0,0 | 797847,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 55339,6 | 53174,9 | 51055,1 | 0,0 | 0,0 | 159569,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8854,3 | 8508,0 | 8168,8 | 0,0 | 0,0 | 25531,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212504,0 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 612746,9 |
| Направление 1 расходов 1 .1 "Реализация программ формирования современной городской среды" | ДДБ | Всего, в том числе: | 276697,9 | 265874,2 | 255275,5 | 0,0 | 0,0 | 797847,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 55339,6 | 53174,9 | 51055,1 | 0,0 | 0,0 | 159569,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8854,3 | 8508,0 | 8168,8 | 0,0 | 0,0 | 25531,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212504,0 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 612746,9 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Местные дороги" | - | Всего, в том числе: | 823881,1 | 720818,4 | 514026,7 | 0,0 | 0,0 | 2058726,2 |
|  |  | бюджет города Перми | 111900,5 | 418200,8 | 155979,1 | 0,0 | 0,0 | 686080,4 |
|  |  | бюджет Пермского края | 711980,6 | 302617,6 | 358047,6 | 0,0 | 0,0 | 1372645,8 |
| Направление расходов 2.1 "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края" | ДДБ | Всего, в том числе: | 823881,1 | 720818,4 | 514026,7 | 0,0 | 0,0 | 2058726,2 |
|  |  | бюджет города Перми | 111900,5 | 418200,8 | 155979,1 | 0,0 | 0,0 | 686080,4 |
|  |  | бюджет Пермского края | 711980,6 | 302617,6 | 358047,6 | 0,0 | 0,0 | 1372645,8 |
| Муниципальный проект 3 "Комплексное благоустройство" | - | Всего, в том числе: | 2338771,6 | 1195023,4 | 1104102,1 | 0,0 | 0,0 | 4637897,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 285623,0 | 453312,4 | 19967,7 | 0,0 | 0,0 | 758903,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2053148,6 | 741711,0 | 1084134,4 | 0,0 | 0,0 | 3878994,0 |
| Направление расходов 3.1 "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)" | ДДБ | Всего, в том числе: | 99838,3 | 99838,3 | 99838,3 | 0,0 | 0,0 | 299514,9 |
|  |  | бюджет города Перми | 19967,7 | 19967,7 | 19967,7 | 0,0 | 0,0 | 59903,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 79870,6 | 79870,6 | 79870,6 | 0,0 | 0,0 | 239611,8 |
| Направление расходов 3.2 "Развитие городского пространства" | ДДБ | Всего, в том числе: | 1543364,0 | 398344,7 | 882168,8 | 0,0 | 0,0 | 2823877,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 191684,9 | 398344,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590029,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1351679,1 | 0,0 | 882168,8 | 0,0 | 0,0 | 2233847,9 |
| Направление расходов 3.3 "Архитектурная подсветка фасадов административных, жилых объектов (зданий) в г. Перми" | ДДБ | Всего, в том числе: | 695569,3 | 696840,4 | 122095,0 | 0,0 | 0,0 | 1514504,7 |
|  |  | бюджет города Перми | 73970,4 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108970,4 |
|  |  | бюджет Пермского края | 621598,9 | 661840,4 | 122095,0 | 0,0 | 0,0 | 1405534,3 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" | - | бюджет города Перми | 541795,2 | 302788,2 | 894433,8 | 0,0 | 0,0 | 1739017,2 |
| Направление расходов 4.1 "Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории" | ДДБ | бюджет города Перми | 367500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367500,3 |
| Направление расходов 4.2 "Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска" | ДДБ | бюджет города Перми | 7323,9 | 39080,5 | 91187,9 | 0,0 | 0,0 | 137592,3 |
| Направление расходов 4.3 "Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска" | ДДБ | бюджет города Перми | 50810,8 | 96284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147094,9 |
| Направление расходов 4.4 "Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 271343,0 | 0,0 | 0,0 | 271343,0 |
| Направление расходов 4.5 "Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 133193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133193,2 |
| Направление расходов 4.6 "Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 29234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29234,8 |
| Направление расходов 4.7 "Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина" | ДДБ | бюджет города Перми | 23857,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23857,1 |
| Направление расходов 4.8 "Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов" | ДДБ | бюджет города Перми | 42216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42216,6 |
| Направление расходов 4.9 "Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева" | ДДБ | бюджет города Перми | 1346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1346,3 |
| Направление расходов 4.10 "Строительство проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до объекта регионального значения "Культурно-рекреационное пространство" | ДДБ | бюджет города Перми | 100,0 | 4995,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5095,6 |
| Направление расходов 4.11 "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Н. Островского на участке от ул. Революции до ул. Белинского" | ДДБ | бюджет города Перми | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| Направление расходов 4.12 "Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии" | ДДБ | бюджет города Перми | 17057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17057,3 |
| Направление расходов 4.13 "Возмещение убытков при изъятии земельных участков и объектов недвижимости, имущества в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов" | ДДБ | бюджет города Перми | 31497,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31497,9 |
| Направление расходов 4.14 "Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 531902,9 | 0,0 | 0,0 | 531902,9 |
| Муниципальный проект 5 "Обустройство сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 180103,2 | 179612,3 | 185486,1 | 180000,0 | 180000,0 | 905201,6 |
| Направление расходов 5.1 "Обустройство сетей наружного освещения" | ДДБ | бюджет города Перми | 180103,2 | 179612,3 | 185486,1 | 180000,0 | 180000,0 | 905201,6 |
| Муниципальный проект 6 "Обустройство объектов озеленения общего пользования" | - | бюджет города Перми | 79821,8 | 836468,1 | 324611,3 | 200000,0 | 200000,0 | 1640901,2 |
| Направление расходов 6.1 "Обустройство объектов озеленения общего пользования и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 79821,8 | 836468,1 | 324611,3 | 200000,0 | 200000,0 | 1640901,2 |
| Муниципальный проект 7 "Строительство и реконструкция мест погребения" | - | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478982,8 | 0,0 | 0,0 | 478982,8 |
| Направление расходов 7.1 "Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478982,8 | 0,0 | 0,0 | 478982,8 |
| Муниципальный проект 8 "Создание электронной информационной базы данных по захоронениям" | - | бюджет города Перми | 29400,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101900,0 |
| Направление расходов 8.1 "Формирование электронной базы данных по захоронениям на местах погребения города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 29400,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101900,0 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" | - | бюджет города Перми | 4398130,2 | 4158012,2 | 4520666,5 | 4396293,1 | 4596293,1 | 22069395,1 |
| Направление расходов 1.1 "Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений" |  | бюджет города Перми | 3516309,4 | 3425073,0 | 3298483,6 | 3343741,0 | 3543741,0 | 17127348,0 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 3499958,7 | 3406073,0 | 3279483,6 | 3324741,0 | 3524741,0 | 17034997,3 |
|  | администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР) | бюджет города Перми | 83,0 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 2641,4 |
|  | администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР) | бюджет города Перми | 2162,0 | 3465,8 | 3465,8 | 3465,8 | 3465,8 | 16025,2 |
|  | администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР) | бюджет города Перми | 1854,0 | 3910,7 | 3910,7 | 3910,7 | 3910,7 | 17496,8 |
|  | администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР) | бюджет города Перми | 2500,0 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 11757,6 |
|  | администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР) | бюджет города Перми | 400,0 | 2054,9 | 2054,9 | 2054,9 | 2054,9 | 8619,6 |
|  | администрация Кировского района города Перми (далее - АКР) | бюджет города Перми | 2553,6 | 2553,6 | 2553,6 | 2553,6 | 2553,6 | 12768,0 |
|  | администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР) | бюджет города Перми | 6514,5 | 3454,2 | 3454,2 | 3454,2 | 3454,2 | 20331,3 |
|  | администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ) | бюджет города Перми | 283,6 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 2710,8 |
| Направление расходов 1.2 "Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек" | ДДБ | бюджет города Перми | 111511,6 | 55300,3 | 52215,8 | 52215,8 | 52215,8 | 323459,3 |
| Направление расходов 1.3 "Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 172022,4 | 85678,2 | 126375,0 | 126375,0 | 126375,0 | 636825,6 |
| Направление расходов 1.4 "Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа" | ДДБ | бюджет города Перми | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 910686,0 |
| Направление расходов 1.5 "Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" | ДДБ | бюджет города Перми | 290063,4 | 157318,7 | 89048,6 | 70779,8 | 70779,8 | 677990,3 |
| Направление расходов 1.6 "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 42169,2 | 161958,4 | 681859,9 | 554119,0 | 554119,0 | 1994225,5 |
| Направление расходов 1.7 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 83917,0 | 90546,4 | 90546,4 | 66925,3 | 66925,3 | 398860,4 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 569817,2 | 491640,5 | 455879,0 | 317739,4 | 317739,4 | 2152815,5 |
| Направление расходов 2.1 "Содержание и ремонт сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 322756,0 | 358680,8 | 337739,4 | 317739,4 | 317739,4 | 1654655,0 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 322567,6 | 358680,8 | 337739,4 | 317739,4 | 317739,4 | 1654466,6 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| Направление расходов 2.2 "Ремонт сетей наружного освещения" | ДДБ | бюджет города Перми | 122658,9 | 119840,4 | 118139,6 | 0,0 | 0,0 | 360638,9 |
| Направление расходов 2.3 "Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 26098,3 | 13119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39217,6 |
| Направление расходов 2.4 "Повышение фонда оплаты труда" | ДДБ | бюджет города Перми | 4912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,0 |
| Направление расходов 2.5 "Приобретение транспортных средств" | ДДБ | бюджет города Перми | 93392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93392,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Организация благоустройства территории города Перми" | - | бюджет города Перми | 1155510,4 | 784272,0 | 755084,7 | 755084,7 | 755084,7 | 4205036,5 |
| Направление расходов 3.1 "Содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 537003,7 | 466810,8 | 437146,4 | 437146,4 | 437146,4 | 2315253,7 |
| Направление расходов 3.2 "Содержание земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон" | ДДБ | бюджет города Перми | 55212,2 | 54362,1 | 54362,1 | 54362,1 | 54362,1 | 272660,6 |
| Направление расходов 3.3 "Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 5547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5547,4 |
| Направление расходов 3.4 "Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 215498,5 |
| Направление расходов 3.5 "Мероприятия по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов" |  | бюджет города Перми | 4715,4 | 1782,8 | 1782,8 | 1782,8 | 1782,8 | 11846,6 |
|  | АЛР | бюджет города Перми | 278,2 | 118,3 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 744,2 |
|  | АСР | бюджет города Перми | 100,0 | 265,9 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1184,6 |
|  | АМР | бюджет города Перми | 118,1 | 266,7 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1203,5 |
|  | АДР | бюджет города Перми | 1630,8 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 2718,8 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 933,6 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 2021,6 |
|  | АКР | бюджет города Перми | 512,2 | 269,3 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 1531,2 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 255,6 | 265,8 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1340,1 |
|  | АНЛ | бюджет города Перми | 886,9 | 58,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 1102,6 |
| Направление расходов 3.6 "Обустройство организованных мест отдыха у воды на территории города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 40031,7 | 6288,6 | 6288,6 | 6288,6 | 6288,6 | 65186,1 |
| Направление расходов 3.7 "Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми" |  | бюджет города Перми | 100000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 900000,0 |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | бюджет города Перми | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 96875,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 896875,0 |
| Направление расходов 3.8 "Благоустройство территорий для обеспечения доступа к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан" | ДДБ | бюджет города Перми | 356767,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356767,2 |
| Направление расходов 3.9 "Содержание и ремонт гидротехнических сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 11784,6 | 11928,0 | 12405,1 | 12405,1 | 12405,1 | 60927,9 |
| Направление расходов 3.11 "Реализация мероприятий по перемещению и хранению средств индивидуальной мобильности, размещенных с нарушением требований правил благоустройства" | департамент имущественных отношений администрации города Перми | бюджет города Перми | 1348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения" | - | бюджет города Перми | 123892,5 | 183835,2 | 159639,6 | 209639,6 | 209639,6 | 886646,5 |
| Направление расходов 4.1 "Содержание мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 116730,1 | 156932,7 | 156932,7 | 206932,7 | 206932,7 | 844460,9 |
| Направление расходов 4.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 5907,0 |
| Направление расходов 4.3 "Организация автобусных перевозок граждан на территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища" | ДДБ | бюджет города Перми | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 3127,5 |
| Направление расходов 4.4 "Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест" | ДДБ | бюджет города Перми | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4500,0 |
| Направление расходов 4.5 "Приведение в нормативное состояние мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
| Направление расходов 4.6 "Проектирование санитарно-защитных зон мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 2605,0 | 24195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26800,6 |
| Направление расходов 4.7 "Организация охраны объектов незавершенного строительства (крематория)" | ДДБ | бюджет города Перми | 1253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1253,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 "Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений" | - | бюджет города Перми | 905383,6 | 304807,9 | 304807,9 | 883498,5 | 883498,5 | 3281996,4 |
| Направление расходов 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 834006,9 | 229574,7 | 229574,7 | 819034,4 | 819034,4 | 2931225,1 |
| Направление расходов 5.2 "Содержание муниципальных органов города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 71376,7 | 75233,2 | 75233,2 | 64464,1 | 64464,1 | 350771,3 |