Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2025 N 1063 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2024 N 966"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.01.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2025 г. N 1063

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ДОРОЖНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 18.10.2024

N 966

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 20 марта 2025 г. N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. N 715 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. N 966 (в ред. от 18.03.2025 N 165, от 07.04.2025 N 227, от 02.07.2025 N 439, от 15.07.2025 N 462, от 25.07.2025 N 494, от 09.09.2025 N 623, от 20.10.2025 N 849, от 11.11.2025 N 920).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 30.12.2025 N 1063

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2024 Г. N 966

1. Раздел "Паспорт муниципальной программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Дорожная деятельность и благоустройство города Перми"

| Куратор программы | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования |  |  | % |  | 74,4 | 78,5 |  | 78,8 |  | 79,2 |  | 80,8 |
|  | 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях |  |  | год |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |  |  | % |  | 87,6 | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |
|  | 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения |  |  | случаев |  | не более 4,0 | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |
|  | 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе |  |  | ед. |  | 11918 | 11918 |  | 11918 |  | 11918 |  | 11918 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 11913591,5 | 10271485,9 |  | 10813239,7 |  |  | 6942255,3 |  | 7142255,3 |  | 47082827,7 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 8287524,6 | 8182627,0 |  | 8335006,3 |  |  | 6942255,3 |  | 7142255,3 |  | 38889668,5 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 3301596,2 | 1884667,6 |  | 2282181,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7468445,6 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 324470,7 | 204191,3 |  | 196051,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 724713,6 |  |

"

2. В разделе "Стратегические приоритеты муниципальной программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" в разделе 1.1 "Оценка текущего состояния в сфере благоустройства города Перми":

2.1. абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"Дорожная деятельность - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность города Перми и страны в целом. Протяженность автомобильных дорог на территории города Перми составляет 1607,8 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км).

Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 31,738 тыс. дорожных знаков, наносится 161,9 тыс. кв. м дорожной разметки), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, организованы 11918 ед. парковочных мест транспортных средств на платной основе.";

2.2. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в соответствии с заключенными Соглашениями в 2025-2027 годах ежегодно планируется выполнять ремонт дорог в отношении 17 объектов общей протяженностью в 2025 году - 22,76 км, в 2026 году - 15,99 км и 2027 году - 22,53 км. Значения показателя на 2027 год будет уточнено после утверждения перечня улиц, на которых будут выполнены работы в рамках проекта.";

2.3. в абзаце шестнадцатом слова "сквер им. Восстания" заменить словами "сквер по ул. Восстания, 12".

3. В разделе "Паспорт муниципального проекта 1 "Региональная и местная дорожная сеть" (в рамках национального проекта) в строке "Показатели муниципального проекта" строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | 22,76 | 15,99 | 22,53 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе "Паспорт муниципального проекта 2 "Местные дороги" (в рамках регионального проекта)" строку "Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта" изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 712501,1 | 795500,2 | 514026,7 | 0,0 | 0,0 | 2022028,0 |
|  | бюджет города Перми | 110864,9 | 492882,6 | 155979,1 | 0,0 | 0,0 | 759726,6 |
|  | бюджет Пермского края | 601636,2 | 302617,6 | 358047,6 | 0,0 | 0,0 | 1262301,4 |

5. Раздел "Паспорт муниципального проекта 3 "Комплексное благоустройство" (в рамках регионального проекта)" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципального проекта 3 "Комплексное благоустройство" (в

рамках регионального проекта)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий |  |  | % |  | 16 | 19 |  | 19 |  | - |  | - |
|  | 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми |  |  | % |  | 35,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | - |  | - |
|  | 4 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка |  |  | ед. |  | 43 | 53 |  | 7 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 2080817,0 | 1212027,7 |  | 1110528,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4403372,9 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 226207,6 | 470316,7 |  | 26393,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 722918,1 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 1854609,4 | 741711,0 |  | 1084134,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3680454,8 |  |

"

6. Раздел "Паспорт муниципального проекта 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципального проекта 4 "Строительство и реконструкция

автомобильных дорог"

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 3 | Протяженность построенной сети ливневой канализации для отвода воды с автомобильных дорог |  |  | км |  | 1,1 | - |  | - |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 489043,9 | 243013,4 |  | 922846,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1654903,8 |  |

"

7. Раздел "Паспорт муниципального проекта 5 "Обустройство сетей наружного освещения" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципального проекта 5 "Обустройство сетей наружного

освещения"

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Протяженность построенных сетей наружного освещения |  |  | км |  | 18,8 | 46,1 |  | 55,3 |  | 37,0 |  | 37,0 |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 112784,3 | 187062,3 |  | 185486,1 |  |  | 180000,0 |  | 180000,0 |  | 845332,7 |  |

"

8. Раздел "Паспорт муниципального проекта 6 "Обустройство объектов озеленения общего пользования" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципального проекта 6 "Обустройство объектов озеленения

общего пользования"

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 47631,9 | 861942,3 |  | 324611,3 |  |  | 200000,0 |  | 200000,0 |  | 1634185,5 |  |

"

9. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог"

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 18991211,56 |  | 18991211,56 |  | 18991211,56 |  | 18991211,56 |  | 18991211,56 |
|  | 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств |  |  | случаев | 0,62 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |
|  | 3 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 15382,9 |  | 15382,1 |  | 15382,1 |  | 15382,1 |  | 15382,1 |
|  | 4 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании |  |  | ед. | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |  | 31738 |
|  | 5 | Площадь нанесенной дорожной разметки |  |  | тыс. кв. м | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 4483426,3 | 3997760,1 |  |  | 4514240,4 |  | 4396293,1 |  | 4596293,1 |  | 21988013,0 |  |

"

10. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 3 "Организация благоустройства территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3 "Организация

благоустройства территории города Перми"

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании |  |  | ед. |  | 203 | 205 |  | 207 |  | 209 |  | 211 |
|  | 2 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон |  |  | тыс. кв. м |  | 15794,18 | 15794, 18 |  | 15794,18 |  | 15794, 18 |  | 15794,18 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 1111615,8 | 823691,1 |  | 755084,7 |  |  | 755084,7 |  | 755084,7 |  | 4200561,0 |  |

"

11. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных

услуг и содержание мест погребения"

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт |  |  | ед. |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 122686,9 | 183835,2 |  | 159639,6 |  |  | 209639,6 |  | 209639,6 |  | 885440,9 |  |

"

12. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 5 "Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 5 "Обеспечение деятельности

департамента дорог и благоустройства администрации города

Перми и подведомственных ему учреждений"

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми | 928120,1 | 304807,9 | 304807,9 | 883498,5 | 883498,5 | 3304732,9 |

"

13. В разделе "Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми":

13.1 строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) | 74,4 | 78,5 | 78,8 | 79,2 | 80,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.2. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | ДДБ | 11918 | 11918 | 11918 | 11918 | 11918 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.3. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | 22,76 | 15,99 | 22,53 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.4. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми от общей площади общественных территорий | % | ДДБ | 16 | 19 | 19 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.5. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | ДДБ | 18,8 | 46,1 | 55,3 | 37,0 | 37,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 5 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.7. строку 22 изложить в следующей редакции:

| 22 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 18991211,56 | 18991211,56 | 18991211,56 | 18991211,56 | 18991211,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.8. строку 24 изложить в следующей редакции:

| 24 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 15382,9 | 15382,1 | 15382,1 | 15382,1 | 15382,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. Раздел "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми"

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" | - | Всего, в том числе: | 11913591,5 | 10271485,9 | 10813239,7 | 6942255,3 | 7142255,3 | 47082827,7 |
|  |  | бюджет города Перми | 8287524,6 | 8182627,0 | 8335006,3 | 6942255,3 | 7142255,3 | 38889668,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3301596,2 | 1884667,6 | 2282181,8 | 0,0 | 0,0 | 7468445,6 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 324470,7 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 724713,6 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" | - | Всего, в том числе: | 949049,1 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2612711,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 836496,3 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2500158,3 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111966,7 |
| Направление расходов 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ДДБ | Всего, в том числе: | 117218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117218,1 |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4665,3 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111966,7 |
| Направление расходов 1.2 "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ДДБ | бюджет Пермского края | 831831,0 | 831831,0 | 831831,0 | 0,0 | 0,0 | 2495493,0 |
| Муниципальный 1 проект 1 "Формирование комфортной городской среды" | - | Всего, в том числе: | 276697,9 | 265874,2 | 255275,5 | 0,0 | 0,0 | 797847,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 55339,6 | 53174,9 | 51055,1 | 0,0 | 0,0 | 159569,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8854,3 | 8508,0 | 8168,8 | 0,0 | 0,0 | 25531,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212504,0 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 612746,9 |
| Направление 1 расходов 1 .1 "Реализация программ формирования современной городской среды" | ДДБ | Всего, в том числе: | 276697,9 | 265874,2 | 255275,5 | 0,0 | 0,0 | 797847,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 55339,6 | 53174,9 | 51055,1 | 0,0 | 0,0 | 159569,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8854,3 | 8508,0 | 8168,8 | 0,0 | 0,0 | 25531,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212504,0 | 204191,3 | 196051,6 | 0,0 | 0,0 | 612746,9 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Местные дороги" | - | Всего, в том числе: | 712501,1 | 795500,2 | 514026,7 | 0,0 | 0,0 | 2022028,0 |
|  |  | бюджет города Перми | 110864,9 | 492882,6 | 155979,1 | 0,0 | 0,0 | 759726,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 601636,2 | 302617,6 | 358047,6 | 0,0 | 0,0 | 1262301,4 |
| Направление расходов 2.1 "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края" | ДДБ | Всего, в том числе: | 712501,1 | 795500,2 | 514026,7 | 0,0 | 0,0 | 2022028,0 |
|  |  | бюджет города Перми | 110864,9 | 492882,6 | 155979,1 | 0,0 | 0,0 | 759726,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 601636,2 | 302617,6 | 358047,6 | 0,0 | 0,0 | 1262301,4 |
| Муниципальный проект 3 "Комплексное благоустройство" | - | Всего, в том числе: | 2080817,0 | 1212027,7 | 1110528,2 | 0,0 | 0,0 | 4403372,9 |
|  |  | бюджет города Перми | 226207,6 | 470316,7 | 26393,8 | 0,0 | 0,0 | 722918,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1854609,4 | 741711,0 | 1084134,4 | 0,0 | 0,0 | 3680454,8 |
| Направление расходов 3.1 "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)" | ДДБ | Всего, в том числе: | 99838,3 | 99838,3 | 99838,3 | 0,0 | 0,0 | 299514,9 |
|  |  | бюджет города Перми | 19967,7 | 19967,7 | 19967,7 | 0,0 | 0,0 | 59903,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 79870,6 | 79870,6 | 79870,6 | 0,0 | 0,0 | 239611,8 |
| Направление расходов 3.2 "Развитие городского пространства" | ДДБ | Всего, в том числе: | 1327820,5 | 415349,0 | 882168,8 | 0,0 | 0,0 | 2625338,3 |
|  |  | бюджет города Перми | 174680,6 | 415349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590029,6 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1153139,9 | 0,0 | 882168,8 | 0,0 | 0,0 | 2035308,7 |
| Направление расходов 3.3 "Архитектурная подсветка фасадов административных, жилых объектов (зданий) в г. Перми" | ДДБ | Всего, в том числе: | 653158,2 | 696840,4 | 128521,1 | 0,0 | 0,0 | 1478519,7 |
|  |  | бюджет города Перми | 31559,3 | 35000,0 | 6426,1 | 0,0 | 0,0 | 72985,4 |
|  |  | бюджет Пермского края | 621598,9 | 661840,4 | 122095,0 | 0,0 | 0,0 | 1405534,3 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" | - | бюджет города Перми | 489043,9 | 243013,4 | 922846,5 | 0,0 | 0,0 | 1654903,8 |
| Направление расходов 4.1 "Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории" | ДДБ | бюджет города Перми | 365375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365375,0 |
| Направление расходов 4.2 "Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска" | ДДБ | бюджет города Перми | 823,9 | 10667,8 | 119600,6 | 0,0 | 0,0 | 131092,3 |
| Направление расходов 4.3 "Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска" | ДДБ | бюджет города Перми | 22398,1 | 124696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147094,9 |
| Направление расходов 4.4 "Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 271343,0 | 0,0 | 0,0 | 271343,0 |
| Направление расходов 4.5 "Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 58511,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58511,4 |
| Направление расходов 4.6 "Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 29234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29234,8 |
| Направление расходов 4.7 "Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина" | ДДБ | бюджет города Перми | 23856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23856,6 |
| Направление расходов 4.8 "Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов" | ДДБ | бюджет города Перми | 27304,5 | 14907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42211,6 |
| Направление расходов 4.9 "Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева" | ДДБ | бюджет города Перми | 580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,6 |
| Направление расходов 4.10 "Строительство проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до объекта регионального значения "Культурно-рекреационное пространство" | ДДБ | бюджет города Перми | 100,0 | 4995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5095,5 |
| Направление расходов 4.11 "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Н.Островского на участке от ул. Революции до ул. Белинского" | ДДБ | бюджет города Перми | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Направление расходов 4.12 "Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии" | ДДБ | бюджет города Перми | 17057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17057,3 |
| Направление расходов 4.13 "Возмещение убытков при изъятии земельных участков и объектов недвижимости, имущества в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов" | ДДБ | бюджет города Перми | 31497,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31497,9 |
| Направление расходов 4.14 "Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 531902,9 | 0,0 | 0,0 | 531902,9 |
| Муниципальный проект 5 "Обустройство сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 112784,3 | 187062,3 | 185486,1 | 180000,0 | 180000,0 | 845332,7 |
| Направление расходов 5.1 "Обустройство сетей наружного освещения" | ДДБ | бюджет города Перми | 112784,3 | 187062,3 | 185486,1 | 180000,0 | 180000,0 | 845332,7 |
| Муниципальный проект 6 "Обустройство объектов озеленения общего пользования" | - | бюджет города Перми | 47631,9 | 861942,3 | 324611,3 | 200000,0 | 200000,0 | 1634185,5 |
| Направление расходов 6.1 "Обустройство объектов озеленения общего пользования и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 47631,9 | 861942,3 | 324611,3 | 200000,0 | 200000,0 | 1634185,5 |
| Муниципальный проект 7 "Строительство и реконструкция мест погребения" | - | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478982,8 | 0,0 | 0,0 | 478982,8 |
| Направление расходов 7.1 "Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478982,8 | 0,0 | 0,0 | 478982,8 |
| Муниципальный проект 8 "Создание электронной информационной базы данных по захоронениям" | - | бюджет города Перми | 29400,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101900,0 |
| Направление расходов 8.1 "Формирование электронной базы данных по захоронениям на местах погребения города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 29400,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101900,0 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" | - | бюджет города Перми | 4483426,3 | 3997760,1 | 4514240,4 | 4396293,1 | 4596293,1 | 21988013,0 |
| Направление расходов 1.1 "Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений" |  | бюджет города Перми | 3731091,2 | 3216323,2 | 3292057,5 | 3343741,0 | 3543741,0 | 17126953,9 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 3715134,6 | 3197323,2 | 3273057,5 | 3324741,0 | 3524741,0 | 17034997,3 |
|  | администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР) | бюджет города Перми | 83,0 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 2641,4 |
|  | администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР) | бюджет города Перми | 2162,0 | 3465,8 | 3465,8 | 3465,8 | 3465,8 | 16025,2 |
|  | администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР) | бюджет города Перми | 1854,0 | 3910,7 | 3910,7 | 3910,7 | 3910,7 | 17496,8 |
|  | администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР) | бюджет города Перми | 2500,0 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 11757,6 |
|  | администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР) | бюджет города Перми | 400,0 | 2054,9 | 2054,9 | 2054,9 | 2054,9 | 8619,6 |
|  | администрация Кировского района города Перми (далее - АКР) | бюджет города Перми | 2472,5 | 2553,6 | 2553,6 | 2553,6 | 2553,6 | 12686,9 |
|  | администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР) | бюджет города Перми | 6201,5 | 3454,2 | 3454,2 | 3454,2 | 3454,2 | 20018,3 |
|  | администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ) | бюджет города Перми | 283,6 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 2710,8 |
| Направление расходов 1.2 "Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек" | ДДБ | бюджет города Перми | 103214,0 | 63597,9 | 52215,8 | 52215,8 | 52215,8 | 323459,3 |
| Направление расходов 1.3 "Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 108777,7 | 125878,3 | 126375,0 | 126375,0 | 126375,0 | 613781,0 |
| Направление расходов 1.4 "Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа" | ДДБ | бюджет города Перми | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 182137,2 | 910686,0 |
| Направление расходов 1.5 "Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" | ДДБ | бюджет города Перми | 236540,5 | 157318,7 | 89048,6 | 70779,8 | 70779,8 | 624467,4 |
| Направление расходов 1.6 "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 37748,7 | 161958,4 | 681859,9 | 554119,0 | 554119,0 | 1989805,0 |
| Направление расходов 1.7 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 83917,0 | 90546,4 | 90546,4 | 66925,3 | 66925,3 | 398860,4 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 569817,2 | 491640,5 | 455879,0 | 317739,4 | 317739,4 | 2152815,5 |
| Направление расходов 2.1 "Содержание и ремонт сетей наружного освещения" | - | бюджет города Перми | 322756,0 | 358680,8 | 337739,4 | 317739,4 | 317739,4 | 1654655,0 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 322567,6 | 358680,8 | 337739,4 | 317739,4 | 317739,4 | 1654466,6 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| Направление расходов 2.2 "Ремонт сетей наружного освещения" | ДДБ | бюджет города Перми | 122658,9 | 119840,4 | 118139,6 | 0,0 | 0,0 | 360638,9 |
| Направление расходов 2.3 "Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 26098,3 | 13119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39217,6 |
| Направление расходов 2.4 "Повышение фонда оплаты труда" | ДДБ | бюджет города Перми | 4912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,0 |
| Направление расходов 2.5 "Приобретение транспортных средств" | ДДБ | бюджет города Перми | 93392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93392,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Организация благоустройства территории города Перми" | - | бюджет города Перми | 1111615,8 | 823691,1 | 755084,7 | 755084,7 | 755084,7 | 4200561,0 |
| Направление расходов 3.1 "Содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 505180,2 | 496796,9 | 437146,4 | 437146,4 | 437146,4 | 2313416,3 |
| Направление расходов 3.2 "Содержание земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон" | ДДБ | бюджет города Перми | 55212,2 | 54362,1 | 54362,1 | 54362,1 | 54362,1 | 272660,6 |
| Направление расходов 3.3 "Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства" | ДДБ | бюджет города Перми | 5547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5547,4 |
| Направление расходов 3.4 "Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 43099,7 | 215498,5 |
| Направление расходов 3.5 "Мероприятия по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов" |  | бюджет города Перми | 3546,4 | 1782,8 | 1782,8 | 1782,8 | 1782,8 | 10677,6 |
|  | АЛР | бюджет города Перми | 200,3 | 118,3 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 666,3 |
|  | АСР | бюджет города Перми | 100,0 | 265,9 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1184,6 |
|  | АМР | бюджет города Перми | 32,1 | 266,7 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1117,5 |
|  | АДР | бюджет города Перми | 1630,8 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 2718,8 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 0,7 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1088,7 |
|  | АКР | бюджет города Перми | 512,2 | 269,3 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 1531,2 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 255,6 | 265,8 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1340,1 |
|  | АНЛ | бюджет города Перми | 814,7 | 58,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 1030,4 |
| Направление расходов 3.6 "Обустройство организованных мест отдыха у воды на территории города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 30478,1 | 15721,6 | 6288,6 | 6288,6 | 6288,6 | 65065,5 |
| Направление расходов 3.7 "Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми" |  | бюджет города Перми | 100000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 900000,0 |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | бюджет города Перми | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 96875,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 896875,0 |
| Направление расходов 3.8 "Благоустройство территорий для обеспечения доступа к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан" | ДДБ | бюджет города Перми | 356767,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356767,2 |
| Направление расходов 3.9 "Содержание и ремонт гидротехнических сооружений" | ДДБ | бюджет города Перми | 11784,6 | 11928,0 | 12405,1 | 12405,1 | 12405,1 | 60927,9 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения" | - | бюджет города Перми | 122686,9 | 183835,2 | 159639,6 | 209639,6 | 209639,6 | 885440,9 |
| Направление расходов 4.1 "Содержание мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 115829,3 | 156932,7 | 156932,7 | 206932,7 | 206932,7 | 843560,1 |
| Направление расходов 4.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 | 5907,0 |
| Направление расходов 4.3 "Организация автобусных перевозок граждан на территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища" | ДДБ | бюджет города Перми | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 3127,5 |
| Направление расходов 4.4 "Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест" | ДДБ | бюджет города Перми | 595,2 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4195,2 |
| Направление расходов 4.5 "Приведение в нормативное состояние мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
| Направление расходов 4.6 "Проектирование санитарно-защитных зон мест погребения" | ДДБ | бюджет города Перми | 2605,0 | 24195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26800,6 |
| Направление расходов 4.7 "Организация охраны объектов незавершенного строительства (крематория)" | ДДБ | бюджет города Перми | 1253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1253,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 "Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений" | - | бюджет города Перми | 928120,1 | 304807,9 | 304807,9 | 883498,5 | 883498,5 | 3304732,9 |
| Направление расходов 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДДБ | бюджет города Перми | 856143,4 | 229574,7 | 229574,7 | 819034,4 | 819034,4 | 2953361,6 |
| Направление расходов 5.2 "Содержание муниципальных органов города Перми" | ДДБ | бюджет города Перми | 71976,7 | 75233,2 | 75233,2 | 64464,1 | 64464,1 | 351371,3 |

"

15. Муниципальную программу "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми" дополнить приложением следующего содержания:

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с

учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству при реализации муниципальной программы

"Дорожная деятельность и благоустройство города Перми"

| N | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2025 год |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории "Сквер Журналистов" |
| 2 | Сквер в 64 квартале, эспланада |
| 3 | Сквер "Аллея памяти" по ул. Екатерининская |
| 4 | Сад им. Любимова |
| 2026 год |  |
| 1 | Сад им. Миндовского |
| 2 | Сквер по ул. Восстания, 12 |