Постановление Администрации г. Перми от 30.01.2026 N 40 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2024 N 903"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 31.03.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2026 г. N 40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 17.10.2024 N 903

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. N 715 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2024 г. N 903 (в ред. от 30.10.2024 N 1048, от 17.03.2025 N 156, от 29.05.2025 N 373, от 21.07.2025 N 472, от 09.09.2025 N 624, от 17.10.2025 N 801, от 27.10.2025 N 877, от 25.12.2025 N 1049).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Синева А.В.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 30.01.2026 N 40

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2024 Г. N 903

1. Раздел "Паспорт муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| Куратор программы | Синев Алексей Васильевич, заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Лебедева Анна Вадимовна, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Сбалансированное развитие территории, создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) |  |
|  | 1 | Обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  |  | 153565,8 | 183279,4 | 165434,4 | 165434,4 | 165890,7 | 833604,7 |
|  | бюджет города Перми |  |  | 153565,8 | 183279,4 | 165434,4 | 165434,4 | 165890,7 | 833604,7 |

"

2. Раздел "Стратегические приоритеты муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

1. Оценка текущего состояния сферы градостроительства и архитектуры города Перми.

Город Пермь имеет широкие возможности для туристической привлекательности, в том числе посредством развития архитектурного облика города. В последние годы лицо города изменилось. Преобразованы скверы и парки, общественные пространства, такие как: эспланада, набережная реки Камы, благоустроены центральные улицы, такие как: Комсомольский проспект, ул. Ленина, ул. Сибирская. Появилась архитектурная подсветка зданий.

В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно:

произвольная и несанкционированная окраска фасадов объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее - капитальный объект), хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города;

отсутствие современных подходов к преобразованию и благоустройству улиц и общественных пространств города;

наличие капитальных объектов, требующих преобразования их внешнего облика (вида) фасада в соответствии с архитектурными и градостроительными концепциями;

наличие объектов капитального строительства, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек.

В целях улучшения архитектурного облика города Перми, подготовки к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств:

в период с 2012 года по 2024 год разработаны 722 паспорта внешнего облика (колерный паспорт) капитального объекта (далее - колерный паспорт капитального объекта) в городе Перми. Колерный паспорт капитального объекта устанавливает внешний облик (вид) фасада капитального объекта с учетом архитектурного облика города (улицы, квартала) в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. N 277 (далее - Правила благоустройства города Перми), в том числе с Требованиями к содержанию паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (приложение 2 к Правилам благоустройства города Перми) (далее - Требования к содержанию колерного паспорта капитального объекта). В 2025 году разработано 74 колерных паспорта капитальных объектов;

в период с 2018 года по 2024 год обновлены и приведены в соответствие с Правилами благоустройства города Перми 19044 вывески на капитальных объектах города Перми. В 2025 году приведено 4184 вывески в соответствие с Правилами благоустройства города Перми. В 2026 году запланировано приведение 4600 вывесок в соответствие с Правилами благоустройства города Перми;

общее количество концепций по реновации территорий улиц и общественных пространств и концепций развития города Перми, разработанных в период с 2017 года по 2024 год, составило 42 ед., в том числе такие как:

концепция реновации эспланады;

концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта;

дизайн-код общественных пространств города Перми;

концепция развития территории на ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Крисанова (Слудская горка);

концепция стелы трудовой доблести и благоустройства территории, предназначенной для установки стелы.

В 2025 году разработано 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств.

В 2026 году запланировано к разработке 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств;

в период с 2017 года по 2024 год снесены или приведены в первоначальное положение 264 объекта капитального строительства на территории города Перми, признанных самовольными постройками. В 2025 году снесено 23 самовольные постройки. В 2026 году план по сносу самовольных построек - 21 объект капитального строительства.

2. Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми". Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Пермского края.

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - Программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205 (далее - Генеральный план города Перми), Правилами благоустройства города Перми, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР), Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 октября 2021 г. N 232 (далее - ПСЭР).

Цель реализации Программы определена в соответствии с СЭР и направлена на сбалансированное развитие территории, создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми, что подразумевает под собой создание архитектурными средствами среды обитания, способствующей физическому и духовному развитию человека, соответствующей прогрессивным тенденциям социально-экономического и культурного развития, архитектурного облика города Перми, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, что соответствует национальной цели развития России до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

В рамках Программы планируется реализация задач, установленных СЭР, в части функционально-целевого направления "Комфортная среда для жизни":

сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми;

создание условий для развития жилищного строительства;

создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в отрасли градостроительства и архитектуры и сфере муниципального управления.

Для достижения целей и задач СЭР, целей Программы будут реализовываться следующие основные задачи:

приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек или приведения в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков, и путем демонтажа вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми;

разработка концепций по реновации территорий улиц и общественных пространств, градостроительных концепций, разработка колерных паспортов капитальных объектов, что обеспечит наличие системного подхода к внешнему облику (виду) фасада капитального объекта с учетом архитектурного облика города (улицы, квартала) в соответствии с Правилами благоустройства города Перми и Требованиями к содержанию колерного паспорта капитального объекта;

наполнение и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее - АИСОГД), что обеспечивает бесперебойный доступ к актуальной градостроительной информации в электронном виде функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, путем интегрирования данных из АИСОГД в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края (далее - ГИСОГД);

обеспечение развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края по созданию условий для развития и преобразования территории города Перми, путем подготовки предложений по внесению изменений в Генеральный план города Перми и Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143, документации по планировке территории, путем рассмотрения и согласования договоров о комплексном развитии территории, проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми;

предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в сфере градостроительства и архитектуры, в том числе в целях создания условий для развития жилищного строительства.".

3. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 "Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1 "Формирование

архитектурного облика города Перми и эстетических качеств

застройки"

| Ответственный исполнитель | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (Лебедева Анна Вадимовна, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 прогноз) |  | 2026 (прогноз) |  | 2027 (прогноз) |  | 2028 (прогноз) |  | 2029 (прогноз) |  |
|  | 1 | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |
|  | 2 | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | 68 |  | 77 |  | 86 |  | 95 |  | 100 |  |
|  | 3 | Количество разработанных колерных паспортов капитальных объектов в городе Перми | ед. | 74 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 4 | Доля реализованных мероприятий в области развития и пространственной организации территории города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 5 | Количество разработанных архитектурных и градостроительных концепций | ед. | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
|  | 6 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 7 | Доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 (план) | 2026 (план) |  | 2027 (план) |  | 2028 (план) |  | 2029 (план) |  | Итого |
|  | бюджет города Перми |  |  | 51324,5 | 67986,6 |  | 47003,5 |  | 47003,5 |  | 47459,8 |  | 260777,9 |

"

4. Раздел "Паспорт комплекса процессных мероприятий 2 "Обеспечение деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2 "Обеспечение деятельности

департамента градостроительства и архитектуры администрации

города Перми"

| Ответственный исполнитель | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (Лебедева Анна Вадимовна, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми | 102241,3 | 115292,8 | 118430,9 | 118430,9 | 118430,9 | 572826,8 |

"

5. Раздел "Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей программы, показателей структурных

элементов программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| N | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Единица измерения | ФО (ФП) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Градостроительная деятельность на территории города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | ДГА | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % | ДГА | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2 | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | ДГА | 68 | 77 | 86 | 95 | 100 |
| 3 | Количество разработанных колерных паспортов капитальных объектов в городе Перми | ед. | ДГА | 74 | - | - | - | - |
| 4 | Доля реализованных мероприятий в области развития и пространственной организации территории города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры | % | ДГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество разработанных архитектурных и градостроительных концепций | ед. | ДГА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | ДГА | 100 | 100 | - | - | - |
| 7 | Доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | % | ДГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

"

6. Раздел "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП), ТО | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Градостроительная деятельность на территории города Перми" | - | бюджет города Перми: | 153565,8 | 183279,4 | 165434,4 | 165434,4 | 165890,7 | 833604,7 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки" | - | бюджет города Перми | 51324,5 | 67986,6 | 47003,5 | 47003,5 | 47459,8 | 260777,9 |
| Направление расходов 1.1 "Мероприятия в сфере градостроительства и архитектуры" | ДГА | бюджет города Перми | 16086,4 | 25057,7 | 15701,4 | 15701,4 | 15701,4 | 88248,3 |
| Направление расходов 1.2 "Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению "Институт территориального планирования" на разработку архитектурных и градостроительных концепций" | ДГА | бюджет города Перми | 23143,4 | 22687,1 | 22687,1 | 22687,1 | 23143,4 | 114348,1 |
| Направление расходов 1.3 "Снос самовольных построек на территории города Перми, выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми" | - | бюджет города Перми | 12094,7 | 20241,8 | 8615,0 | 8615,0 | 8615,0 | 58181,5 |
|  | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1953,8 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 4401,8 |
|  | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 4002,1 | 10996,1 | 1993,0 | 1993,0 | 1993,0 | 20977,2 |
|  | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1290,1 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 2624,1 |
|  | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 360,0 | 4210,4 | 4210,4 | 4210,4 | 4210,4 | 17201,6 |
|  | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 780,5 | 1610,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 2938,5 |
|  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 2172,2 | 1445,7 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 4367,9 |
|  | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1536,0 | 1033,6 | 1033,6 | 1033,6 | 1033,6 | 5670,4 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми" | ДГА | бюджет города Перми | 102241,3 | 115292,8 | 118430,9 | 118430,9 | 118430,9 | 572826,8 |
| Направление расходов 2.1 "Содержание муниципальных органов города Перми" | ДГА | бюджет города Перми | 102241,3 | 115292,8 | 118430,9 | 118430,9 | 118430,9 | 572826,8 |

"