Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2013 г. N 876

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1280, от 25.02.2014 N 123,

от 17.04.2014 N 261, от 22.07.2014 N 496,

от 15.09.2014 N 634)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 10 октября 2011 г. N 586 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город";

от 25 января 2012 г. N 22 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город";

от 2 марта 2012 г. N 80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту и ремонту на 2012-2014 годы";

от 11 апреля 2012 г. N 155 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город";

от 11 апреля 2012 г. N 156 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 2 марта 2012 N 80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту и ремонту на 2012-2014 годы";

от 27 апреля 2012 г. N 193 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 2 марта 2012 N 80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту и ремонту на 2012-2014 годы";

от 19 июня 2012 г. N 305 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми";

от 16 августа 2012 г. N 462 "Об утверждении инвестиционного проекта "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской" и внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми по вопросам капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети";

от 19 сентября 2012 г. N 545 "О внесении изменений в Перечень объектов озеленения по капитальному ремонту на 2012-2014 годы, включая проектно-изыскательские работы, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 02.03.2012 N 80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту и ремонту на 2012-2014 годы";

от 19 сентября 2012 г. N 546 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город";

от 15 октября 2012 г. N 619 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 19 октября 2012 г. N 647 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 19 октября 2012 г. N 663 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обустройство пешеходных зон города Перми";

от 14 ноября 2012 г. N 771 "Об утверждении инвестиционного проекта "Строительство улицы Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов";

от 15 ноября 2012 г. N 775 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 16 ноября 2012 г. N 778 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми по вопросам капитального ремонта и ремонта объектов внешнего благоустройства";

от 16 ноября 2012 г. N 783 "Об утверждении инвестиционного проекта "Реконструкция площади Восстания, 1-й этап";

от 21 ноября 2012 г. N 806 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 23 ноября 2012 г. N 810 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми";

от 7 декабря 2012 г. N 880 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми по вопросам капитального ремонта и ремонта объектов внешнего благоустройства";

от 19 декабря 2012 г. N 940 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми" от 19.10.2012 N 663";

от 26 декабря 2012 г. N 980 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 N 305";

от 13 марта 2013 г. N 141 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 15 марта 2013 г. N 158 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 19.06.2012 N 305 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми" и о внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 02.03.2012 N 80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту и ремонту на 2012-2014 годы";

от 28 марта 2013 г. N 194 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2012 N 663";

от 29 марта 2013 г. N 203 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 3 апреля 2013 г. N 220 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 23 апреля 2013 г. N 304 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 8 мая 2013 г. N 361 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2012 N 663";

от 31 мая 2013 г. N 429 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 N 305";

от 13 июня 2013 г. N 488 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2012 N 663";

от 24 июня 2013 г. N 515 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 N 305";

от 5 июля 2013 г. N 545 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 21 августа 2013 г. N 673 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 16.08.2012 N 462";

от 9 сентября 2013 г. N 738 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 19 сентября 2013 г. N 766 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2012 N 663";

от 19 сентября 2013 г. N 764 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 N 305, и об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году";

от 11 октября 2013 г. N 828 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Светлый город", утвержденную распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 N СЭД-01-02-р-45";

от 14 октября 2013 г. N 839 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обустройство пешеходных зон города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2012 N 663";

от 15 октября 2013 г. N 846 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми".

3. Начальнику управления внешнего благоустройства администрации города Перми привести в соответствие с настоящим Постановлением распоряжения начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2013 N 876

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1280, от 25.02.2014 N 123,

от 17.04.2014 N 261, от 22.07.2014 N 496,

от 15.09.2014 N 634)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

	N
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Наименование программы
	муниципальная программа "Организация дорожной деятельности в городе Перми" (далее - программа)

	2
	Ответственный руководитель ФЦБ
	заместитель главы администрации города Перми - руководитель ФЦБ "Городское хозяйство"

	3
	Исполнитель программы
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - управление внешнего благоустройства)

	4
	Участники программы
	управление внешнего благоустройства,

управление жилищных отношений администрации города Перми,

территориальные органы администрации города Перми (далее - территориальные органы):

администрация Дзержинского района города Перми,

администрация Индустриального района города Перми,

администрация Кировского района города Перми,

администрация Ленинского района города Перми,

администрация Мотовилихинского района города Перми,

администрация Орджоникидзевского района города Перми,

администрация Свердловского района города Перми,

администрация поселка Новые Ляды;

муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ):

"Пермблагоустройство",

"Благоустройство Дзержинского района",

"Благоустройство Индустриального района",

"Благоустройство Кировского района",

"Благоустройство Ленинского района",

"Благоустройство Мотовилихинского района",

"Благоустройство Орджоникидзевского района",

"Благоустройство Свердловского района",

"Благоустройство поселка Новые Ляды"

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	5
	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
	на основании Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Проблемы:

1. Ненормативное состояние большинства автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги). В настоящее время общая площадь проезжей части автомобильных дорог на территории города Перми составляет более 10,8 млн. кв. м, из них только 42% от данной площади (по состоянию на 2013 г.) отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение существующего состояния автомобильных дорог путем содержания, ремонта и капитального ремонта, а также развитие дорожной инфраструктуры посредством проектирования, реконструкции и строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.

2. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог.

2.1. К конструктивным элементам автомобильных дорог (далее - элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее - сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее - пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация).

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение нормативного состояния указанных элементов дорог, а также их строительство, реконструкцию и модернизацию.

2.2. Отсутствие наружного освещения на автомобильных дорогах. В 2013 году удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, составляет 65,8%.

Для увеличения данного показателя программой предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству сетей наружного освещения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Перми доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных от общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2030 году должна составлять не менее 95%.

2.3. Ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации.

В 2013 году доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог составляет 3,94%.

На большинстве автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим программой предусмотрены мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние ливневой канализации, их паспортизацию и принятие на содержание

	6
	Цель программы
	обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	7
	Перечень подпрограмм и задач
	1.1. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог.

1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог.

1.1.3. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог.

1.1.4. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон.

1.2. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения.

1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог.

1.2.2. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения.

1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ.

1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	8
	Сроки реализации программы
	2014-2016 годы

	9
	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	Программа, всего (тыс. руб.) <*>
	2758255,61184
	2220529,400
	2400544,000

	
	бюджет города Перми
	2267027,61184
	1972713,800
	2116478,900

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	33108,93183
	
	

	
	бюджет Пермского края
	491228,000
	247815,600
	284065,100

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	
	Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.)
	2080283,200
	1636715,500
	1845327,800

	
	бюджет города Перми
	1842783,200
	1636715,500
	1845327,800

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	21021,70574
	
	

	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	
	Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.)
	462100,94298
	450262,800
	421665,100

	
	бюджет города Перми
	208372,94298
	202447,200
	137600,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609
	
	

	
	бюджет Пермского края
	253728,000
	247815,600
	284065,100

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	
	Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.)
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	10
	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части муниципальных дорог, %
	60,9
	63,0
	68,7

	(п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	11
	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы
	поддержание и улучшение состояния автомобильных дорог города Перми, являющихся территориями общего пользования, и их конструктивных элементов. Количество предполагаемых пользователей не ограничено


--------------------------------

<*> Объем финансирования указан без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет.

(сноска введена Постановлением Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
	Исполнитель программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	1469416,936
	1389519,000
	1389519,000

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5306,9381
	
	

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	214440,604
	80259,800
	257659,000

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	15348,1105
	
	

	
	
	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	134032,077
	143186,700
	174399,800

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313
	
	

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	24893,583
	23750,000
	23750,000

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	281,34414
	
	

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	155791,005
	119062,200
	90100,000

	
	
	
	бюджет Пермского края
	253728,000
	247815,600
	284065,100

	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	1.2.2
	Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	52581,93798
	83385,000
	47500,000

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609
	
	

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ

	1.3.1
	Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	2267027,61184
	1972713,800
	2116478,900

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	33108,93183
	
	

	
	бюджет Пермского края
	491228,000
	247815,600
	284065,100

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение нормативного состояния

автомобильных дорог и элементов дорог"

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата (далее - ПНР)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	наименование ПНР
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

	1.1.1.1
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог)

	1.1.1.1.1
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	кв. м
	1995625
	1995625
	1995625
	бюджет города Перми
	155538,900
	156050,000
	158549,100

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	68703,4
	63839,8
	60840,7
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	865,4188
	
	

	
	
	
	
	
	3214
	
	
	бюджет города Перми
	3582,375
	
	

	1.1.1.1.2
	
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	2685585
	2685585
	2685585
	бюджет города Перми
	155957,600
	156276,500
	152467,000

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	64426,3
	59862,3
	48565,4
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	397,20755
	
	

	
	
	
	
	
	34954
	
	
	бюджет города Перми
	38719,610
	
	

	1.1.1.1.3
	
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	2805584
	2805584
	2805584
	бюджет города Перми
	147519,876
	149919,900
	154036,500

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	84594
	81313
	76761,2
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	183,33983
	
	

	
	
	
	
	
	6350
	
	
	бюджет города Перми
	4325,233
	
	

	1.1.1.1.4
	
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	17414
	24029,6
	31304,8
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1542,37195
	
	

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	3348
	
	
	бюджет города Перми
	2397,851
	
	

	
	
	
	
	
	3348
	
	
	бюджет города Перми
	2397,851
	
	

	1.1.1.1.5
	
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3646732
	3646732
	3646732
	бюджет города Перми
	225567,800
	234163,500
	249144,600

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	100444
	109263
	103992,1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1324,81157
	
	

	1.1.1.1.6
	
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3182134
	3182134
	3182134
	бюджет города Перми
	164289,142
	165062,200
	169406,900

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	128639
	125236
	117071,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	10,68810
	
	

	1.1.1.1.7
	
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3241089
	3241089
	3241089
	бюджет города Перми
	234083,300
	239259,300
	235622,000

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	83012
	82432
	77940,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	743,37271
	
	

	
	
	
	
	
	48864
	
	
	бюджет города Перми
	51655,726
	
	

	1.1.1.1.8
	
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	571507
	571507
	571507
	бюджет города Перми
	21380,092
	21306,700
	23052,400

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	22942
	22253
	19565,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	60,3479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ПНР
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	568228,7


	19635576
	19635576
	19635576
	бюджет города Перми
	1291089,610
	
	1315724,100

	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	кв. м
	570174,7
	
	536041,7
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5127,55841
	1315724,100


	

	
	
	
	96730,0
	
	
	бюджет города Перми
	100680,795
	
	

	1.1.1.1.9
	Паспортизация автомобильных дорог
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность паспортизированных автомобильных дорог
	км
	109
	111
	111
	бюджет города Перми
	5228,200
	5332,700
	5332,700

	
	
	
	протяженность паспортизированных автомобильных дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	0,705
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	135,37169
	
	

	(п. 1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	бюджет города Перми
	1396998,605
	1321056, 800
	1321056, 800

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5262,9301
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.1.2
	Субсидии на содержание ливневой канализации и очистных сооружений
	управление внешнего благоустройства
	протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе
	км
	53,37
	54,7
	55,29
	бюджет города Перми
	45533,000
	46314,800
	46314,800

	
	
	
	протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка
	км
	10,6
	10,6
	10,6
	
	
	
	

	
	
	
	количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание, текущий ремонт
	ед.
	7
	7
	7
	
	
	
	

	(п. 1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013

N 1280)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	45533,000
	46314,800
	46314,800

	1.1.1.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации и автомобильных дорог

	1.1.1.3.1
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации и автомобильных дорог
	администрация Дзержинского района города Перми
	протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	16,2
	
	
	бюджет города Перми
	1064,600
	
	

	1.1.1.3.2
	
	администрация Индустриального района города Перми
	
	
	3
	
	
	
	200,400
	
	

	1.1.1.3.3
	
	администрация Кировского района города Перми
	
	
	5,35
	
	
	
	246,500
	
	

	1.1.1.3.4
	
	администрация Ленинского района города Перми
	
	
	7,32
	
	
	
	482,100
	
	

	1.1.1.3.5
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	
	
	22
	
	
	
	1465,300
	
	

	1.1.1.3.6
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	10
	
	
	
	657,400
	
	

	1.1.1.3.7
	
	администрация Свердловского района города Перми
	
	
	20
	
	
	
	1031,823
	
	

	Итого по ПНР
	км
	83,87
	
	
	бюджет города Перми
	5148,123
	
	

	1.1.1.3.8
	
	администрация поселка Новые Ляды
	протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	1,1
	
	
	бюджет города Перми
	24,008
	
	

	(п. 1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	5172,131
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.1.4
	Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании
	км
	4,64
	4,64
	4,64
	бюджет города Перми
	21713,200
	22147,400
	22147,400

	
	
	
	протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт
	
	0,464
	0,464
	0,464
	
	
	
	

	
	
	
	протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	0,005
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	44,008
	
	

	(п. 1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014

N 261)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.4
	бюджет города Перми
	21713,200
	22147,400
	22147,400

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	44,008
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	1469416,936
	1389519,000
	1389519,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5306,9381
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог

	1.1.2.1
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости), ремонт, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций), выполняемый за счет бюджета города Перми

	1.1.2.1.1
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, землеустроительные работы)
	МКУ "Пермблагоустройство"
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	111151,6
	13376
	61807,7
	бюджет города Перми
	157234,52366
	80259,800
	249849,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1335,36786
	
	

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за предыдущий период)
	
	1250
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	6195,61966
	
	

	
	
	
	площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	4439
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.2
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, затраты на технологическое присоединение) искусственных дорожных сооружений
	
	количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту
	ед.
	1
	
	1
	бюджет города Перми
	26067,40164
	
	2870,0

	
	
	
	площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	749
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.3
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций)
	
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед.
	3
	
	
	бюджет города Перми
	14562,0567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	524,900
	
	

	
	
	
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период)
	
	5
	
	
	
	5880,41857
	
	

	1.1.2.1.4
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций)
	
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений
	ед.
	1
	
	1
	бюджет города Перми
	4076,622
	
	4940,000

	
	
	
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	2
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1411,80441
	
	

	(п. 1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
	бюджет города Перми
	201940,604
	80259,800
	257659,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	15348,1105
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.2
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края
	МКУ "Пермблагоустройство"
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	22702
	
	
	бюджет города Перми
	12500,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	
	
	итого по ПНР
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	12500,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013 N 1280)

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.2
	бюджет города Перми
	12500,000
	
	

	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	Итого по задаче 1.1.2
	бюджет города Перми
	214440,604
	80259,800
	257659,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	15348,1105
	
	

	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог

	1.1.3.1
	Субсидии на содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) и паспортизацию сетей наружного освещения
	управление внешнего благоустройства
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется содержание
	км
	1253,772
	1279,112
	1318,662
	бюджет города Перми
	97217,900
	102634,800
	106560,900

	
	
	
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт
	км
	22,465
	22,68
	20,52
	
	20674,592
	21879,200
	19797,600

	
	
	
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт
	км
	4,635
	
	5,3
	
	4932,608
	
	32259,400

	
	
	
	протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации
	км
	296
	316
	118
	
	4225,300
	4609,500
	1718,700

	
	
	
	протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется ремонт и содержание
	км
	6
	14
	14
	
	5389,700
	12827,500
	12827,500

	(п. 1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014

N 496)

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.1
	бюджет города Перми
	132440,100
	141951,000
	173164,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013 N 1280)

	1.1.3.2
	Содержание сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат (пос. Голованово)
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется содержание
	км
	10,98
	10,98
	10,98
	бюджет города Перми
	1021,600
	1042,100
	1042,100

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.2
	бюджет города Перми
	1021,600
	1042,100
	1042,100

	1.1.3.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения

	1.1.3.3.1
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения
	администрация Дзержинского района города Перми
	протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	4
	2,28
	2,28
	бюджет города Перми
	54,300
	31,500
	31,500

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	
	
	2,5
	1,92
	1,92
	
	33,900
	26,600
	26,600

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	
	
	1,5
	2
	2
	
	105,700
	27,700
	27,700

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	
	
	1
	1,08
	1,08
	
	13,600
	14,900
	14,900

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	
	
	1
	2,6
	2,6
	
	13,500
	35,900
	35,900

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	2
	1,43
	1,43
	
	27,100
	19,800
	19,800

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	
	
	1,5
	2,28
	2,28
	
	315,477
	31,500
	31,500

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	
	
	0,5
	0,41
	0,41
	
	6,800
	5,700
	5,700

	Итого по ПНР
	км
	14
	14
	14
	бюджет города Перми
	570,377
	193,600
	193,600

	(п. 1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.3
	бюджет города Перми
	570,377
	193,600
	193,600

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.3.4
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения
	МКУ "Пермблагоустройство"
	акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	1
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313
	
	

	(п. 1.1.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.04.2014

N 261)

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.4
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313
	
	

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	Итого по задаче 1.1.3
	бюджет города Перми
	134032,077
	143187,300
	174400,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон

	1.1.4.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек

	1.1.4.1.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	4144
	1635
	1544
	бюджет города Перми
	4128,599
	2778,750
	2778,750

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00019
	
	

	1.1.4.1.2
	
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	1802
	1509
	1425
	бюджет города Перми
	2588,405
	2565,000
	2565,000

	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	224
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	152,66426
	
	

	1.1.4.1.3
	
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	3147
	1635
	1544
	бюджет города Перми
	2793,38
	2778,750
	2778,750

	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	13
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	14,85871
	
	

	1.1.4.1.4
	
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	5899,6
	2138
	2019
	бюджет города Перми
	3678,90247
	3633,750
	3633,750

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00052
	
	

	1.1.4.1.5
	
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	2542
	1760
	1663
	бюджет города Перми
	2992,500
	2992,500
	2992,500

	1.1.4.1.6
	
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	2725,1
	1383
	1306
	бюджет города Перми
	2270,449
	2351,250
	2351,250

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00009
	
	

	1.1.4.1.7
	
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	4242,5
	2262
	2138
	бюджет города Перми
	3847,500
	3847,500
	3847,500

	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	112,5
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	113,81987
	
	

	1.1.4.1.8
	
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров,

приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	420
	252
	238
	бюджет города Перми
	427,500
	427,500
	427,500

	Итого по ПНР
	
	24922,2
	12574
	11877
	бюджет города Перми
	22727,23547
	21375
	21375

	
	кв. м
	349,5
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	281,34364
	
	

	1.1.4.1.9
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	1042
	792
	618
	бюджет города Перми
	308,750
	308,750
	308,750

	1.1.4.1.10
	
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	
	
	1024
	731
	570
	
	261,595
	285,000
	285,000

	1.1.4.1.11
	
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	
	
	1024
	731
	570
	
	261,595
	285,000
	285,000

	1.1.4.1.12
	
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	
	
	1498
	792
	618
	
	294,120
	308,750
	308,750

	1.1.4.1.13
	
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	
	
	899
	853
	665
	бюджет города Перми
	332,500
	332,500
	332,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,0005
	
	

	1.1.4.1.14
	
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	
	
	743,2
	670
	523
	бюджет города Перми
	136,08
	261,250
	261,250

	1.1.4.1.15
	
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	
	
	1216,5
	1096
	855
	
	427,500
	427,500
	427,500

	1.1.4.1.16
	
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	
	
	146
	122
	95
	
	47,500
	47,500
	47,500

	Итого по ПНР
	4752
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,0005
	
	бюджет города Перми
	2166,34753
	2375,000
	2375,000

	
	кв. м
	8108,4
	6091
	
	
	
	
	

	(п. 1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.4.1
	бюджет города Перми
	24893,583
	23750
	23750

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	291,34414
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.1.4
	бюджет города Перми
	24893,583
	23750
	23750

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	291,34414
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	1842783,200
	1636715, 500
	1845327,8

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	21021,70574
	
	

	
	бюджет Пермского края
	237500,000
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Развитие сети автомобильных дорог

и наружного освещения"

	N
	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог

	1.2.1.1
	Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской
	МКУ "Пермблагоустройство"
	акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км
	ед.
	1
	
	
	бюджет города Перми
	124384,600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	230173,700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	
	
	Итого по ПНР
	бюджет города Перми
	124384,600
	
	

	
	
	
	бюджет Пермского края
	230173,700
	
	

	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	(п. 1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	бюджет города Перми
	124384,600
	
	

	
	бюджет Пермского края
	230173,700
	
	

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.2
	Реконструкция площади Восстания, 1-й этап
	МКУ "Пермблагоустройство"
	площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
	кв. м
	
	6337,1
	
	бюджет города Перми
	
	33399,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	
	120444,300
	

	
	
	управление жилищных отношений администрации города Перми
	количество расселенных жилых домов
	ед.
	
	2
	
	бюджет города Перми
	
	9499,900
	

	
	
	Итого по ПНР
	бюджет города Перми
	
	42899,400
	

	
	
	
	бюджет Пермского края
	
	120444,300
	

	(п. 1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	бюджет города Перми
	
	42899,400
	

	
	бюджет Пермского края
	
	120444,300
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.3
	Строительство ул. Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
	км
	
	0,59
	
	бюджет города Перми
	
	40162,800
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	
	127371,300
	

	
	
	
	акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги
	ед.
	1
	
	
	бюджет города Перми
	40,000
	
	

	
	
	Итого по ПНР
	бюджет города Перми
	40,000
	40162,800
	

	
	
	
	бюджет Пермского края
	
	127371,300
	

	(п. 1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	бюджет города Перми
	40,000
	40162,800
	

	
	бюджет Пермского края
	
	127371,300
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.4
	Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
	км
	
	
	0,626
	бюджет города Перми
	
	
	90080,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	
	
	284065,100

	
	
	
	акт сдачи-приемки оказанных услуг по определению достоверности стоимости проектно-сметной документации
	ед.
	
	
	1
	бюджет города Перми
	
	
	20,000

	
	
	итого по ПНР
	
	
	
	бюджет Пермского края
	бюджет города Перми
	
	
	90100,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	284065,100

	(п. 1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 123)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	бюджет города Перми
	
	
	90100,000

	
	бюджет Пермского края
	
	
	284065,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 123)

	1.2.1.5
	Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара"
	МКУ "Пермблагоустройство"
	акт приемки выполненной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение органов государственной экспертизы
	ед.
	1
	
	
	бюджет города Перми
	7851,500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	23554,300
	
	

	
	
	итого по ПНР
	1
	
	
	бюджет Пермского края
	бюджет города Перми
	7851,500
	
	

	
	
	
	ед.
	
	
	
	
	23554,300
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	бюджет города Перми
	7851,500
	
	

	
	бюджет Пермского края
	23554,300
	
	

	1.2.1.6
	Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600)
	МКУ "Пермблагоустройство"
	количество актов приемки проектно-сметных документаций по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям
	ед.
	1
	2
	
	бюджет города Перми
	23514,905
	
	

	(п. 1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	бюджет города Перми
	23514,905
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.7
	Проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и транссибирской магистрали
	МКУ "Пермблагоустройство"
	акт приемки выполненной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение органов государственной экспертизы
	ед.
	
	1
	
	бюджет города Перми
	
	36000,000
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.7
	бюджет города Перми
	
	36000,000
	

	Итого по задаче 1.2.1
	бюджет города Перми
	155791,005
	119062,200
	90100,000

	
	бюджет Пермского края
	253728,000
	247815,600
	284065,100

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.2
	Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013 N 1280)

	1.2.2.1
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения

	1.2.2.1.1
	Строительство сетей наружного освещения, включая авторский надзор
	МКУ "Пермблагоустройство"
	протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	31,22
	25,55
	8,94
	бюджет города Перми
	43584,642
	72685,000
	27106,400

	
	
	
	количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	10
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	4809,02472
	
	

	1.2.2.1.2
	Проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения
	
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы по строительству
	км
	22,04
	35,47
	63,41
	бюджет города Перми
	7875,42101
	10700,000
	20393,600

	
	
	
	количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ
	ед.
	3
	
	
	
	1033,621
	
	

	
	
	
	количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	3
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1840,29751
	
	

	
	
	
	количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период)
	ед.
	59
	
	
	
	5143,33842
	
	

	1.2.2.1.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	
	количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям
	ед.
	8
	
	
	бюджет города Перми
	88,25397
	
	

	
	
	
	количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	15
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	294,56544
	
	

	(п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	52581,93798
	83385,000
	47500,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	52581,93798
	83385, 000
	47500, 000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	208372,94298
	202447,200
	137600,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609
	
	

	
	бюджет Пермского края
	253728,000
	247815,600
	284065,100

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

	N
	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования, год
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ

	1.3.1
	Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	1.3.1.1
	Выполнение функций муниципального заказчика работ

	1.3.1.1.1
	
	МКУ "Пермблагоустройство"
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	124191,57586
	41267,800
	41268,200

	1.3.1.1.2
	
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	11415,200
	11471,500
	11471,500

	1.3.1.1.3
	
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	
	
	1
	1
	1
	
	12614,200
	12685,600
	12685,600

	1.3.1.1.4
	
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	12072,493
	12250,100
	12249,700

	1.3.1.1.5
	
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	11020,500
	11075,600
	11075,600

	1.3.1.1.6
	
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	14237,100
	14325,500
	14325,500

	1.3.1.1.7
	
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	11449,600
	11511,900
	11511,900

	1.3.1.1.8
	
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	
	
	1
	1
	1
	
	12438,900
	12505,600
	12505,600

	1.3.1.1.9
	
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	
	
	1
	1
	1
	
	6431,900
	6457,500
	6457,500

	Итого по ПНР
	ед.
	9
	9
	9
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.3.1
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.3
	бюджет города Перми
	215871,46886
	133551,100
	133551,100

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

	N
	Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы
	Ед. изм.
	Значения показателей конечного результата реализации программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог
	
	
	
	

	
	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	60,9
	63,0
	68,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог
	
	
	
	

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
	
	
	
	

	
	Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог
	%
	100
	100
	100

	
	Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог
	%
	4,0
	4,1
	4,2

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013 N 1280)

	
	Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	6,45
	5,21
	4,92

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	
	Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	41,7
	50,4
	59,2

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог
	
	
	
	

	
	Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	2,0
	0,9
	1,9

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог
	
	
	
	

	
	Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий
	%
	95
	95
	95

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон
	
	
	
	

	
	Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом)
	%
	8,4
	8,7
	9,1

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения
	
	
	
	

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог
	
	
	
	

	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом)
	%
	4
	12
	15

	1.2.2
	Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения
	
	
	
	

	
	Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением
	%
	69,9
	71,3
	73,5

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ
	
	
	
	

	1.3.1
	Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием
	
	
	
	

	
	Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, от общего количества муниципальных казенных учреждений, осуществляющих работы по благоустройству, в том числе в сфере дорожной деятельности
	%
	100
	100
	100


МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной

программы

	N
	Наименование показателя конечного результата цели
	Ед. изм.
	Формула расчета
	Методология расчета
	Источник информации
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	Дмд = (Пгар + Пввед) / Омд, где Пгар - площадь проезжей части автомобильных дорог, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м
	рассчитывается как процентное соотношение суммы площади проезжей части автомобильных дорог, межремонтный срок по которым не истек и в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция, строительство, к общей площади проезжей части автомобильных дорог
	управление внешнего благоустройства
	ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом


Приложение

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной

собственности города Перми

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1280, от 25.02.2014 N 123,

от 17.04.2014 N 261, от 22.07.2014 N 496,

от 15.09.2014 N 634)

	N
	Наименование подпрограммы, задачи, объекта инвестиций, ожидаемого конечного результата
	Наличие проектной документации (или) результаты инженерных изысканий
	Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта по годам реализации инвестиционного проекта
	Источник финансирования
	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	ед. изм.
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015

год
	2016

год
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог

	1.2.1.1
	Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской

	1.2.1.1.1
	Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской
	проектно-сметная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 N 59-1-5-0533-11 положительное
	
	бюджет города Перми
	
	82400,1
	187072,5
	124384,6
	
	

	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	1067877,0
	206969,9
	236876,2
	230173,7
	
	

	
	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	
	
	167030,428
	47375,240
	
	

	(п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.1.1.1.1
	Протяженность участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные работы
	км
	1,554
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.1.2
	Протяженность участка производства работ (I этап - кольцевая развязка на пересечении ул. Героев Хасана, ул. Краснополянской), введенного во временную эксплуатацию
	км
	
	0,417
	
	
	
	

	1.2.1.1.1.3
	Протяженность участка производства работ от кольцевой развязки на пересечении ул. Героев Хасана, ул. Краснополянской, ул. Хлебозаводской до ПНИТИ (II этап)
	км
	
	
	1,137
	
	
	

	1.2.1.1.1.4
	Акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км
	ед.
	
	
	1
	
	
	

	
	Характеристика объекта реконструкции: благоустроенная проезжая часть с шестью полосами для движения транспортных средств, ливневой канализацией, выделенными полосами для велосипедистов, тротуарами, выделенной трамвайной линией, с кольцевым пересечением в одном уровне с ул. Хлебозаводской и ул. Краснополянской
	

	1.2.1.2
	Реконструкция площади Восстания, 1-й этап

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261,

от 22.07.2014 N 496)

	1.2.1.2.1
	Реконструкция площади Восстания, 1-й этап
	проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 19.03.2012 N 59-1-5-0093-12 положительное
	
	бюджет города Перми
	
	
	
	
	42899,400
	

	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	163343,700
	
	
	
	120444,30
	

	(п. 1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.1.2.1.1
	Акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции площадью 6337,1 кв. м
	ед.
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1.2.1.2-1.2.1.2.13. Утратили силу. - Постановление Администрации

г. Перми от 15.09.2014 N 634
	

	1.2.1.2.1.4
	Количество расселенных жилых домов
	ед.
	
	
	
	2
	
	

	
	Характеристика объекта реконструкции: благоустроенная проезжая часть с четырьмя полосами для движения транспортных средств, ливневой канализацией, выделенными полосами для велосипедистов, тротуарами, а также реконструированный путепровод через реку Большую Мотовилиху
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.3
	Строительство улицы Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов


	1.2.1.3.1
	Строительство ул. Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов
	проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 N 59-1-5-0514-11 положительное
	
	бюджет города Перми
	
	
	
	40,000
	40162,800
	

	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	167574,10
	
	
	
	127371,30
	

	(п. 1.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.1.3.1.1
	Акт ввода в эксплуатацию построенного участка автомобильной дороги протяженностью 0,59 км
	ед.
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1.3.1.2
	Акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги
	ед.
	
	
	1
	
	
	

	1.2.1.3.1.3
	Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634
	

	
	Характеристика объекта строительства: благоустроенный участок дороги по ул. Советской Армии, обеспечивающий связь проспекта Декабристов с ул. Мира, имеющий 2-полосную проезжую часть, тротуары, заездные карманы для остановок общественного транспорта, освещение и ливневую канализацию
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.4
	Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской

	1.2.1.4.1
	Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской
	проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 23.09.2011 N 59-1-5-0383-11 положительное
	
	бюджет города Перми
	284065,10
	
	
	
	
	90100,00

	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	374165,10
	
	
	
	
	

	(п. 1.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 123)

	1.2.1.4.1.1
	Акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 0,626 км
	ед.
	
	
	
	
	1
	

	
	Характеристика объекта реконструкции: благоустроенная, обеспеченная ливневой канализацией проезжая часть, с четырьмя полосами для движения транспортных средств, с разделительным газоном, с выделенными полосами для движения велосипедистов, с тротуарами и освещением, а также кольцевая развязка на пересечении с ул. Уинской в одном уровне
	

	1.2.1.5
	Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара"

	1.2.1.5.1
	Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара"
	
	
	бюджет города Перми
	
	
	
	7851,500
	
	

	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	31405,80
	
	
	23554,30
	
	

	1.2.1.5.1.1
	Выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
	ед.
	
	
	2
	
	
	

	(п. 1.2.1.5.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от

31.12.2013 N 1280)

	1.2.1.5.1.2
	Разработанная проектно-сметная документация по строительству участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы
	ед.
	
	
	
	1 <*>
	
	

	(п. 1.2.1.5.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от

31.12.2013 N 1280)

	
	<*> Финансирование проектных работ предусмотрено в 2014 году, однако в связи с большим объемом проектных работ и отсутствием проекта планировки, разработка которого запланирована на 2014 год, прохождение экспертизы и окончательная приемка проекта планируются в 2015 году

	(сноска введена Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2013

N 1280)

	1.2.1.6
	Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600)

	1.2.1.6.1
	Проектно-изыскательские работы по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям
	
	
	бюджет города Перми
	23514,905
	
	
	23514,905
	
	

	(п. 1.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.1.6.1.1
	Количество актов приемки проектно-сметных документаций по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям
	ед.
	
	
	1
	2
	
	

	(п. 1.2.1.6.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.7
	Проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и транссибирской магистрали

	1.2.1.7.1
	Проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и транссибирской магистрали
	
	
	бюджет города Перми
	36000,00
	
	
	
	36000,00
	

	1.2.1.7.1.1
	Разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы
	ед.
	
	
	
	1
	
	

	1.2.2
	Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.2.2.1
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения

	1.2.2.1.1
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми
	
	
	бюджет города Перми
	
	
	
	52581,93798
	83385,00
	47500,00

	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	
	
	
	12087,22609
	
	

	(п. 1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.2.1.1.1
	Протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	
	
	29,07
	25,55
	8,94
	

	1.2.2.1.1.2
	Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены ПИР по строительству
	км
	
	
	22,04
	35,47
	63,41
	

	1.2.2.1.1.3
	Количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	
	
	10
	
	
	

	1.2.2.1.1.4
	Количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	
	
	3
	
	
	

	1.2.2.1.1.5
	Количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период)
	ед.
	
	
	59
	
	
	

	1.2.2.1.1.6
	Количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	
	
	8
	
	
	


Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Обеспечение нормативного состояния

автомобильных дорог и элементов дорог" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1280;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 123, от 17.04.2014 N 261,

от 22.07.2014 N 496, от 15.09.2014 N 634)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

	1.1.1.1
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог)

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.1.1.1
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	кв. м
	1995625
	бюджет города Перми
	155538,900

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	68703,4
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	865,4188

	1.1.1.1.1.1
	Путепровод на шоссе Космонавтов
	
	1 августа
	1 ноября
	
	
	3214
	бюджет города Перми
	3582,375

	1.1.1.1.2
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	2685585
	бюджет города Перми
	155957,600

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	64426,3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	397,20755

	1.1.1.1.2.1
	ул. Карпинского от ул. Мира до ул. Архитектора Свиязева
	
	1 августа
	1 ноября
	
	
	16846
	бюджет города Перми
	17757,810

	1.1.1.1.2.2
	ул. Встречная от ул. Подлесной до ул. Оверятской
	
	1 августа
	1 ноября
	
	
	18108
	
	20961,800

	1.1.1.1.3
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	2805584
	бюджет города Перми
	147519,876

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	84594
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	183,33983

	1.1.1.1.3.1
	ул. Ласьвинская от ул. Сивашской до автодороги "Краснокамск - Пермь"
	
	1 сентября
	1 ноября
	
	
	3750
	бюджет города Перми
	2825,233

	1.1.1.1.3.2
	ул. Гальперина от ул. Сивашской до ул. Ласьвинской
	
	1 сентября
	1 ноября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	2600
	бюджет города Перми
	1500,000

	1.1.1.1.4
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	1507320
	бюджет города Перми
	186752,900

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	17414
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1542,37195

	1.1.1.1.4.1
	ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Монастырской
	
	1 августа
	1 ноября
	
	
	3348
	
	2397,851

	1.1.1.1.5
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3646732
	бюджет города Перми
	225567,800

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	100444
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1324,81157

	1.1.1.1.6
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3182134
	бюджет города Перми
	164289,142

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	128639
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	10,68810

	1.1.1.1.7
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	3241089
	бюджет города Перми
	234083,300

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	83012
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	743,37271

	1.1.1.1.7.1
	Бродовский тракт от ул. Героев Хасана до жилого района Голый Мыс
	
	1 августа
	1 ноября
	
	
	48864
	бюджет города Перми
	51655,726

	1.1.1.1.8
	Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	1 января
	31 декабря
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
	
	571507
	бюджет города Перми
	21380,092

	
	
	
	1 мая
	15 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт
	
	22942
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	60,3479

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.1.1.9
	Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог, диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог, оценка уязвимости искусственных инженерных сооружений, гидрометеорологическая информация, формирование и ведение банков данных об автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 мая
	15 октября
	протяженность паспортизированных автомобильных дорог
	км
	109
	бюджет города Перми
	5228,200

	
	
	
	
	
	протяженность паспортизированных автомобильных дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	0,705
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	135,37169

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	бюджет города Перми
	1396998,605

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5262,9301

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496, от

15.09.2014 N 634)

	1.1.1.2
	Субсидии на содержание ливневой канализации и очистных сооружений

	1.1.1.2.1
	Содержание ливневой канализации (прочистка), очистных сооружений
	управление внешнего благоустройства
	1 апреля
	1 ноября
	протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе
	км
	53,37
	бюджет города Перми
	45533,000

	
	
	
	
	
	протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка
	км
	10,6
	
	

	
	
	
	1 января
	31 декабря
	количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание, текущий ремонт
	ед.
	7
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	45533,000

	1.1.1.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации и автомобильных дорог

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.1.3.1
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Дзержинском районе
	администрация Дзержинского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	16,2
	бюджет города Перми


	1064,600

	1.1.1.3.2
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Индустриальном районе
	администрация Индустриального района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	3
	
	200,400

	1.1.1.3.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Кировском районе
	администрация Кировского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	5,35
	
	246,500

	1.1.1.3.4
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Ленинском районе
	администрация Ленинского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	7,32
	
	482,100

	1.1.1.3.5
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Мотовилихинском районе
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	22
	
	1465,300

	1.1.1.3.6
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Орджоникидзевском районе
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	10
	
	657,400

	1.1.1.3.7
	Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Свердловском районе
	администрация Свердловского района города Перми
	1 февраля
	1 сентября
	
	
	20
	
	1031,823

	1.1.1.3.8
	Инвентаризация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды
	1 июля
	1 ноября
	протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	1,1
	
	24,008

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	5172,131

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496, от

15.09.2014 N 634)

	1.1.1.4
	Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений

	1.1.1.4.1
	Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	31 декабря
	протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании
	км
	4,64
	бюджет города Перми
	21713,200

	
	
	
	1 мая
	1 октября
	протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт
	
	0,464
	
	

	
	
	
	
	
	протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	0,005
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	44,008

	(п. 1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014

N 261)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.4
	бюджет города Перми
	21713,200

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	44,008

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	1469416,936

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5306,9381

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496, от

15.09.2014 N 634)

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог

	1.1.2.1
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости), ремонт, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций), выполняемые за счет бюджета города Перми

	1.1.2.1.1
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости) автомобильных дорог

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.2.1.1.1
	ул. Максима Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской
	МКУ "Пермблагоустройство"
	15 апреля
	20 мая
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	9729,6
	бюджет города Перми
	16692,286

	1.1.2.1.1.2
	ул. Генкеля от ул. Данщина до ул. Дзержинского
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	4439,0
	
	6547,77678

	1.1.2.1.1.3
	дорога к госпиталю ГУМВД России по Пермскому краю, ул. Героев Хасана, 47а
	
	1 июня
	1 декабря
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	4245
	бюджет города Перми
	3257,63896

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1335,36786

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	6,562

	1.1.2.1.1.4
	Комсомольский проспект от ул. Полины Осипенко до ул. Пушкина
	
	15 апреля
	1 сентября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	30691
	
	30127,261

	1.1.2.1.1.5
	Дорога на городскую свалку, участок ПК50+70 - ПК106+50
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	6522
	
	12436,65822

	1.1.2.1.1.6
	ул. Лобвинская
	
	1 августа
	1 декабря
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	1390
	
	9980,000

	1.1.2.1.1.7
	ул. Папанинцев от ул. Энгельса до ул. 1-й Боровой
	
	1 июля
	20 декабря
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	2534
	
	22642,81601

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора
	ед.
	1
	
	45,28563

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных землеустроительных работ
	ед.
	1
	
	32,9999

	1.1.2.1.1.8
	Дорога ст. "Блочная" - микрорайон Верхняя Курья - микрорайон Гайва (дорога Дружбы)
	
	1 июля
	30 октября
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	25554
	
	26296,76616

	1.1.2.1.1.9
	ул. Букирева
	
	1 июля
	30 октября
	
	
	2110
	
	2270,702

	1.1.2.1.1.10
	ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Гальперина
	
	1 июля
	30 октября
	
	
	23937
	
	26904,333

	1.1.2.1.1.11
	ул. Сортировочная 1-я от ул. Машинистов до ж/д путей
	
	1 июня
	1 декабря
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за предыдущий период)
	кв. м
	1250
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5173,42376

	1.1.2.1.1.12
	ул. Коломенская от ул. Ижевской до ул. Пихтовой
	
	1 июня
	1 декабря
	площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	4439
	
	1022,1959

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.2.1.1
	
	7530,98752
	111151,6
	бюджет города Перми
	157234,52366

	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта

площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	1250
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	
	
	
	4439
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.2
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, затраты на технологическое присоединение) искусственных дорожных сооружений

	1.1.2.1.2.1
	Мост на ул. Заборной
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 июля
	20 декабря
	площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	749
	
	26016,13364

	
	
	
	
	
	количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора
	ед.
	1
	
	51,268

	(п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.2.1.2
	площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	749
	бюджет города Перми
	26067,40164

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.3
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций)

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.2.1.3.1
	ул. Пушкина от ул. Крылова до ул. Революции (корректировка проекта)
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	3329,6272

	1.1.2.1.3.2
	ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до микрорайона Липовая гора
	
	1 апреля
	20 декабря
	
	
	1
	
	9492,905

	(п. 1.1.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.3.3
	ул. 40 лет Победы от автодороги "Пермь - Ляды" до ул. Трактовой
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	1458,9215

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	524,900

	(п. 1.1.2.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.3.4
	автодорога "Пермь - Ляды" от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	146,91292

	
	
	
	
	
	акт приемки разработанного проекта по освоению лесов


	
	2
	бюджет города Перми
	191,773

	1.1.2.1.3.5
	ул. Лобвинская от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12
	
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период)
	
	1
	
	2363,8578

	Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634 строка

1.1.2.1.3.6 изложена в новой редакции.



	1.1.2.1.3.6
	ул. Локомотивная (с устройством ливневой канализации) от ул. Энгельса до ул. Шоссейной 2-й
	
	1 апреля
	20 декабря
	
	
	1
	
	916,50855

	1.1.2.1.3.7
	ул. Сортировочная
	
	1 апреля
	20 декабря
	
	
	1
	
	479,48530

	1.1.2.1.3.8
	ул. Куйбышева (включая ремонт ливневой канализации) от ул. Петропавловской до набережной реки Камы
	
	1 апреля
	20 декабря
	
	
	1
	
	1973,654

	(п. 1.1.2.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.2.1.3
	6405,31857
	3
	бюджет города Перми
	14562,0567

	
	ед.
	5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.4
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций)

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.1.2.1.4.1
	путепровод по шоссе Космонавтов на пересечении с Транссибирской магистралью
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	4076,622

	(п. 1.1.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.1.4.2
	Берегоукрепление реки Камы
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	20 декабря
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	716,80374

	1.1.2.1.4.3
	Мост по ул. Промышленной через реку Мулянку
	
	1 апреля
	20 декабря
	
	
	1
	
	695,00067

	Итого по мероприятию 1.1.2.1.4
	бюджет города Перми
	4076,622

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	1411,80441

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
	бюджет города Перми
	201940,604

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	15348,1105

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.2.2
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края

	1.1.2.2.1
	ул. Максима Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 июля
	20 декабря
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	22702
	бюджет города Перми
	12480,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	232432,6428

	
	
	
	
	
	количество объектов капитального ремонта, в отношении которых проведена экспертиза определения достоверности сметной стоимости
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	20,000

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора
	ед.
	1
	бюджет Пермского края
	475,8082

	
	
	
	
	
	акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля
	ед.
	1
	бюджет Пермского края
	4591,549

	(п. 1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.2
	
	
	237500,000
	бюджет города Перми
	12500,000

	
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв. м
	22702
	бюджет Пермского края
	

	Итого по задаче 1.1.2
	бюджет города Перми
	214440,604

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	15348,1105

	
	бюджет Пермского края
	237500,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог

	1.1.3.1
	Субсидии на содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) и паспортизацию сетей наружного освещения

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.3.1.1
	Содержание сетей наружного освещения
	управление внешнего благоустройства
	1 января
	31 декабря
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется содержание
	км
	1253,772
	бюджет города Перми
	97217,900

	1.1.3.1.2
	Ремонт сетей наружного освещения
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми
	15 апреля
	20 декабря
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт
	км
	22,465
	
	20674,592

	1.1.3.1.3
	Паспортизация сетей наружного освещения
	
	15 апреля
	20 декабря
	протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации
	км
	296
	
	4225,300

	1.1.3.1.4
	Содержание и ремонт бесхозяйных сетей наружного освещения
	
	1 января
	31 декабря
	протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется ремонт и содержание
	км
	6
	
	5389,700

	1.1.3.1.5
	Капитальный ремонт сетей наружного освещения

	1.1.3.1.5.1
	Перекресток ул. Дунайской и ул. Генерала Панфилова
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми
	1 июля
	1 ноября
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт
	км
	0,22
	бюджет города Перми
	243,966

	1.1.3.1.5.2
	Микрорайон Январский: ул. Январская, ул. Верхоянская, ул. Верхневишерская
	
	
	
	
	
	1,55
	
	2047,160

	1.1.3.1.5.3
	Микрорайон Гайва: ул. Воркутинская, ул. Конная, ул. Пулковская, ул. Карбышева
	
	
	
	
	
	0,9
	
	979,624

	1.1.3.1.5.4
	Поселок Кирова (ул. Запольская, ул. Высокая)
	
	
	
	
	
	1,05
	
	1101,223

	1.1.3.1.5.5
	Ул. Чердынская (ПП-7337)
	
	
	
	
	
	0,915
	
	560,635

	(п. 1.1.3.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от

22.07.2014 N 496)

	Итого по мероприятию 1.1.3.1.5
	4,635
	
	4932,608

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.1
	бюджет города Перми
	132440,100

	1.1.3.2
	Содержание сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат (пос. Голованово)

	1.1.3.2.1
	Содержание сетей наружного освещения
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	31 декабря
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется содержание
	км
	10,98
	бюджет города Перми
	1021,600

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.2
	бюджет города Перми
	1021,600

	1.1.3.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения

	1.1.3.3.1
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Дзержинском районе
	администрация Дзержинского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации
	км
	4
	бюджет города Перми
	54,300

	1.1.3.3.2
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Индустриальном районе
	администрация Индустриального района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	2,5
	
	33,900

	1.1.3.3.3
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Кировском районе
	администрация Кировского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	1,5
	
	105,700

	1.1.3.3.4
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Ленинском районе
	администрация Ленинского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	1
	
	13,600

	1.1.3.3.5
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Мотовилихинском районе
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	1
	
	13,500

	1.1.3.3.6
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Орджоникидзевском районе
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	2
	
	27,100

	1.1.3.3.7
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Свердловском районе
	администрация Свердловского района города Перми
	15 апреля
	15 октября
	
	
	1,5
	
	315,477

	1.1.3.3.8
	Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в поселке Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды
	15 апреля
	15 октября
	
	
	0,5
	
	6,800

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.3
	км
	14
	бюджет города Перми
	570,377

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.3.4
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения

	1.1.3.4.1
	ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева
	МКУ "Пермблагоустройство"
	30 апреля
	1 октября
	акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.4
	
	
	1
	
	85,313

	(п. 1.1.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.04.2014

N 261)

	Итого по задаче 1.1.3
	бюджет города Перми
	134032,077

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	85,313

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон

	1.1.4.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек

	1.1.4.1.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.1.1
	ул. Барамзиной от ул. Зои Космодемьянской до ул. Учительской
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	376
	бюджет города Перми
	395,73216

	1.1.4.1.1.2
	ул. Данилихинская от ул. Крисанова до ул. Голева
	
	
	
	
	
	105,6
	
	111,0953

	1.1.4.1.1.3
	тротуар от ул. Вагонной, 3 до ул. Ольги Лепешинской, 43
	
	1 июля
	1 сентября
	
	
	162
	бюджет города Перми
	422,68581

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00019

	1.1.4.1.1.4
	ул. Голева от ул. Голева, 12 до шоссе Космонавтов
	
	14 апреля
	1 сентября
	
	
	288
	бюджет города Перми
	157,700

	1.1.4.1.1.5
	ул. Заостровская от проспекта Паркового, 10/2 до ул. Подлесной, 7/3
	
	
	
	
	
	393
	
	383,8554

	1.1.4.1.1.6
	ул. Лепешинской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной
	
	
	
	
	
	360,55
	
	505,019

	1.1.4.1.1.7
	ул. Подлесная от ул. Куфонина до ул. Подлесной, 5
	
	
	
	
	
	334
	
	173,6832

	1.1.4.1.1.8
	ул. Водопроводная от ул. Куфонина, 11 до проспекта Паркового, 4
	
	
	
	
	
	111
	
	46,896

	1.1.4.1.1.9
	ул. Барамзиной от ул. 2-й Шоссейной до ул. Барамзиной, 21
	
	
	
	
	
	154
	
	161,961

	1.1.4.1.1.10
	ул. Маяковского от ул. Есенина до ул. Маяковского, 1
	
	
	
	
	
	322
	
	339,103

	1.1.4.1.1.11
	тротуар от проспекта Паркового, 38 до ул. Пожарского, 11
	
	
	
	
	
	37,2
	
	81,01913

	1.1.4.1.1.12
	ул. Хабаровская от ул. Вагонной до ул. Хабаровской, 40
	
	
	
	
	
	377,5
	
	724,39465

	1.1.4.1.1.13
	тротуар от ул. 1-й Красноборской до ул. Костычева, 18
	
	
	
	
	
	149,4
	
	135,13195

	1.1.4.1.1.14
	тротуар вдоль ул. Строителей, 14
	
	
	
	
	
	296,75
	
	490,3224

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.1.11
	Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 22.07.2014 N 496

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.1
	
	0,00019
	бюджет города Перми
	4128,599

	
	
	4144,0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.2
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.2.1
	ул. Рязанская от ул. Шахтерской до ул. Космонавта Леонова
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	1 августа
	1 октября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	1056
	бюджет города Перми
	1924,198

	(п. 1.1.4.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.2.2
	шоссе Космонавтов от шоссе Космонавтов, 110 до шоссе Космонавтов, 114
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	285
	бюджет города Перми
	205,582

	1.1.4.1.2.3
	ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Леонова до ул. Качалова
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	336,5
	бюджет города Перми
	232,307

	
	
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	224
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	152,66426

	1.1.4.1.2.4
	ул. Танкистов от ул. Модельной до ул. Советской Армии
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	124,5
	бюджет города Перми
	226,318

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.2
	152,66426
	1802,0
	бюджет города Перми
	2588,405

	
	
	224
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.3
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.3.1
	ул. Гальперина (участками) от ул. Кировоградской до ул. Магистральной
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	680
	бюджет города Перми
	716,18171

	1.1.4.1.3.2
	ул. Кировоградская от ул. Федосеева до ул. Причальной
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	1127
	бюджет города Перми
	964,05629

	
	
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	13
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	14,85871

	1.1.4.1.3.3
	ул. Адмирала Нахимова, 11 (молочная кухня)
	
	
	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	220
	
	138,220

	1.1.4.1.3.4
	ул. Адмирала Ушакова от ул. Капитанской до ул. Адмирала Ушакова, 55/1
	
	
	
	
	
	485
	
	444,869

	1.1.4.1.3.5
	ул. Камышинская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сокольской
	
	
	
	
	
	505
	
	398,120

	1.1.4.1.3.6
	ул. Оборонщиков от ул. Маршала Рыбалко до ул. Автозаводской, 44
	
	
	
	
	
	130
	
	131,933

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.3
	14,85871
	3147
	бюджет города Перми
	2793,380

	
	кв. м
	13
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.4
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.1.4.1.4.1
	ул. Монастырская, 82
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	78
	бюджет города Перми
	95,37556

	1.1.4.1.4.2
	ул. Крисанова (нечетная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Ленина
	
	
	
	
	
	999
	
	537,65665

	1.1.4.1.4.3
	ул. Пермская (четная сторона) от ул. Попова до ул. Куйбышева
	
	
	
	
	
	999,2
	
	440,8216

	1.1.4.1.4.4
	ул. 25 Октября (четная и нечетная сторона) от ул. Пушкина до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	1113,5
	
	574,91086

	1.1.4.1.4.5
	ул. Николая Островского (нечетная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	750,9
	
	350,55342

	1.1.4.1.4.6
	ул. Крисанова (четная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	460,3
	
	284,29962

	1.1.4.1.4.7
	Тротуар у Свято-Троицкого кафедрального собора
	
	
	
	
	
	99,8
	бюджет города Перми
	41,97364

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00052

	1.1.4.1.4.8
	ул. Николая Островского от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
	
	
	
	
	
	1398,9
	бюджет города Перми
	1353,31112

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.4
	
	0,00052
	бюджет города Перми
	3678,90247

	
	
	5899,6
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.5
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.5.1
	ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Гашкова, 10
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	525
	бюджет города Перми
	661,43518

	1.1.4.1.5.2
	транспортная развязка ул. Уинской, ул. Старцева (в створе дома по ул. Старцева, 13)
	
	
	
	
	
	85
	
	122,40654

	1.1.4.1.5.3
	ул. Лифанова (четная сторона) от ул. Славянова до ул. Уральской
	
	
	
	
	
	370
	
	270,18858

	1.1.4.1.5.4
	ул. Юрша (нечетная сторона) от ул. Юрша, 9 до ул. Юрша, 5
	
	
	
	
	
	285
	
	229,57348

	1.1.4.1.5.5
	ул. Лебедева от ул. Индустриализации до ул. Циолковского
	
	
	
	
	
	305
	
	267,83691

	1.1.4.1.5.6
	ул. Крупской от ул. Крупской, 82а до ул. Крупской, 90
	
	
	
	
	
	300
	
	318,87181

	1.1.4.1.5.7
	ул. Лебедева от ул. Металлистов до ул. Металлургов (четная сторона)
	
	20 августа
	20 октября
	
	
	672
	
	1122,1875

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.5
	
	2542
	
	2992,500

	1.1.4.1.6
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.1.4.1.6.1
	ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 1 до ул. Маршала Толбухина, 3
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	192
	бюджет города Перми
	160,359

	1.1.4.1.6.2
	ул. Щербакова на участках: от ул. Первомайской до ул. Валежной, от ул. Валежной до ул. Домостроительной
	
	
	
	
	
	997,2
	
	893,038

	1.1.4.1.6.3
	ул. Ольховская на участках: от ул. Целинной до ул. Ольховской, 26, от ул. Генерала Доватора до ул. Целинной
	
	
	
	
	
	1535,9
	бюджет города Перми
	1217,052

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,00009

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.6
	
	0,00009
	бюджет города Перми
	2270,449

	
	кв. м
	2725,1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.7
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 17.04.2014 N 261, от

22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.7.1
	ул. Клары Цеткин от ул. Клары Цеткин, 12 до ул. Клары Цеткин, 17
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"


	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м


	297
	бюджет города Перми
	552,411

	1.1.4.1.7.2
	ул. Куйбышева от ул. Обвинской до ул. Саранской
	
	
	
	
	
	705
	
	572,216

	1.1.4.1.7.3
	ул. Моторостроителей от ул. Моторостроителей, 3 до ул. Моторостроителей, 9
	
	
	
	
	
	332,5
	
	455,221

	1.1.4.1.7.4
	ул. Обвинская от ул. Куйбышева до ул. Солдатова
	
	
	
	
	
	788
	
	842,362

	1.1.4.1.7.5
	ул. Соловьева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева
	
	
	
	
	
	2120
	
	1425,290

	1.1.4.1.7.6
	ул. Солдатова от ул. Емельяна Ярославского до ул. Лодыгина
	
	30 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	
	112,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	113,81987

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.7
	113,81987
	4242,5
	бюджет города Перми
	3847,500

	
	кв. м
	112,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.8
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды

	1.1.4.1.8.1
	ул. 40 лет Победы, 12 от ост. "Поликлиника" до ВКП
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	420
	бюджет города Перми
	427,500

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.8
	
	420
	
	427,500

	1.1.4.1.9
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе

	1.1.4.1.9.1
	ул. Барамзиной от ул. Зои Космодемьянской до ул. Учительской
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	265
	бюджет города Перми
	72,98904

	1.1.4.1.9.2
	ул. Данилихинская от ул. Крисанова до ул. Голева
	
	
	
	
	
	260
	
	71,31435

	1.1.4.1.9.3
	ул. Голева от ул. Голева, 12 до шоссе Космонавтов
	
	
	
	
	
	130
	
	35,09742

	1.1.4.1.9.4
	ул. Заостровская от проспекта Паркового, 10/2 до ул. Подлесной, 7/3
	
	
	
	
	
	180
	
	49,39574

	1.1.4.1.9.5
	ул. Подлесная от ул. Куфонина до ул. Подлесной, 5
	
	
	
	
	
	38
	
	15,00345

	1.1.4.1.9.6
	ул. Маяковского от ул. Есенина до ул. Маяковского, 1
	
	
	
	
	
	67
	
	26,000

	1.1.4.1.9.7
	ул. Барамзиной от ул. 2-й Шоссейной до ул. Барамзиной, 21
	
	
	
	
	
	102
	
	38,950

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.9
	1042
	
	308,750

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.10
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Индустриальном районе

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.10.1
	ул. Рязанская от ул. Шахтерской до ул. Космонавта Леонова
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	1 сентября
	30 октября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	852
	бюджет города Перми
	217,654

	1.1.4.1.10.2
	шоссе Космонавтов от шоссе Космонавтов, 110 до шоссе Космонавтов, 114
	
	14 апреля
	1 сентября
	
	
	89
	
	22,737

	1.1.4.1.10.3
	ул. Танкистов от ул. Модельной до ул. Советской Армии
	
	
	
	
	
	83
	
	21,204

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.10
	1024
	
	261,595

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2014 N 496)

	1.1.4.1.11
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Кировском районе
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.11.1
	ул. Гальперина (участками) от ул. Кировоградской до ул. Магистральной
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	318
	бюджет города Перми
	62,437

	1.1.4.1.11.2
	ул. Кировоградская от ул. Федосеева до ул. Причальной
	
	
	
	
	
	600
	
	117,805

	1.1.4.1.11.3
	ул. Адмирала Ушакова от ул. Капитанской до ул. Адмирала Ушакова, 55/1
	
	
	
	
	
	300
	
	58,902

	1.1.4.1.11.4
	ул. Камышинская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сокольской
	
	
	
	
	
	280
	
	54,976

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.11
	
	1498
	
	294,120

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.12
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Ленинском районе

	1.1.4.1.12.1
	ул. Монастырская, 82
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	120
	бюджет города Перми
	34,90478

	1.1.4.1.12.2
	ул. Крисанова (четная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Ленина
	
	
	
	
	
	201,5
	
	30,67161

	1.1.4.1.12.3
	ул. Пермская (четная сторона) от ул. Попова до ул. Куйбышева
	
	
	
	
	
	76,5
	
	11,64454

	1.1.4.1.12.4
	ул. 25-го Октября (четная и нечетная стороны) от ул. Пушкина до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	253
	
	73,59056

	1.1.4.1.12.5
	ул. Николая Островского (нечетная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	113,4
	
	22,36544

	1.1.4.1.12.6
	ул. Крисанова (четная сторона) от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
	
	
	
	
	
	178,6
	
	27,18562

	1.1.4.1.12.7
	Тротуар у Свято-Троицкого кафедрального собора
	
	
	
	
	
	253,5
	
	58,0382

	1.1.4.1.12.8
	ул. Николая Островского от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
	
	
	
	
	
	343,2
	
	99,90178

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.12
	
	1539,7
	
	358,30253

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.13
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Мотовилихинском районе

	1.1.4.1.13.1
	ул. Юрша от ул. Юрша, 64 до ул. Юрша, 62
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	899
	бюджет города Перми
	332,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,0005

	(п. 1.1.4.1.13.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от

17.04.2014 N 261)

	Итого по мероприятию 1.1.1.4.1.13
	
	0,0005
	бюджет города Перми
	332,500

	
	кв. м
	899
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.1.4.1.14
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Орджоникидзевском районе

	1.1.4.1.14.1
	ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 1 до ул. Маршала Толбухина, 3
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	89,28
	бюджет города Перми
	16,347

	1.1.4.1.14.2
	ул. Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной
	
	
	
	
	
	176,7
	
	32,354

	1.1.4.1.14.3
	ул. Ольховская от ул. Целинной до ул. Ольховской, 26
	
	
	
	
	
	477,22
	
	87,379

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.14
	
	743,2
	
	136,080

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.1.4.1.15
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Свердловском районе

	1.1.4.1.15.1
	ул. Клары Цеткин от ул. Клары Цеткин, 12 до ул. Клары Цеткин, 17
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	742
	бюджет города Перми
	258,632

	1.1.4.1.15.2
	ул. Куйбышева от ул. Обвинской до ул. Саранской
	
	
	
	
	
	96
	
	36,645

	1.1.4.1.15.3
	ул. Моторостроителей от ул. Моторостроителей, 3 до ул. Моторостроителей, 9
	
	
	
	
	
	68,5
	
	26,375

	1.1.4.1.15.4
	ул. Обвинская от ул. Куйбышева до ул. Солдатова
	
	
	
	
	
	72
	
	27,766

	1.1.4.1.15.5
	ул. Соловьева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева
	
	
	
	
	
	238
	
	78,082

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.15
	
	1216,5
	
	427,500

	1.1.4.1.16
	Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в поселке Новые Ляды
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.16.1
	ул. 40 лет Победы, 12 от ост. "Поликлиника" до ВКП
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	14 апреля
	1 сентября
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв. м
	146
	бюджет города Перми
	47,500

	Итого по мероприятию 1.1.4.1.16
	
	146
	
	47,500

	Итого по основному мероприятию 1.1.4.1
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	281,34364
	24922,2
	бюджет города Перми
	22727,23547

	
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	кв. м
	349,5
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	
	8108,4
	бюджет города Перми
	2166,34753

	
	
	кв. м
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	0,0005

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.1.4
	бюджет города Перми
	24893,583

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	281,34414

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	1842783,200

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	21021,70574

	
	бюджет Пермского края
	237500,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие сети автомобильных дорог

и наружного освещения" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1280;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 123, от 17.04.2014 N 261,

от 22.07.2014 N 496, от 15.09.2014 N 634)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог

	1.2.1.1
	Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 123, от

17.04.2014 N 261)

	1.2.1.1.1
	Выполнение строительно-монтажных работ участка дороги от кольцевой развязки на пересечении ул. Героев Хасана, ул. Краснополянской, ул. Хлебозаводской до ПНИТИ (II этап), приемка выполненных работ 1 и 2 этапов, в том числе:
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	1 ноября
	акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	122911,941

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	227413,482

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	41180,17995

	1.2.1.1.1.1
	Устройство трамвайных путей
	
	
	
	протяженность устроенных трамвайных путей
	п. м
	2454
	
	

	1.2.1.1.1.2
	Устройство дорожной одежды проезжей части
	
	
	
	площадь проезжей части, в отношении которой проведены работы по устройству дорожной одежды
	кв. м
	2613
	
	

	1.2.1.1.1.3
	Устройство контактной линии трамвая, троллейбуса
	
	
	
	протяженность устроенной контактной линии
	п. м
	6069
	
	

	1.2.1.1.1.4
	Устройство наружного освещения
	
	
	
	протяженность устроенной линии наружного освещения
	п. м
	5974
	
	

	1.2.1.1.1.5
	Установка технических средств организации движения
	
	
	
	количество установленных светофорных объектов
	ед.
	6
	
	

	1.2.1.1.1.6
	Устройство тротуаров
	
	
	
	площадь устроенных тротуаров
	кв. м
	14438
	
	

	1.2.1.1.1.7
	Озеленение
	
	
	
	площадь озелененной территории
	кв. м
	34682
	
	

	1.2.1.1.1.8
	Переустройство ВЛ-110 кВт
	
	1 января
	19 августа
	акт выполненных работ по договору о компенсации затрат по переустройству ВЛ-110 кВт
	ед.
	1
	
	

	(п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.1
	бюджет города Перми
	122911,941

	
	бюджет Пермского края
	227413,482

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	41180,17995

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.1.2
	Дополнительные проектно-изыскательские работы, в том числе:
	бюджет города Перми
	1472,659

	
	
	бюджет Пермского края
	2760,218

	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	6195,06005

	(п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014

N 634)

	1.2.1.1.2.1
	Осуществление строительного контроля
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	1 ноября
	акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	1000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	2300,700

	1.2.1.1.2.2
	Осуществление авторского надзора
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	1 ноября
	акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора
	ед
	1
	бюджет города Перми
	150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	459,518

	
	
	
	
	
	
	
	1
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	129,52205

	1.2.1.1.2.3
	Заключение договора на проведение землеустроительных работ
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	1 июня
	заключенный договор
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	-

	1.2.1.1.2.4
	Выполнение землеустроительных работ
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	1 ноября
	акт приемки выполненных работ
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	322,659

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	-

	1.2.1.1.2.5
	Приемка выполненной проектной документации по переустройству ВЛ 110 кВт
	МКУ "Пермблагоустройство"
	20 марта
	1 июля
	акт приемки выполненных проектных работ по переустройству ВЛ-110 кВт
	ед.
	1
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	6065,538

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 123, от

17.04.2014 N 261)

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.2
	бюджет города Перми
	1472,659

	
	бюджет Пермского края
	2760,218

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	6195,06005

	Всего по основному мероприятию 1.2.1.1
	бюджет города Перми
	124384,600

	
	бюджет Пермского края
	230173,700

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.2-

1.2.1.2.2
	Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 15.09.2014 N 634

	1.2.1.2.3-

1.2.1.2.5
	Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 17.04.2014 N 261

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	бюджет города Перми
	20,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.2.1.3
	Строительство ул. Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.2.1.3.1
	Заключение договора на выполнение работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 февраля
	15 сентября
	заключенный договор
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	40,000

	1.2.1.3.2
	Приемка выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги
	
	1 декабря
	20 декабря
	акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги
	ед.
	1
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.3.3-

1.2.1.3.5
	Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 17.04.2014 N 261

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	бюджет города Перми
	40,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.1.5
	Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) по строительству автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара"

	1.2.1.5.1
	Размещение конкурсной документации на выполнение ПИР на официальном сайте Российской Федерации
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 мая
	1 июня
	размещенная на официальном сайте Российской Федерации конкурсная документация на выполнение ПИР
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.5.2
	Заключение муниципального контракта
	
	20 августа
	10 сентября
	заключенный муниципальный контракт
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.5.3
	Разработка проектно-сметной документации <*>, в том числе:
	
	20 сентября
	20 декабря
	количество актов приемки выполненных инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	7851,500

	1.2.1.5.3.1
	Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	23554,300

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	бюджет города Перми
	7851,500

	
	бюджет Пермского края
	23554,300

	<*> Финансирование проектных работ предусмотрено в 2014 году, однако в связи с большим объемом проектных работ и отсутствием проекта планировки, разработка которого запланирована на 2014 год, прохождение экспертизы и окончательная приемка проекта планируются в 2015 году

	1.2.1.6
	Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600)

	1.2.1.6.1
	Размещение конкурсной документации на выполнение ПИР на официальном сайте Российской Федерации
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 апреля
	1 мая
	размещенная на официальном сайте Российской Федерации конкурсная документация на выполнение ПИР
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.2
	Заключение муниципального контракта
	
	1 июля
	20 июля
	заключенный муниципальный контракт
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.3
	Разработка проектно-сметной документации, в том числе:
	
	1 августа
	20 декабря
	положительное заключение государственной экспертизы
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.3.1
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.6.3.2
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	акт приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.3.3
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	акт приемки выполненных инженерно-геологических изысканий
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.3.4
	Получение технических условий на подключение к инженерным сетям
	
	
	
	полученные технические условия
	ед.
	1
	
	

	1.2.1.6.3.5
	Приемка заказчиком проектно-сметной документации
	
	
	
	акт приемки проектно-сметной документации
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	23514,905

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	бюджет города Перми
	23514,905

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.2.1
	бюджет города Перми
	155791,005

	
	бюджет Пермского края
	253728,000

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.2
	Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения

	1.2.2.1
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения

	1.2.2.1.1
	Строительство сетей наружного освещения, включая авторский надзор

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.2.2.1.1.1
	Микрорайон Южный: ул. Братская, ул. Симферопольская, ул. Таджикская, ул. Узбекская, ул. Лихвинская, ул. Казахская, ул. Усть-Качкинская, ул. Луганская, ул. Арагвинская, ул. Днестровская, ул. Сахалинская, ул. Южноуральская, ул. Туркестанская, ул. Балхашская, ул. Самаркандская
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 июня
	1 декабря
	протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	8,73
	бюджет города Перми
	8979,182

	1.2.2.1.1.2
	Микрорайон Центральная Усадьба в границах улиц: Черемховской, Заречной, Пановой, Лядовского тракта
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	3
	
	5106,99548

	1.2.2.1.1.3
	Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул. Андреевская, ул. Белостокская, ул. Фурманова, ул. Каширская, ул. Вишневая, ул. Войкова, ул. Чермозская, ул. Пятигорская, ул. Журналиста Дементьева, ул. 1-я, 2-я, 3-я Кольцевая, ул. Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул. Беломорская, ул. Красных Зорь, ул. Севастопольская, ул. Мотовилихинская, ул. Донская, ул. Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудская, ул. Крайпрудская, ул. Кувинская
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	7,3
	
	6654,53811

	1.2.2.1.1.4
	Микрорайон Акуловский: ул. Путейская, ул. Красноборская, ул. Машинистов от ул. Марии Загуменных до ул. 1-й Сортировочной, ул. Высоковольтная, ул. Генерала Наумова, ул. Тувинская, ул. Абаканская, Ленвинский переулок, ул. Майкопская, ул. Софьи Ковалевской, ул. Заречная, ул. Сортировочная, ул. Славгородская, ул. Электровозная, ул. Стрелочников, ул. Дошкольная, ул. 2-я Красноборская
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	3,8 (общая протяженность сетей составляет 6 км. Окончание работ планируется в 2015 году)
	
	12552,484

	1.2.2.1.1.5
	Ул. Машинистов от ул. 1-й Сортировочной до дома N 13 по ул. Костычева
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,6
	
	524,528

	1.2.2.1.1.6
	улицы поселка Новые Ляды
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	4,6
	
	5350,000

	1.2.2.1.1.7
	ул. Советская от Комсомольского проспекта до ул. Осинской
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,6
	
	1885,137

	1.2.2.1.1.8
	ул. Луговского
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,44
	
	465,667

	1.2.2.1.1.9
	Ул. 2-я Луначарского, ул. Клименко, сквер Декабристов
	
	1 апреля
	31 июля
	количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	118,28759

	1.2.2.1.1.10
	Ул. Верхнемуллинская от дома N 75 до транспортной развязки "Западный обход города Перми", ул. Пойменная, ул. 1-я Открытая, ул. 2-я Открытая
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	2
	
	1397,45555

	1.2.2.1.1.11
	Микрорайон Верхние Муллы (ул. 1-я Красавинская, ул. 2-я Красавинская, ул. 3-я Красавинская, ул. 1-я Урожайная, ул. 2-я Урожайная, ул. 3-я Урожайная, ул. 1-я Пыжевская, ул. 2-я Пыжевская)
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	1
	
	840,80265

	1.2.2.1.1.12
	Ул. Промышленная от шоссе Космонавтов до разворотного кольца трамвая N 2 (участок от шоссе Космонавтов до ул. Промышленной, 84б/1, участок от шоссе Космонавтов до ул. Промышленной, 82в/1)
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	2
	
	316,89195

	1.2.2.1.1.13
	Микрорайон Балатово: ул. Лизы Чайкиной, ул. Олега Кошевого, ул. Шахтерская, ул. Теплогорская, ул. 2-я Теплогорская, от ул. Шахтерской до ул. 2-й Теплогорской, пр. Декабристов, ул. Подводников
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	2
	
	150,53179

	1.2.2.1.1.14
	Поселок Новые Ляды: ул. Островского от ул. Трудовой до ул. Кутузова, ул. Крылова от ул. Крылова, 63 до ул. Трактовой и от ул. Белинского до ул. Кутузова, ул. Нагорная от ул. Нагорной, 2 до ул. Нагорной, 10 и от ул. Веселой до ул. Свердлова, ул. Спортивная, ул. Белинского, ул. Свердлова, ул. Трудовая от ул. Островского до ул. Трудовой, 7, ул. Гоголя, ул. Суворова от ул. Островского до ул. Нагорной, 13, ул. Березовка, ул. 40 лет Победы от ул. Трактовой до очистных сооружений поселка
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	1
	
	1484,51919

	1.2.2.1.1.15
	П. Малые реки и п. Васильево
	
	1 апреля
	31 июля
	
	
	1
	
	500,536

	1.2.2.1.1.16
	Микрорайон Вышка-2: ул. Баранчинская, ул. Омская, ул. Иньвенская, ул. 6-я Новгородская, ул. Евгения Пермяка
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	2,05
	
	1881,610

	1.2.2.1.1.17
	Микрорайон Вышка-1: ул. Норинская, ул. Московская, ул. Бузинская, ул. Рылеева, ул. Амурская, ул. Волжская, ул. Некрасова, ул. Труда, ул. Кузнецкая, ул. Харьковская, ул. Козловская, ул. Мостовая, ул. Кирпичная
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	184,50041

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.1
	протяженность построенных сетей наружного освещения
	4809,02472
	31,22
	бюджет города Перми
	43584,642

	
	количество актов приемки выполненных работ за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	10
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.2.1.2
	Проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 123, от

17.04.2014 N 261, от 22.07.2014 N 496)

	1.2.2.1.2.1
	ул. Новогайвинская от границы Мотовилихинского района до развязки с ул. Карбышева
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 июня
	1 декабря
	протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы
	км
	3,48
	бюджет города Перми
	932,992

	1.2.2.1.2.2
	ул. Соликамская от ул. Делегатской до автодороги "Восточный обход"
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,82
	
	396,166

	1.2.2.1.2.3
	микрорайон Чапаевский
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	5,5
	
	1180,000

	1.2.2.1.2.4
	ул. Ухтинская
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	1,2
	
	560,000

	1.2.2.1.2.5
	микрорайон Висим-1: ул. Барановская, ул. Якова Кузнецова, ул. Братьев Каменских, ул. Постаногова
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	2,2
	
	1195,37708

	1.2.2.1.2.6
	ул. Смирнова от ул. Смирнова, 91 до ул. 1905 года
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	1
	
	610

	1.2.2.1.2.7
	тротуар от ул. Вагонной, 3 до МАОУ "СОШ N 111" по ул. Лепешинской, 43
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,5
	
	462,43628

	1.2.2.1.2.8
	микрорайон Висим-2: ул. Егоршинская, ул. Артинская, ул. Еланская, 1-й, 2-й Сухоложский проезд, ул. Нагорная
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	1,3
	
	645,35

	1.2.2.1.2.9
	ул. Корсуньская, 1-й Мозырьский переулок
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	1,88
	
	1103,224

	1.2.2.1.2.10
	ул. Маяковского от дома N 1 до дома N 15
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	0,4
	
	493,39065

	1.2.2.1.2.11
	Микрорайон Соболи (ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Соболинская, ул. 2-я, 3-я, 4-я Таежная, ул. Таежная)
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	3,76
	
	296,485

	1.2.2.1.2.12
	Микрорайон Домостроительный: ул. Аксайская, ул. Амбарная, ул. Белозерская, ул. Домостроительная, ул. Лоцманская, ул. Осиновая, Черемуховый переулок, 2-й Черемуховый переулок, Вилюйский переулок, Станочный переулок, переулок Верхоянский, переулок Кухтымский, Ейский переулок, Макеевский переулок, Кутамышский переулок. Улица Серго
	МКУ "Пермблагоустройство"
	30 апреля
	1 декабря
	количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	520,278 (общая сметная стоимость работ составляет 2293,379 тыс. руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году)

	1.2.2.1.2.13
	Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная, ул. Зеленая
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	613,46151 (общая сметная стоимость работ составляет 2289,026 тыс. руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году)

	1.2.2.1.2.14
	Микрорайон Заозерье: ул. Судоремонтная, ул. Сигнальная, ул. 1-я Палубная, ул. Трясолобова, ул. 1-я Танкерная, ул. Байдарочная, ул. Верхнекамская, ул. Шлюпочная, ул. Паромная, ул. Липецкая, ул. Новоазовская, ул. Портовая, ул. Мачтовая, ул. 2-я Мачтовая, ул. 3-я Мачтовая, ул. Радистов, ул. Водолазная, ул. Читалина, ул. 2-я Палубная
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	706,558 (общая сметная стоимость работ составляет 2454,962 тыс. руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году)

	1.2.2.1.2.15
	Ул. Социалистический поселок
	
	30 апреля
	1 декабря
	количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	1
	
	520,747

	1.2.2.1.2.16
	Микрорайон Южный: ул. Братская, ул. Симферопольская, ул. Таджикская, ул. Узбекская, ул. Лихвинская, ул. Казахская, ул. Усть-Качкинская, ул. Луганская, ул. Арагвинская, ул. Днестровская, ул. Сахалинская, ул. Южноуральская, ул. Туркестанская, ул. Балхашская, ул. Самаркандская
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	283,555

	1.2.2.1.2.17
	Микрорайон Налимиха, микрорайон Кирова в границах улиц: Заборной, Лазурной, Чекалина, Высокой
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	188,214

	1.2.2.1.2.18
	Микрорайон Центральная Усадьба в границах улиц: Черемховской, Заречной, Пановой, Лядовского тракта
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	806,28284

	1.2.2.1.2.19
	Микрорайон Вышка-1: ул. Норинская, ул. Московская, ул. Бузинская, ул. Рылеева, ул. Амурская, ул. Волжская, ул. Некрасова, ул. Труда, ул. Кузнецкая, ул. Харьковская, ул. Козловская, ул. Мостовая, ул. Кирпичная
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	214,48912

	1.2.2.1.2.20
	Микрорайон Вышка-2 в границах улиц: Новгородской 6-й, Иньвенской, Баранчинской, Евгения Пермяка, Омской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.21
	Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул. Андреевская, ул. Белостокская, ул. Фурманова, ул. Каширская, ул. Вишневая, ул. Войкова, ул. Чермозская, ул. Пятигорская, ул. Журналиста Дементьева, ул. 1-я, 2-я, 3-я Кольцевые, ул. Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул. Беломорская, ул. Красных Зорь, ул. Севастопольская, ул. Мотовилихинская, ул. Донская, ул. Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудские, ул. Крайпрудская, ул. Кувинская
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.22
	Ул. Космонавта Леонова от ул. Архитектора Свиязева до автомагистрали "Южный обход"
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	1792,71972

	1.2.2.1.2.23
	Ул. Верхнемуллинская от дома N 75 до транспортной развязки "Западный обход города Перми", ул. Пойменная, ул. 1-я Открытая, ул. 2-я Открытая
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.24
	Микрорайон Верхние Муллы (ул. 1-я Красавинская, ул. 2-я Красавинская, ул. 3-я Красавинская, ул. 1-я Урожайная, ул. 2-я Урожайная, ул. 3-я Урожайная, ул. 1-я Пыжевская, ул. 2-я Пыжевская)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.25
	Ул. Промышленная от шоссе Космонавтов до разворотного кольца трамвая N 2
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.26
	Микрорайон Нагорный (ул. Геологов, ул. Энергетиков, ул. Сталеваров, ул. Газосварщиков, ул. Конструкторская, ул. Экскаваторная, ул. Проселочная, от ул. Архитектора Свиязева до ул. Милиционера Власова: ул. 1-я Карьерная, ул. Космонавта Беляева, ул. Дивьинская, ул. 1-я Гамовская, ул. 2-я Гамовская)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.27
	Микрорайон Балатово (ул. Лизы Чайкиной, ул. Олега Кошевого, ул. Шахтерская, ул. Теплогорская, ул. 2-я Теплогорская, от ул. Шахтерской до ул. 2-й Теплогорской, пр. Декабристов, ул. Подводников)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.28
	Микрорайон Ипподром (ул. 2-я Ипподромная, от ул. Заливной до ул. Архитектора Свиязева: ул. 1-й Карьерной, ул. Дивьинской, ул. Космонавта Беляева, ул. Нефтяников, ул. 1-й Гамовской, ул. 2-й Гамовской)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.29
	Ул. Встречная
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.30
	Микрорайон Соболи (ул. 1-я Липогорская, ул. 2-я Липогорская, ул. 3-я Липогорская, ул. 4-я Липогорская, ул. 5-я Липогорская)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.31
	Микрорайон Южный (от ул. Холмогорской до ул. Братской: ул. Балхашская, ул. Самаркандская, ул. Старцева, ул. Лебединская, ул. Ялуторовская, ул. Туркестанская, ул. Бердичевская, ул. Лихвинская, ул. Новоильинская, ул. Кемеровская, ул. Южноуральская, ул. Осокинская, ул. Зеленогорская)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.32
	Микрорайон Стройгородок (ул. Хвойная от ул. Ядринской до ул. Правобережной, ул. Щигровская от ул. Ядринской до ул. Правобережной, ул. Лужская от ул. Щигровской до ул. Хвойной, ул. Уржумская, проезд от ул. Охотников до ул. Хвойной по ул. Яранской и ул. Саянской, проезд от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Хвойной по ул. Рощинской, проезд от ул. Гальперина до ул. Щигровской (включая 160 м неосвещенного участка ул. Гальперина)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.33
	Деревня Субботино (ул. 1-я Субботинская, ул. 2-я Субботинская, ул. 3-я Субботинская, ул. 4-я Субботинская, ул. 5-я Субботинская, ул. 1-я Мало-Субботинская, ул. 2-я Мало-Субботинская, ул. 3-я Мало-Субботинская)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.34
	Микрорайон Голый Мыс
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.35
	Сквер на пересечении бульвара Гагарина, 115 и ул. Старцева, 55
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.36
	Пешеходная лестница от ДКМ к дому N 13 по ул. Толмачева
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.37
	Пешеходная лестница к церкви от ул. Екатерининской, 220
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.38
	Мостовой переход по ул. Грузинской, 13
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.39
	Мостовой переход и пешеходная лестница от ул. Подгорной, 58 до ул. Голева, 2
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.40
	Мостовой переход у детского сада N 135 по ул. Овчинникова, 2
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.41
	Мостовой переход по ул. Промышленной через реку Мулянку
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.42
	Мостовой переход по ул. Верхнемуллинской, 75 через реку Пыж
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.43
	Пешеходный переход от ост. "Героя Лядова" до железнодорожной станции "Промучасток"
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.44
	Две пешеходных лестницы у Дворца культуры им. Кирова
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.45
	Пешеходная лестница у дома N 4 по ул. Кировоградской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.46
	Пешеходная лестница у дома N 14 по ул. Кировоградской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.47
	Пешеходная лестница у дома N 34 по ул. Кировоградской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.48
	Пешеходная лестница у дома N 52 по ул. Кировоградской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.49
	Пешеходная лестница у дома N 68 по ул. Кировоградской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.50
	Пешеходная лестница - спуск к роднику (створ ул. Водников и ул. Теплоходной)
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.51
	Пешеходная лестница от ул. Соликамской до ул. Златоустовской, 13
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.52
	Пешеходная лестница от ул. Лифанова до ул. Нагорной
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.53
	Пешеходные лестницы от ул. КИМ до домов N 4, 6 по ул. Чехова
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.54
	Пешеходная лестница от ул. Лифанова до ул. Чехова
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.55
	Пешеходная лестница и мостовой переход от ул. Обросова, 51 через реку Иву
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.56
	Пешеходная лестница от площади перед цирком к дому N 18 по ул. Крупской
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.57
	Пешеходная лестница от ул. Бузинской, 67 до ул. Козловской, 9
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.58
	Пешеходная лестница по ул. Марата от дома N 14
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.59
	Пешеходная лестница и мостовой переход от микрорайона Пихтовая стрелка до дома N 9 по Володарскому переулку
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.60
	Пешеходная лестница от ул. 1905 года к монастырю
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.61
	Подземный переход по ул. Уральской в микрорайоне Рабочий поселок
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.62
	Пешеходная лестница от ул. Андреевской до ул. Народной
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.63
	Пешеходная лестница от ул. Белостокской до ул. Марата
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.64
	Пешеходная лестница по ул. Уральской, 119
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.65
	Пешеходная лестница от ост. "Микрорайон Чапаевский" (по ул. Соликамской) до микрорайона Чапаева
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.66
	Подвесной мостовой переход между микрорайонами Январский и КамГЭС
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.67
	Пешеходная лестница и мостовой переход от дома N 15 по ул. Волховской в микрорайон КамГЭС
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.68
	Пешеходная лестница, мостовой переход от ул. Моторостроителей, 8
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.69
	Два мостовых перехода у МБДОУ "Детский сад N 80", ул. Моторостроителей, 44
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.70
	Пешеходная лестница, мостовой переход по ул. Тбилисской, 9а
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.71
	Пешеходная лестница от ул. Коломенской, 55 до ул. Коломенской, 61
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.72
	В поселке Новые Ляды пешеходная лестница от ул. Островского, 79 до ул. Железнодорожной, 16
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1.2.73
	Улицы поселка Новые Ляды
	
	30 апреля
	1 декабря
	
	
	1
	
	1337,33074

	1.2.2.1.2.74
	Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. Радиальная, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Радиальная, ул. Ландышева, Радужный переулок, ул. Пасечная
	
	20 сентября
	20 декабря
	
	
	1
	
	402,833

	1.2.2.1.2.75
	Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый
	
	20 сентября
	20 декабря
	
	
	1
	
	143,006

	1.2.2.1.2.76
	Дорога Дружбы от путепровода на ст. Блочной до ул. Новогайвинской
	
	20 сентября
	20 декабря
	
	
	1
	
	487,782

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.2
	протяженность сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми, в отношении которых выполнены ПИР по строительству
	км
	22,04
	1033,621
	7875,42101

	
	количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ
	ед.
	3
	бюджет города Перми
	

	
	количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	3
	
	1840,29751

	
	количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период)
	ед.
	59
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	5143,33842

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	1.2.2.1.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям

	1.2.2.1.3.1
	Ул. Космонавта Леонова от ул. Архитектора Свиязева до автомагистрали "Южный обход"
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 июня
	1 декабря
	количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет
	ед.
	2
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	266,04236

	1.2.2.1.3.2
	Улицы поселка Новые Ляды
	
	1 июня
	1 декабря
	
	
	6
	
	28,52308

	1.2.2.1.3.3
	Микрорайон Акуловский: ул. Путейская, ул. Красноборская, ул. Машинистов от ул. Марии Загуменных до ул. 1-й Сортировочной, ул. Высоковольтная, ул. Генерала Наумова, ул. Тувинская, ул. Абаканская, Ленвинский переулок, ул. Майкопская, ул. Софьи Ковалевской, ул. Заречная, ул. Сортировочная, ул. Славгородская, ул. Электровозная, ул. Стрелочников, ул. Дошкольная, ул. 2-я Красноборская
	
	1 октября
	20 декабря
	количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям
	
	5
	бюджет города Перми
	44,0317

	1.2.2.1.3.4
	Микрорайон Южный: ул. Братская, ул. Симферопольская, ул. Таджикская, ул. Узбекская, ул. Лихвинская, ул. Казахская, ул. Усть-Качкинская, ул. Луганская, ул. Арагвинская, ул. Днестровская, ул. Сахалинская, ул. Южноуральская, ул. Туркестанская, ул. Балхашская, ул. Самаркандская
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.3.5
	Микрорайон Налимиха, микрорайон Кирова в границах улиц: Заборной, Лазурной, Чекалина, Высокой
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	1
	
	15,5406

	1.2.2.1.3.6
	Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул. Андреевская, ул. Белостокская, ул. Фурманова, ул. Каширская, ул. Вишневая, ул. Войкова, ул. Чермозская, ул. Пятигорская, ул. Журналиста Дементьева, ул. 1-я, 2-я, 3-я Кольцевая, ул. Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул. Беломорская, ул. Красных Зорь, ул. Севастопольская, ул. Мотовилихинская, ул. Донская, ул. Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудская, ул. Крайпрудская, ул. Кувинская
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	3
	
	14,81537

	1.2.2.1.3.7
	Микрорайон Вышка-1: ул. Норинская, ул. Московская, ул. Бузинская, ул. Рылеева, ул. Амурская, ул. Волжская, ул. Некрасова, ул. Труда, ул. Кузнецкая, ул. Харьковская, ул. Козловская, ул. Мостовая, ул. Кирпичная
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	1
	
	2,84911

	1.2.2.1.3.8
	Микрорайон Вышка-2 в границах улиц: Новгородской 6-й, Иньвенской, Баранчинской, Евгения Пермяка, Омской
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	2
	
	5,1802

	1.2.2.1.3.9
	Улицы поселка Новые Ляды
	
	1 октября
	20 декабря
	
	
	1
	
	4,73699

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.3
	294,56544
	15
	бюджет города Перми
	88,25397

	
	ед.
	8
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	(п. 1.2.2.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от

17.04.2014 N 261)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	52581,93798

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	52581,93798

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	208372,94298

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	12087,22609

	
	бюджет Пермского края
	253728,000

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет)
	47375,240

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

на 2014 год

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 123, от 17.04.2014 N 261,

от 15.09.2014 N 634)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.1
	Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	1.3.1.1
	Выполнение функций муниципального заказчика работ

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.04.2014 N 261)

	1.3.1.1.1
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермблагоустройство"
	МКУ "Пермблагоустройство"
	1 января
	31 декабря
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	124191,5759

	1.3.1.1.2
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	11415,200

	1.3.1.1.3
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	12614,200

	1.3.1.1.4
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Кировского района"
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	12072,493

	1.3.1.1.5
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	11020,500

	1.3.1.1.6
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	14237,100

	1.3.1.1.7
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	11449,600

	1.3.1.1.8
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	12438,900

	1.3.1.1.9
	Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	1 января
	31 декабря
	
	
	1
	
	6431,900

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ
	ед.
	9
	бюджет города Перми
	215871,46886

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по задаче 1.3.1
	бюджет города Перми
	215871,46886

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)

	Итого по подпрограмме 1.3
	бюджет города Перми
	215871,46886

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2014 N 634)


