Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2013 г. N 882

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 11.04.2014 N 248, от 09.09.2014 N 611)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 26 ноября 2009 г. N 910 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация дорожного движения в городе Перми";

от 10 октября 2011 г. N 574 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 9 ноября 2011 г. N 722 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 30 марта 2012 г. N 129 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 19 апреля 2012 г. N 172 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 25 сентября 2012 г. N 570 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Пермский трамвай";

от 17 октября 2012 г. N 634 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 5 марта 2013 г. N 115 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 26 марта 2013 г. N 180 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910";

от 28 марта 2013 г. N 196 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Пермский трамвай";

от 11 июня 2013 г. N 477 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация дорожного движения в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 26.11.2009 N 910".

3. Начальнику департамента дорог и транспорта администрации города Перми привести в соответствие с настоящим Постановлением правовые акты начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2013 N 882

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 11.04.2014 N 248, от 09.09.2014 N 611)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

	N
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Наименование программы
	муниципальная программа "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми" (далее - программа)

	2
	Ответственный руководитель ФЦБ
	руководитель ФЦБ "Городское хозяйство"

	3
	Исполнитель программы
	департамент дорог и транспорта администрации города Перми

	4
	Участники программы
	департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ);

муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПермДДД");

муниципальное бюджетное учреждение "Городское управление транспорта" (далее - МБУ "Гортранс");

МКУ "Благоустройство Дзержинского района";

МКУ "Благоустройство Индустриального района";

МКУ "Благоустройство Кировского района";

МКУ "Благоустройство Ленинского района";

МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района";

МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района";

МКУ "Благоустройство Свердловского района";

МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"

	(п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2014 N 248)

	5
	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
	достигнутый в настоящее время в городе Перми качественный уровень транспортного обслуживания населения является одним из высоких в Российской Федерации. Город Пермь стабильно занимает высокие места в рейтинге российских городов с наилучшими показателями в данной сфере. Целью органов местного самоуправления является поддержание качества на достигнутом уровне, дальнейшее его повышение. В целях развития города, организации новых мест массового пребывания населения:

социальных объектов, новых микрорайонов необходимы изменения сложившейся транспортной инфраструктуры.

Целью органов местного самоуправления в указанном направлении является повышение привлекательности роли городского пассажирского транспорта общего пользования, его доступности для жителей города Перми, а также совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности как пассажиров, так и участников дорожного движения.

Организация дорожного движения в городе Перми и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования направлены на повышение качества жизни населения города Перми в части сокращения временных затрат на осуществление транспортных корреспонденций.

За последние три года в городе Перми наблюдается рост количества личного автомобильного транспорта. Также за указанный период значительно увеличилось число технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, комплексы технических средств видеофиксации, искусственные неровности), что в совокупности приводит к снижению скорости движения на улично-дорожной сети города Перми. Исходя из изложенного в программе отражены основные показатели конечного результата, отражающие вопросы времени совершения транспортных корреспонденций и вопросы, связанные с обеспечением безопасности на улично-дорожной сети, результативность которых характеризуется снижением дорожно-транспортных происшествий.

Основная цель программы - стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, которую предлагается достигать повышением привлекательности и доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания.

Кроме того, мероприятия данной программы направлены на реализацию основных задач, указанных в решении Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. N 216 "Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми". Также программа является преемственной по отношению к ведомственной целевой программе "Организация дорожного движения в городе Перми", целью которой являлось повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми

	6
	Цель программы
	стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания

	7
	Перечень подпрограмм и задач
	1.1. Организация дорожного движения в городе Перми.

1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми.

1.2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми.

1.2.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми.

1.2.2. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми.

1.2.3. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	8
	Сроки реализации программы
	2014-2016 годы

	9
	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	Программа, всего (тыс. руб.)
	977048,3
	977613,5
	932053,6

	
	бюджет города Перми
	977048,3
	977613,5
	932053,6

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	2280,2
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	
	Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.)
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	бюджет города Перми
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4
	-
	-

	
	Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.)
	834210,3
	840900,0
	798047,2

	
	бюджет города Перми
	834210,3
	840900,0
	798047,2

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	611,8
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	10
	Показатели конечного результата цели программы
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	Среднее время транспортных корреспонденций (мин.)
	41
	41
	41

	
	Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам (км/час)
	16,3
	16,3
	16,3

	
	автобус
	18,3
	18,3
	18,3

	
	трамвай
	14,5
	14,5
	14,5

	
	троллейбус
	16,0
	16,0
	16,0

	
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть (случай)
	78
	78
	78

	
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта (случай)
	482
	482
	482


ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2014 N 611)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
	Исполнитель программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания

	1.1
	Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4
	-
	-

	1.1.1
	Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4
	-
	-

	1.2
	Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	834210,3
	840900,0
	798047,2

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	611,8
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	1.2.1
	Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	797960,5
	797862,0
	762003,6

	1.2.2
	Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	32315,7
	39597,2
	32597,2

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	607,4
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	
	

	1.2.3
	Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми
	ДДиТ
	бюджет города Перми
	3934,1
	3440,8
	3446,4

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4
	-
	-

	Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	977048,3
	977613,5
	932053,6

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	2280,2
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	Итого по программе, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	977048,3
	977613,5
	932053,6

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	2280,2
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Организация дорожного движения

в городе Перми" муниципальной программы "Организация

дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2014 N 611)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник

финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания

	1.1
	Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми

	1.1.1.1
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа
	МКУ "ПермДДД"
	количество дорожных знаков на содержании
	тыс. шт.
	32,61
	32,61
	32,61
	бюджет города Перми
	20357,0
	20357,0
	20357,0

	
	
	
	количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме
	ед.
	3
	0
	0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	722,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество светофорных объектов на содержании
	ед.
	172
	131
	131
	бюджет города Перми
	11478,5
	11977,5
	11977,5

	
	
	
	площадь нанесенной дорожной разметки
	тыс. кв. м
	108,737
	103,0
	103,0
	бюджет города Перми
	32268,3
	33948,6
	33948,6

	
	
	
	количество установленных и демонтированных столбиков сигнальных гибких
	ед.
	1150
	1520
	1520
	бюджет города Перми
	597,7
	614,5
	614,5

	
	
	
	количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании
	ед.
	60
	0
	0
	бюджет города Перми
	5435,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании
	ед.
	80
	94
	94
	бюджет города Перми
	6234,9
	8344,5
	8344,5

	
	
	
	количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании
	ед.
	13
	13
	13
	бюджет города Перми
	1065,9
	1537,7
	1537,7

	
	
	
	количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	7009,2
	2804,6
	2804,6

	
	
	
	количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании
	ед.
	3
	0
	0
	бюджет города Перми
	256,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании
	ед.
	128
	0
	0
	бюджет города Перми
	557,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения
	ед.
	5
	5
	5
	бюджет города Перми
	367,4
	367,4
	367,4

	
	
	
	количество информационных материалов для участников дорожного движения
	ед.
	95000
	95000
	95000
	бюджет города Перми
	153,1
	153,1
	153,1

	
	
	ДДиТ
	количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения
	ед.
	100
	100
	100
	бюджет города Перми
	400,0
	400,0
	400,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	бюджет города Перми
	86181,5
	80504,9
	80504,9

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	722,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.2
	Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения
	МКУ "ПермДДД"
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21716,9
	23265,4
	23265,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	89,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество построенных линий электропередач к зданию МКУ "ПермДДД" по ул. Пермской, 2а
	ед.
	1
	0
	0
	бюджет города Перми
	1481,8
	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	23198,7
	23265,4
	23265,4

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	89,6
	0,0
	0,0

	1.1.1.3
	Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	МКУ "ПермДДД"
	площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения
	тыс. кв. м
	314,0
	91,0
	228,0
	бюджет города Перми
	1205,0
	340,0
	850,6

	
	
	
	количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году
	ед.
	4
	0
	0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	856,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	количество установленных (демонтированных) дорожных знаков
	шт.
	768
	1221
	1221
	бюджет города Перми
	4231,1
	6727,6
	6727,6

	
	
	
	протяженность установленных (демонтированных) искусственных неровностей
	м
	900
	780
	780
	бюджет города Перми
	3625,0
	3173,4
	3173,4

	
	
	
	количество построенных светофорных объектов
	ед.
	4
	3
	0
	бюджет города Перми
	4407,5
	3217,7
	0,0

	
	
	
	количество реконструированных светофорных объектов
	ед.
	7
	5
	5
	бюджет города Перми
	4500,5
	3000,0
	3000,0

	
	
	
	протяженность и количество установленных (демонтированных) ограждений, в том числе:
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	9162,1
	12704,2
	12704,2

	
	
	
	барьерных
	м
	4788
	7300
	7300
	бюджет города Перми
	7244,8
	10595,2
	10595,2

	
	
	
	безбарьерных
	ед.
	1000
	1100
	1100
	бюджет города Перми
	1917,3
	2109,0
	2109,0

	
	
	
	количество установленных (демонтированных) направляющих устройств
	ед.
	136
	136
	136
	бюджет города Перми
	1100,0
	1100,0
	1100,0

	
	
	ДДиТ
	количество вариантов организации дорожного движения
	ед.
	77
	110
	110
	бюджет города Перми
	1876,2
	2680,3
	2680,3

	
	
	МКУ "ПермДДД"
	количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	ед.
	2
	0
	0
	бюджет города Перми
	3350,4
	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	33457,8
	32943,2
	30236,1

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	856,8
	0,0
	0,0

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	142838,0
	136713,5
	134006,4

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4
	0,0
	0,0


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми"

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	2014 год
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	Источник финансирования
	
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания

	1.2
	Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми

	1.2.1
	Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми

	1.2.1.1
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом
	ДДиТ
	количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования
	ед.
	40
	40
	40
	бюджет города Перми
	87474,5
	87474,5
	87474,5

	(п. 1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	
	87474,5
	87474,5
	87474,5

	1.2.1.2
	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан
	ДДиТ
	пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год
	млн. чел.
	40,0
	40,0
	40,0
	бюджет города Перми
	193040,1
	193040,1
	193040,1

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	
	193040,1
	193040,1
	193040,1

	1.2.1.3
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования
	ДДиТ
	количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования
	ед.
	18
	18
	18
	бюджет города Перми
	321425,4
	321425,4
	321425,4

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	
	321425,4
	321425,4
	321425,4

	1.2.1.4
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава
	ДДиТ
	процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	бюджет города Перми
	148698,2
	148694,7
	112836,3

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	
	148698,2
	148694,7
	112836,3

	1.2.1.5
	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан
	ДДиТ
	пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год
	млн. чел.
	7,0
	7,0
	7,0
	бюджет города Перми
	38862,8
	38862,8
	38862,8

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	
	38862,8
	38862,8
	38862,8

	1.2.1.6
	Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения
	ДДиТ
	количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов
	ед.
	5
	5
	5
	бюджет города Перми
	1970,0
	1970,0
	1970,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	
	1970,0
	1970,0
	1970,0

	1.2.1.7
	Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта
	МБУ "Гортранс"
	количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан в год
	тыс.

шт.
	580,0
	580,0
	580,0
	бюджет города Перми
	6394,5
	6394,5
	6394,5

	(п. 1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.7
	
	6394,5
	6394,5
	6394,5

	1.2.1.8
	Проведение аудиторской экспертизы экономического обоснования тарифов на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования
	ДДиТ
	наличие положительного экспертного заключения
	ед.
	1
	-
	-
	бюджет города Перми
	95,0
	-
	-

	(п. 1.2.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.8
	
	95,0
	-
	-

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	Итого по задаче 1.2.1
	
	797960,5
	797862,0
	762003,6

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.2
	Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	1.2.2.1
	Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
	ДДиТ
	количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями
	ед.
	5
	16
	6
	бюджет города Перми
	1881,7
	7646,5
	3157,1

	
	
	
	количество установленных остановочных павильонов
	ед.
	26
	10
	19
	бюджет города Перми
	3749,4
	2675,0
	2164,4

	
	
	
	количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	18
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	115,7
	-
	-

	
	
	
	количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	18
	-
	-
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	(п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	5631,1
	10321,5
	5321,5

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	115,7
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.2.2
	Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми
	ед.
	130
	130
	130
	бюджет города Перми
	2442,1
	2490,9
	2490,9

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми
	ед.
	20
	20
	20
	бюджет города Перми
	437,2
	445,9
	445,9

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	2
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	8,6
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми
	ед.
	143
	143
	143
	бюджет города Перми
	3192,5
	3233,0
	3233,0

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми
	ед.
	5
	6
	6
	бюджет города Перми
	109,4
	134,9
	134,9

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	3
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	70,6
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми
	ед.
	117
	117
	117
	бюджет города Перми
	1826,0
	1949,5
	2502,2

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми
	ед.
	23
	21
	-
	бюджет города Перми
	627,2
	552,7
	-

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	1
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	3,2
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми
	ед.
	129
	131
	131
	бюджет города Перми
	3861,7
	3937,5
	3937,5

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми
	ед.
	20
	20
	20
	бюджет города Перми
	454,9
	465,5
	465,5

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	1
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	31,0
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми
	ед.
	195
	195
	200
	бюджет города Перми
	4026,4
	4180,9
	4180,9

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми
	ед.
	3
	2
	2
	бюджет города Перми
	460,3
	453,1
	453,1

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	3
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	29,2
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми
	ед.
	154
	154
	157
	бюджет города Перми
	2519,5
	2571,0
	2571,0

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми
	ед.
	18
	10
	10
	бюджет города Перми
	281,2
	285,7
	285,7

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	1
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	13,2
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми
	ед.
	197
	197
	197
	бюджет города Перми
	5793,1
	5766,1
	5766,1

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми
	ед.
	12
	14
	16
	бюджет города Перми
	514,1
	667,2
	667,2

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	
	3
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	335,9
	-
	-

	
	
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды
	ед.
	15
	15
	15
	бюджет города Перми
	138,3
	141,1
	127,6

	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды
	ед.
	1
	1
	2
	бюджет города Перми
	0,7
	0,7
	14,2

	(п. 1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.2
	бюджет города Перми
	26684,6
	27275,7
	27275,7

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	491,7
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.2.3
	Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования
	ДДиТ
	количество разработанных проектов на строительство разворотных колец
	ед.
	0
	4
	0
	бюджет города Перми
	0,0
	2000,0
	0,0

	
	
	
	количество построенных разворотных колец
	ед.
	0
	0
	0
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.3
	
	0,0
	2000,0
	0,0

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	32315,7
	39597,2
	32597,2

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	607,4
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.3
	Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.3.1
	Приобретение электронных информационных табло
	ДДиТ
	количество приобретенных электронных информационных табло
	ед.
	10
	-
	-
	бюджет города Перми
	700,0
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.1
	бюджет города Перми
	700,0
	-
	-

	1.2.3.2
	Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми
	МБУ "Гортранс"
	количество часов информирования
	час
	239688
	266195
	267058
	бюджет города Перми
	3162,9
	3440,8
	3446,4

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.2
	3162,9
	3440,8
	3446,4

	1.2.3.3
	Передача, прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ
	ДДиТ
	мин.
	
	7430
	-
	-
	бюджет города Перми
	71,2
	-
	-

	
	
	
	количество минут обработки звонков
	
	
	-
	-
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.3
	бюджет города Перми
	71,2
	-
	-

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4
	
	

	Итого по задаче 1.2.3
	бюджет города Перми
	3934,1
	3440,8
	3446,4

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4
	-
	-

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	834210,3
	840900,0
	798047,2

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	611,8
	-
	-

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)


ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы
	Ед. изм.
	Значения показателей конечного результата реализации программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания

	
	Среднее время транспортных корреспонденций
	мин.
	41
	41
	41

	
	Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам:
	км/ час
	16,3
	16,3
	16,3

	
	автобус
	км/ час
	18,3
	18,3
	18,3

	
	трамвай
	км/ час
	14,5
	14,5
	14,5

	
	троллейбус
	км/ час
	16,0
	16,0
	16,0

	
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть
	случай
	78
	78
	78

	
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта
	случай
	482
	482
	482

	1.1
	Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми

	
	Доля технических средств организации дорожного движения на содержании от общего числа технических средств на улично-дорожной сети
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на содержании от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чел.
	120
	118
	118

	
	Доля освоенных средств бюджета города Перми на содержание муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, от выделенного объема средств
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети
	%
	64,8
	28,0
	5,8

	
	Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети
	%
	35,2
	35,2
	35,2

	
	Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (с учетом нарастающего итога значения)
	тыс. кв. м
	3839,6
	3839,6
	3839,6

	1.2
	Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2014 N 248)

	1.2.1
	Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2014 N 248)

	
	Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год
	млн. чел.
	290,7
	290,7
	290,7

	
	Средний срок службы транспортных средств с даты выпуска, в том числе:
	лет
	12,0
	12,0
	12,0

	
	автобус (норматив - 7 лет)
	
	13,0
	13,0
	13,0

	
	трамвай (норматив - 10 лет)
	
	13,0
	13,0
	13,0

	
	троллейбус (норматив - 7 лет)
	
	10,0
	10,0
	10,0

	
	Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов
	%
	50,0
	50,0
	50,0

	
	Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, в год
	млн. чел.
	52,1
	52,1
	52,1

	
	Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год
	час.
	570864,0
	570864,0
	570864,0

	
	Доля числа поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования от общего числа поездок
	%
	47,12
	47,12
	47,12

	
	Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц
	ед.
	24,2
	24,2
	24,2

	
	Размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования
	руб.
	13,0
	13,0
	13,0

	1.2.2
	Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2014 N 248)

	
	Плотность маршрутной сети от общей протяженности улично-дорожной сети
	%
	47,7
	47,7
	47,7

	
	Приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями
	%
	72,0
	74,0
	74,0

	
	Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего числа обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта
	%
	72,0
	74,0
	74,0

	
	Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов
	%
	47,8
	49,3
	51,1

	
	Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов
	%
	16,3
	16,3
	16,3

	
	Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), от общего количества остановочных пунктов
	%
	72,0
	74,0
	74,0

	
	Доля остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на содержании от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.3
	Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	
	Доля крупных пересадочных остановочных пунктов, оборудованных электронными информационными табло, от общего числа крупных пересадочных остановочных пунктов
	%
	58,0
	58,0
	58,0

	
	Количество посещений в год информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru
	тыс. ед.
	700,0
	800,0
	900,0


МЕТОДИКА

расчета показателей конечного результата цели муниципальной

программы

	N
	Наименование показателя конечного результата цели
	Ед. изм.
	Формула расчета
	Методология расчета
	Источник информации
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Среднее время транспортных корреспонденций
	мин.
	[image: image1.wmf]ср

T

t

К

=


где

[image: image2.wmf]ср

t

 - среднее время транспортных корреспонденций в минутах;

T - общее время всех транспортных корреспонденций в минутах;

К - общее количество транспортных корреспонденций, единиц
	рассчитывается как отношение общего времени транспортных корреспонденций к общему количеству транспортных корреспонденций в соответствии с методикой расчета транспортного предложения и спроса
	данные корреспонденций с учетом параметров улично-дорожной сети города Перми и параметров маршрутной сети города Перми, представляемые департаментом дорог и транспорта администрации города Перми
	ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом

	2
	Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам:

автобус;

трамвай;

троллейбус
	км/ час
	Vср. = Sфакт / Тобщ.,

где

Vср. - средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта; Sфакт - фактический пробег; Тобщ. - фактический объем транспортной работы
	рассчитывается как отношение фактического пробега к фактическому объему транспортной работы
	показатели работы маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, полученные согласно утвержденному регламенту бизнес-процесса навигационного контроля транспорта МБУ "Гортранс"
	ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом

	3
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть
	случай
	суммарное количество дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть
	определяется исходя из статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, за год
	данные ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
	ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом

	4
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта
	случай
	суммарное количество дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта
	определяется исходя из статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, за год
	данные ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
	ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом


Приложение 1

к муниципальной программе "Организация

дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной

собственности города Перми

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2014 N 611)

	N
	Наименование подпрограммы, задачи, объекта бюджетных инвестиций, конечного результата
	Наличие проектной документации или результаты инженерных изысканий
	Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации
	Источник финансирования
	Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми

	1.1.1.2
	Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения

	1.1.1.2.1
	Строительство линии электропередачи до здания учреждения
	отсутствует
	
	бюджет города Перми
	
	1481,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество построенных линий электропередач от ТП-5160 к зданию МКУ "ПермДДД", расположенному по ул. Пермской, 2а
	ед.
	1
	0
	0
	0
	

	1.1.1.3
	Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

	1.1.1.3.4
	Строительство и реконструкция светофорных объектов
	отсутствует
	
	бюджет города Перми
	
	8908,0
	6217,7
	3000,0
	0,0

	
	Количество построенных светофорных объектов
	ед.
	4
	3
	0
	0
	

	
	Количество реконструированных светофорных объектов
	ед.
	7
	5
	5
	0
	

	1.2
	Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми

	1.2.1
	Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	1.2.1.1
	Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования

	1.2.1.1.1
	Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования
	отсутствует
	
	бюджет города Перми
	
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0

	
	Количество разработанных проектов на строительство разворотных колец
	ед.
	0
	4
	0
	0
	

	
	Количество построенных разворотных колец
	ед.
	0
	0
	0
	0
	


Приложение 2

к муниципальной программе "Организация

дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Организация дорожного движения в городе

Перми" муниципальной программы "Организация дорожного

движения и развитие городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми" на 2014 год

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2014 N 611)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес)
	Участники программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1
	Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми

	1.1.1.1
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа

	1.1.1.1.1
	Содержание дорожных знаков
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	20357,0

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество дорожных знаков на содержании
	тыс. шт.
	32,61
	
	

	
	
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме
	ед.
	3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	722,0

	1.1.1.1.2
	Содержание светофорных объектов
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	3214,3

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014


	количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением на содержании
	ед.
	41
	
	

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014


	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	8264,2

	
	
	
	01.12.2013
	30.11.2014
	количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением на содержании
	ед.
	131
	
	

	1.1.1.1.3
	Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки
	МКУ "ПермДДД"
	15.01.2014
	27.02.2014
	количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	20453,9

	
	
	
	07.03.2014
	17.03.2014
	количество заключенных муниципальных контрактов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.04.2014
	30.10.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	7
	
	

	
	
	
	01.04.2014
	30.10.2014
	площадь нанесенной дорожной разметки краской
	тыс. кв. м
	94,562
	
	

	
	
	
	01.04.2014
	30.10.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	7
	бюджет города Перми
	11814,4

	
	
	
	01.04.2014
	30.10.2014
	площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами
	тыс. кв. м
	14,175
	
	

	1.1.1.1.4
	Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких
	МКУ "ПермДДД"
	15.04.2014
	05.06.2014
	количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	597,7

	
	
	
	06.05.2014
	16.05.2014
	количество заключенных муниципальных контрактов
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	31.05.2014
	27.10.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	31.05.2014
	27.10.2014
	количество установленных и демонтированных столбиков сигнальных гибких
	ед.
	1150
	
	

	1.1.1.1.5
	Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	5435,2

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании
	ед.
	60
	
	

	1.1.1.1.6
	Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	13
	бюджет города Перми
	6234,9



	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании
	ед.
	80
	
	

	1.1.1.1.7
	Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	1065,9

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании
	ед.
	13
	
	

	1.1.1.1.8
	Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	7009,2



	1.1.1.1.9
	Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	3
	бюджет города Перми
	256,4

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании
	ед.
	3
	
	

	1.1.1.1.10
	Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город"
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	557,9

	
	
	
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании
	ед.
	128
	
	

	1.1.1.1.11
	Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	367,4

	1.1.1.1.12
	Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество информационных материалов для участников дорожного движения
	ед.
	95000
	бюджет города Перми
	153,1

	1.1.1.1.13
	Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения
	ед.
	100
	бюджет города Перми
	400,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	бюджет города Перми
	86181,5

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	722,0

	1.1.1.2
	Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения

	1.1.1.2.1
	Обеспечение деятельности МКУ "ПермДДД"
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21716,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	89,6

	
	
	
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество построенных линий электропередач к зданию МКУ "ПермДДД" по ул. Пермской, 2а
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	1481,8

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	23198,7

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	89,6

	1.1.1.3
	Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

	1.1.1.3.1
	Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения
	тыс. кв. м
	314,0
	бюджет города Перми
	1205,0

	
	
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году
	ед.
	4
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	856,8

	1.1.1.3.2
	Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество установленных (демонтированных) дорожных знаков
	шт.
	768
	бюджет города Перми
	4231,1

	1.1.1.3.3
	Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей
	МКУ "ПермДДД"
	10.05.2014
	10.06.2014
	количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	3625,0

	
	
	
	16.06.2014
	27.06.2014
	количество заключенных муниципальных контрактов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.07.2014
	30.09.2014
	количество актов приемки выполненных работ
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.07.2014
	30.09.2014
	протяженность установленных (демонтированных) искусственных неровностей
	м
	900
	
	

	1.1.1.3.4
	Строительство и реконструкция светофорных объектов
	МКУ "ПермДДД"
	01.06.2014
	31.08.2014
	количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	4407,5

	
	
	
	01.09.2014
	22.09.2014
	количество заключенных муниципальных контрактов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.10.2014
	30.10.2014
	количество актов приемки выполненных работ по строительству объектов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.10.2014
	30.11.2014
	количество построенных светофорных объектов
	ед.
	4
	
	

	
	
	
	01.06.2014
	31.08.2014
	количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	4500,5

	
	
	
	01.09.2014
	22.09.2014
	количество заключенных муниципальных контрактов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.10.2014
	30.10.2014
	количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	01.10.2014
	30.11.2014
	количество реконструированных светофорных объектов
	ед.
	7
	
	

	1.1.1.3.5
	Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	протяженность и количество установленных (демонтированных) ограждений, в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	барьерных
	м
	4788
	бюджет города Перми
	7244,8

	
	
	
	
	
	безбарьерных
	ед.
	1000
	бюджет города Перми
	1917,3

	1.1.1.3.6
	Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств
	МКУ "ПермДДД"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество установленных (демонтированных) направляющих устройств
	ед.
	136
	бюджет города Перми
	1100,0

	1.1.1.3.7
	Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество вариантов организации дорожного движения
	ед.
	77
	бюджет города Перми
	1876,2

	1.1.1.3.8
	Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	МКУ "ПермДДД"
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	3350,4

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	33457,8

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	856,8

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	142838,0

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	142838,0

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1668,4


Приложение 3

к муниципальной программе "Организация

дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта общего пользования

в городе Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 11.04.2014 N 248;

в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 09.09.2014 N 611)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес)
	Участники программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1
	Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми

	1.2.1.1
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом

	1.2.1.1.1
	Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования
	ед.
	40
	бюджет города Перми
	87474,5

	(п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	87474,5

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.1.2
	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан

	1.2.1.2.1
	Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год
	млн. чел.
	40
	бюджет города Перми
	193040,1

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	193040,1

	1.2.1.3
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования

	1.2.1.3.1
	Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования
	ед.
	18
	бюджет города Перми
	321425,4

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	321425,4

	1.2.1.4
	Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава

	1.2.1.4.1
	Возмещение затрат на обновление подвижного состава
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава
	%
	100
	бюджет города Перми
	148698,2

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	148698,2

	1.2.1.5
	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан

	1.2.1.5.1
	Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год
	млн. чел.
	7
	бюджет города Перми
	38862,8

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	38862,8

	1.2.1.6
	Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения

	1.2.1.6.1
	Возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	1970,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	1970,0

	1.2.1.7
	Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта
	МБУ "Гортранс"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан в год
	тыс. шт.
	580,0
	бюджет города Перми
	6394,5

	(п. 1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.1.7.1
	Оказание муниципальной услуги по организации предоставления дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан
	МБУ "Гортранс"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан в год
	тыс. шт.
	580
	бюджет города Перми
	6394,5

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.7
	6394,5

	1.2.1.8
	Проведение аудиторской экспертизы экономического обоснования тарифов на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	наличие положительного экспертного заключения
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	95,0

	(п. 1.2.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.8
	95,0

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	Итого по задаче 1.2.1
	797960,5

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.2
	Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	1.2.2.1
	Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	1.2.2.1.1
	Обустройство остановочных площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	1881,7

	
	
	
	
	
	в том числе обустроенных павильонами
	ед.
	2
	
	

	1.2.2.1.2
	Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования павильонами
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество установленных остановочных павильонов
	ед.
	26
	бюджет города Перми
	3749,4

	
	
	
	
	
	количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	18
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	115,7

	
	
	
	
	
	количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	18
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0

	(п. 1.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	5631,1

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	115,7

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.2.2
	Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	1.2.2.2.1
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми
	ед.
	130
	бюджет города Перми
	2442,1

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми
	ед.
	20
	
	437,2

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	2
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	8,6

	(п. 1.2.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.2
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми
	МКУ "Благоустройство Индустриального района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми
	ед.
	143
	бюджет города Перми
	3192,5

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми
	ед.
	5
	
	109,4

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	70,6

	(п. 1.2.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.3
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Кировского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми
	ед.
	117
	бюджет города Перми
	1826,0

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми
	ед.
	23
	
	627,2

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	3,2

	(п. 1.2.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.4
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Ленинского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми
	ед.
	129
	бюджет города Перми
	3861,7

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми
	ед.
	20
	
	454,9

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	31,0

	(п. 1.2.2.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.5
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми
	ед.
	195
	бюджет города Перми
	4026,4

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми
	ед.
	3
	
	460,3

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	29,2

	(п. 1.2.2.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.6
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми
	ед.
	154
	бюджет города Перми
	2519,5

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми
	ед.
	18
	
	281,2

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	13,2

	(п. 1.2.2.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.7
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми
	МКУ "Благоустройство Свердловского района"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми
	ед.
	197
	бюджет города Перми
	5793,1

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми
	ед.
	12
	
	514,1

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период)
	ед.
	3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	335,9

	(п. 1.2.2.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.2.2.8
	Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды
	МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды
	ед.
	15
	бюджет города Перми
	138,3

	
	
	
	
	
	количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды
	ед.
	1
	
	0,7

	(п. 1.2.2.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.2
	бюджет города Перми
	26684,6

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	491,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	32315,7

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	607,4

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.3
	Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми

	1.2.3.1
	Приобретение электронных информационных табло

	1.2.3.1.1
	Приобретение электронных информационных табло
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество приобретенных электронных информационных табло
	ед.
	10
	бюджет города Перми
	700,0

	(п. 1.2.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.1
	700,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.3.2
	Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным бюджетным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми

	1.2.3.2.1
	Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло
	МБУ "Гортранс"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов информирования населения посредством электронных информационных табло
	час
	213409
	бюджет города Перми
	1599,6

	
	
	
	
	
	количество электронных информационных табло на содержании (с учетом нарастающего итога значения)
	ед.
	38
	
	

	(п. 1.2.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.3.2.2
	Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми с использованием сети Интернет
	МБУ "Гортранс"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов информирования населения с использованием сети Интернет
	час.
	23652
	бюджет города Перми
	1453,9

	1.2.3.2.3
	Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми путем функционирования телефона "горячая линия"
	МБУ "Гортранс"
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов информирования населения путем функционирования телефона "горячая линия"
	час
	2627
	бюджет города Перми
	109,4

	(п. 1.2.3.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.2
	3162,9

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	1.2.3.3
	Передача, прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ

	1.2.3.3.1
	Передача телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.03.2014
	количество абонентских номеров телефона "горячая линия"
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	4,3

	
	
	
	
	
	
	
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	1,4

	(п. 1.2.3.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	1.2.3.3.2
	Прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ
	ДДиТ
	01.01.2014
	31.03.2014
	количество минут обработки звонков
	мин.
	7430
	бюджет города Перми
	66,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	3,0

	(п. 1.2.3.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014

N 611)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.3
	бюджет города Перми
	71,2

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	Итого по задаче 1.2.3
	бюджет города Перми
	3934,1

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	4,4

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	834210,3

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	611,8

	
	бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года)
	726,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 611)


