Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2013 г. N 892

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453,

от 10.11.2014 N 821)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 12 декабря 2011 г. N 838 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми";

от 12 декабря 2011 г. N 839 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми";

от 19 декабря 2011 г. N 854 "Об утверждении инвестиционного проекта "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми";

от 27 марта 2012 г. N 32-П "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы";

от 21 мая 2012 г. N 231 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Преобразование территории набережной реки Камы";

от 25 июля 2012 г. N 403 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 N 854";

от 18 октября 2012 г. N 642 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Преобразование территории набережной реки Камы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 21.05.2012 N 231";

от 22 октября 2012 г. N 669 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 8";

от 25 октября 2012 г. N 691 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 7";

от 26 октября 2012 г. N 695 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 N 32-П";

от 30 октября 2012 г. N 717 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение условий для развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми на 2013-2015 годы";

от 13 декабря 2012 г. N 905 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 N 32-П";

от 19 декабря 2012 г. N 930 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 N 854";

от 20 декабря 2012 г. N 942 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Преобразование территории набережной реки Камы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 21.05.2012 N 231";

от 21 декабря 2012 г. N 950 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 7";

от 21 декабря 2012 г. N 952 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Преобразование территории набережной реки Камы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 21.05.2012 N 231";

от 25 декабря 2012 г. N 964 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.10.2012 N 691 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 7";

от 22 апреля 2013 г. N 288 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 N 854";

от 22 апреля 2013 г. N 293 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 7";

от 22 апреля 2013 г. N 296 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 8";

от 24 апреля 2013 г. N 305 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Преобразование территории набережной реки Камы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 21.05.2012 N 231";

от 8 мая 2013 г. N 357 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 N 32-П";

от 27 августа 2013 г. N 702 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми", утвержденный распоряжением начальника управления коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 N 8";

от 29 августа 2013 г. N 705 "О внесении изменений в инвестиционный проект "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", утвержденный Постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 N 854";

от 29 августа 2013 г. N 707 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Преобразование территории набережной реки Камы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 21.05.2012 N 231";

от 16 сентября 2013 г. N 753 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 N 32-П".

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми привести в соответствие с настоящим Постановлением ранее изданные правовые акты начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2013 N 892

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ

ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453,

от 10.11.2014 N 821)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ) |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми муниципальное казенное учреждение "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" (далее - МКУ "СОИИ"); муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми" (далее - МКУ "УС"); управление информационных технологий администрации города Перми; муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ "ГКС"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ") |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации | жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией граждан и производственную сферу. Протяженность водопроводных сетей составляет 1182,44 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет примерно 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1122,14 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработали ресурс и подверглись значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. На данный момент существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. В данный момент состояние набережной реки Камы не позволяет в полном объеме использовать ее территорию для массового отдыха населения города Перми, в соответствии с чем возникает потребность в продолжении ее реконструкции. Состояние сферы обращения с отходами характеризуется следующим. Ежегодно на территории города Перми образуется около 400 тыс. тонн твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Внедрение рыночных механизмов в экономику, возложение бремени расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период с 2008 по 2013 годы с несанкционированных свалок ликвидировано около 200 тыс. тонн отходов. В Орджоникидзевском районе города Перми на ул. Делегатской производилось размещение отходов деревообработки. По данным проведенных проектно-изыскательских работ всего на площади 5,1 га накоплено 123 тыс. тонн древесных отходов, которые периодически самовозгораются и создают дискомфорт для жителей близлежащих домов. В современной схеме обращения с отходами практически не задействован этап сортировки, в результате чего большая часть отходов вывозится напрямую на объекты захоронения отходов. Это укорачивает сроки службы объектов захоронения отходов (полигоны ТБО), ведет к утрате вторичных материальных ресурсов. Всего по данным на 1 января 2013 года на объекты сортировки ТБО направляется 10-12% общей массы образующихся на территории города отходов. Резерв основного муниципального полигона ТБО "Софроны" будет исчерпан к 2018 году. Вблизи существующего полигона определен земельный участок под строительство нового полигона ТБО "Софроны-2". В настоящее время проводятся работы по уточнению границ данного земельного участка. В части управления многоквартирными домами (далее - МКД) наблюдается отсутствие правил и требований к профессиональной деятельности организаций, занятых в сфере управления МКД. Это свидетельствует о недостаточном и неэффективном регулировании сформировавшегося рынка управления жилищным фондом и неорганизованности профессионального сообщества. В настоящее время управляющие организации начинают вводить диспетчеризацию, отслеживая в режиме онлайн состояние трубопроводов и потребление ресурсов. Показатели системы замкнуты на один диспетчерский пункт, что позволяет при падении давления диагностировать порыв и немедленно принять меры. Пока эта система работает на локальном уровне, объединяет от 2-3 до 25 домов. В перспективе необходимо создать базу информационных ресурсов ЖКХ, замкнутую на единый городской диспетчерский центр. Это позволит отслеживать состояние коммуникаций, аварийность, потребление энергоресурсов, поступление платежей в масштабах города, в разрезе микрорайонов, отдельной управляющей организации. Необходимо проведение комплекса информационных, агитационных и обучающих мероприятий, направленных на формирование грамотности населения в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами. В настоящей программе предложены меры по развитию отрасли, позволяющие достигнуть поставленные цели и задачи |  |  |
| 6 | Цель программы | организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.1.1. Развитие коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.1.2. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми. 1.1.3. Преобразование территории набережной реки Камы. 1.1.4. Обеспечение деятельности МКУ "УС". 1.2. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 1.2.1. Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. 1.2.2. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми. 1.2.3. Развитие рынка вторичного сырья. 1.2.4. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2". 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами. 1.3.2. Внедрение стандартов управления многоквартирных домов. 1.3.3. Обеспечение деятельности МКУ "ГКС". 1.3.4. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации. 1.4. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми. 1.4.1. Разработка и реализация эффективной системы управления процессами энергосбережения в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми. 1.4.2. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов. 1.5. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.5.1. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства. 1.5.2. Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Программа, всего (тыс. руб.) | 568424,550 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 800500,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми | 450314,850 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 793225,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 99102,794 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6000,600 | 7275,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 376472,909 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 672074,551 | 475937,492 |
|  | бюджет города Перми | 258592,709 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 664799,551 | 475937,492 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 27308,779 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 30281,700 | 30281,700 |
|  | бюджет города Перми | 27079,279 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 30281,700 | 30281,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) | 105437,375 | 29221,549 | 29221,749 |
|  | бюджет города Перми | 105437,375 | 29221,549 | 29221,749 |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.) | 8972,350 | 13888,100 | 8788,100 |
|  | бюджет города Перми | 8972,350 | 13888,100 | 8788,100 |
|  | Подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.) | 50233,137 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 55034,529 | 55034,629 |
|  | бюджет города Перми | 50233,137 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 55034,529 | 55034,629 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы: | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 40 | 55 | 70 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

| N | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры города Перми | ДЖКХ | итого | 6000,000 | 1500,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 | 1500,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 269603,759 | 348961,359 | 237853,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 179510,759 | 348961,359 | 237853,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 56699,130 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 42058,087 | 260497,400 | 176964,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 14270,887 | 253222,400 | 176964,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5936,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "УС" | ДЖКХ | итого | 58811,063 | 61115,792 | 61119,692 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 58811,063 | 61115,792 | 61119,692 |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | ДЖКХ | итого | 229,500 | 2742,700 | 1954,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2742,700 | 1954,200 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 23079,279 | 21012,200 | 20800,700 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 23079,279 | 21012,200 | 20800,700 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья | ДЖКХ | итого | 4000,000 | 5000,000 | 6000,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 4000,000 | 5000,000 | 6000,000 |
| 1.2.4 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2" | ДЖКХ | итого | 0,000 | 1526,800 | 1526,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1526,800 | 1526,800 |
| (п. 1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами | ДЖКХ | итого | 5801,650 | 6907,100 | 6907,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 5801,650 | 6907,100 | 6907,100 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами | ДЖКХ | итого | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | ДЖКХ | итого | 28270,225 | 21654,449 | 21654,649 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 28270,225 | 21654,449 | 21654,649 |
| (п. 1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации | ДЖКХ | итого | 70705,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 70705,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Разработка и реализация эффективной системы управления процессами энергосбережения в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми | ДЖКХ | итого | 4534,250 | 5100,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 4534,250 | 5100,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Задача. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов | ДЖКХ | итого | 4438,100 | 8788,100 | 8788,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 4438,100 | 8788,100 | 8788,100 |
| (п. 1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 32990,744 | 38731,600 | 38731,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 32990,744 | 38731,600 | 38731,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Обеспечение деятельности МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |  | итого | 17342,533 | 16302,929 | 16303,029 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 17342,533 | 16302,929 | 16303,029 |
| (п. 1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 568424,550 | 800500,429 | 599263,670 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 450314,850 | 793225,429 | 599263,670 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 99102,794 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 6000,600 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Создание условий для развития

и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) | ДЖКХ | количество разработанных разделов ПКР: "Водоснабжение и водоотведение", "Теплоснабжение", "Электроснабжение", "Газоснабжение", "Утилизация твердых бытовых отходов" | ед. | 5 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | проведенная экспертиза разработанной ПКР | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1500,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 | 1500,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 | 1500,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по строительству резервуара | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37068,477 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37068,477 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по строительству канализационного коллектора, реконструкция КНС-1, КНС-2 | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 124436,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39378,959 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 478,456 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 124436,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39857,415 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 39378,959 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) на устройство вентиляционных киосков | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2234,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1472,228 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по устройству вентиляционных киосков | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22739,600 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по содержанию коллектора | ед. | 1 |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 3393,208 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 5115,400 | 0,000 |
|  |  |  | межевой план земельного участка | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технический кадастровый паспорт (план) от шахты N 10 до шахты N 13 | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 129,822 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технический кадастровый паспорт (план) от шахты N 3 до шахты N 10 | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,000 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по проведению ремонтно-восстановительных работ | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5353,258 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 67233,959 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2234,750 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Расширение и реконструкция (III очередь) канализации города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по разработке технико-экономического обоснования и ПСД | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7311,900 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7311,900 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | МКУ "УС" | протяженность построенных газопроводов | км | 61,9 |  | 20,0 | 16,7 |  | бюджет города Перми | 118255,832 | 115505,900 | 120294,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1858,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208348,832 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 115505,900 | 120294,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 118255,832 | 115505,900 | 120294,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1858,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) | ДЖКХ | количество получателей субсидий | чел. | 80 |  | 80 | 80 |  | бюджет города Перми | 5562,954 | 6400,000 | 6400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5562,954 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 6400,000 | 6400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | МКУ "УС" | акт выполненных работ по разработке ПСД на строительство внутриквартальных систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 4530,400 | 10570,800 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. | 1 |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 483,900 | 1129,100 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5014,300 | 11699,900 | 0,000 |
| 1.1.2.8 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по проведению технической инвентаризации объекта | ед. | 1 |  |  | 2 |  | бюджет города Перми | 120,000 | 0,000 | 240,000 |
|  |  |  | акт технологического присоединения | ед. | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 1457,700 | 0,000 | 2408,400 |
|  |  |  | акт выполненных работ по содержанию построенных сетей | ед. | 1 |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 749,100 | 0,000 | 292,300 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 43562,200 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87,100 |
|  |  |  | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 107,500 |
|  |  |  | акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3737,400 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети (1 очередь) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 500,366 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети (2 очередь) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7400,837 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору (1 очередь) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 40,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2326,800 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 50434,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7942,003 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми (II очередь) | МКУ "УС" | акт выполненных работ по проведению землеустроительных работ | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 296,300 | 691,400 |
|  |  |  | акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1342,600 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 37607,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1638,900 | 38298,500 |
| 1.1.2.10 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района г. Перми (II очередь) | МКУ "УС" | акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1266,200 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по проведению экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 664,500 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей | ед. |  |  | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7090,600 | 16711,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9021,300 | 16711,900 |
| 1.1.2.11 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов | ДЖКХ | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога (объекты водоснабжения, водоотведения) | кв. м | 39658 |  | 39658 | 39658 |  | бюджет города Перми | 288,507 | 141,300 | 141,300 |
|  |  |  | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога (объекты газоснабжения) | кв. м | 945956 |  | 945956 | 945956 |  | бюджет города Перми | 5640,631 | 5571,600 | 5571,600 |
| (п. 1.1.2.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5929,138 | 5712,900 | 5712,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269603,759 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 348961,359 | 237853,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 179510,759 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 348961,359 | 237853,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 56699,130 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы | МКУ "УС" | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от насосной станции до порта "Пермь", 2 очередь, 1 этап) | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 253222,400 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от причала N 9 до речного вокзала Пермь I) | ед. |  |  |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 176964,800 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору за капитальным ремонтом набережной реки Камы | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296,608 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от насосной станции до порта "Пермь", 2 очередь, 1 этап) | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 86,780 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5553,367 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | откорректированная ПСД по капитальному ремонту набережной реки Камы, 1 очередь (участок от причала N 9 до насосной станции (1 этап), участок от Кафедрального собора до насосной станции (2 этап) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4652,731 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт на проведение работ по укреплению откоса железнодорожной насыпи на участке от Кафедрального собора до насосной станции (1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1945,747 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6895,086 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 253222,400 | 176964,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5640,147 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок N 1 от причала N 9 до порта "Пермь" (ливневая канализация), участок N 2 от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | МКУ "УС" | акт выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок N 1 от причала N 9 до порта "Пермь" (ливневая канализация), участок N 2 от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6070,948 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 296,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5692,689 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору | ед. | 1 |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78,411 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6070,948 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 296,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Оказание услуг по охране территории набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | МКУ "УС" | акт на оказание услуг по охране территории набережной реки Камы | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1076,027 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1076,027 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации муниципального имущества на территории набережной реки Камы | МКУ "УС" | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 228,826 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 228,826 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42058,087 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 260497,400 | 176964,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14270,887 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 253222,400 | 176964,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5936,147 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" | МКУ "УС" | количество объектов, на которых реализуются мероприятия | ед. | 18 |  | 14 | 9 |  | бюджет города Перми | 58811,063 | 61115,792 | 61119,692 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58811,063 | 61115,792 | 61119,692 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58811,063 | 61115,792 | 61119,692 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376472,909 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 672074,551 | 475937,492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 258592,709 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 664799,551 | 475937,492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения

с твердыми бытовыми отходами"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Внедрение системы муниципального учета по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО (далее - ГИС "Отходы") | управление информационных технологий администрации города Перми | количество разработанных ГИС "Отходы" | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1742,700 | 453,300 |
|  |  |  | количество эксплуатируемых ГИС "Отходы" | ед. |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 1000,000 | 1500,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2742,700 | 1954,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Проведение комплекса информационно-методических семинаров и инструктивных занятий по вопросам соблюдения нормативных требований при обращении с твердыми бытовыми отходами | ДЖКХ | количество размещенных информационных материалов | шт. | 5 |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2742,700 | 1954,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ "БДР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Дзержинского района города Перми | т | 2828,655 | 2470,521 | 2445,678 | бюджет города Перми | 2516,400 | 2197,800 | 2175,700 |
|  |  | МКУ "БИР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Индустриального района города Перми | т | 4175,762 | 3647,104 | 3610,346 | бюджет города Перми | 3714,800 | 3244,500 | 3211,800 |
|  |  | МКУ "БКР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Кировского района города Перми | т | 3024,359 | 2641,382 | 2614,854 | бюджет города Перми | 2646,323 | 2349,800 | 2326,200 |
|  |  | МКУ "БЛР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Ленинского района города Перми | т | 2086,532 | 1822,372 | 1803,937 | бюджет города Перми | 1856,200 | 1621,200 | 1604,800 |
|  |  | МКУ "БМР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Мотовилихинского района города Перми | т | 3528,175 | 3081,463 | 3050,550 | бюджет города Перми | 3138,700 | 2741,300 | 2713,800 |
|  |  | МКУ "БОР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми | т | 4154,604 | 3513,450 | 3478,041 | бюджет города Перми | 3578,700 | 3125,600 | 3094,100 |
|  |  | МКУ "БСР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Свердловского района города Перми | т | 6779,150 | 5920,797 | 5861,220 | бюджет города Перми | 5096,056 | 5267,200 | 5214,200 |
|  |  | МКУ "БпНЛ" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 598,127 | 522,476 | 517,193 | бюджет города Перми | 532,100 | 464,800 | 460,100 |
|  |  | Итого по ПНР |  | т | 27175,364 | 23619,565 | 23381,819 | бюджет города Перми | 23079,279 | 21012,200 | 20800,700 |
| (п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23079,279 | 21012,200 | 20800,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Ликвидация свалки древесных отходов по ул. Делегатской | МКУ "БОР" | объем мусора, вывезенного со свалки древесных отходов по ул. Делегатской | т | 90143,000 |  |  | бюджет города Перми | 29250,000 (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29250,000 (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23079,279 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 21012,200 | 20800,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29250,000 (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.3 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим сортировку ТБО на территории города Перми | ДЖКХ | количество извлеченного вторичного сырья | тыс. т | 7,5 | 10,0 | 12,5 | бюджет города Перми | 4000,000 | 5000,000 | 6000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  | тыс. т | 7,5 | 10,0 | 12,5 |  | 4000,000 | 5000,000 | 6000,000 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,000 | 5000,000 | 6000,000 |
| ##### 1.2.4 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Уплата земельного налога в отношении земельного участка, отведенного под строительство полигона ТБО "Софроны-2" | ДЖКХ | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | га | 57,4 | 57,4 | 57,4 | бюджет города Перми | 0,000 | 1526,800 | 1526,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1 |  |  |  | га | 57,4 | 57,4 | 57,4 | бюджет города Перми | 0,000 | 1526,800 | 1526,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1526,800 | 1526,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27308,779 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 30281,700 | 30281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,279 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 30281,700 | 30281,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Проведение информационного, консультационного, методического и обучающего сопровождения субъектов в сфере управления МКД | ДЖКХ | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 4500 | 4500 | 4500 | бюджет города Перми | 155,200 | 400,500 | 400,500 |
|  |  |  | созданный и функционирующий информационно-методический и аналитический центр (организация семинаров, консультаций и обеспечение методической поддержкой инициативных групп собственников помещений МКД, ТСЖ, ЖСК, советов МКД по вопросам эффективного управления МКД) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
|  |  |  | количество информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД в электронных и печатных средствах массовой информации, сети Интернет | ед. | 17 | 24 | 30 | бюджет города Перми | 496,450 | 900,000 | 900,000 |
|  |  |  | количество информационно-консультационных пунктов на базе ТОС и общественных центров для проведения консультаций с жителями, информационно-методических занятий консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 36 | 36 | 36 | бюджет города Перми | 3950,000 | 4406,600 | 4406,600 |
|  |  |  | количество человек, прошедших профессиональную подготовку | чел. | 150 | 150 | 150 | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| (п. 1.3.1.1. в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5801,650 | 6907,100 | 6907,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5801,650 | 6907,100 | 6907,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятия по мониторингу качества управления МКД | ДЖКХ | отчет о проведенных мониторингах | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  | количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую МКД организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Совет МКД | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз муниципальных тарифов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| ##### Задача 1.3.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городская коммунальная служба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 26827,125 | 21307,649 | 21307,849 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26827,125 | 21307,649 | 21307,849 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Снижение и ликвидация дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | МКУ "ГКС" | количество направленных исковых заявлений | ед. | 1779 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 692,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество лицевых счетов жителей города Перми по учету дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | ед. | 11353 | 5287 | 5436 | бюджет города Перми | 751,100 | 346,800 | 346,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1443,100 | 346,800 | 346,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28270,225 | 21654,449 | 21654,649 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Задача 1.3.4. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введена Постановлением Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми | ДЖКХ, территориальные органы | количество заявок | ед. | 258 |  |  | бюджет города Перми | 72000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | Организация процесса приема заявок и выдача субсидий | администрация Ленинского района города Перми | количество заявок | ед. | 8 |  |  | бюджет города Перми | 4000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.2 |  | администрация Свердловского района города Перми | количество заявок | ед. | 42 |  |  | бюджет города Перми | 13405,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество заявок | ед. | 46 |  |  | бюджет города Перми | 12000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество заявок | ед. | 33 |  |  | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | количество заявок | ед. | 40 |  |  | бюджет города Перми | 12000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.6 |  | администрация Кировского района города Перми | количество заявок | ед. | 37 |  |  | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество заявок | ед. | 49 |  |  | бюджет города Перми | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество заявок | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 1300,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70705,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70705,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105437,375 | 29221,549 | 29221,749 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 "Энергосбережение, повышение энергетической

эффективности в многоквартирных домах и социальной

(бюджетной) сфере города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1 | Задача. Разработка и реализация эффективной системы управления процессами энергосбережения в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Создание информационно-аналитической системы мониторинга для достижения целевых показателей в области энергосбережения (ситуационный центр управления энергосбережением) и проведение комплекса информационных, агитационных и обучающих мероприятий, направленных на формирование энергосберегающего поведения населения города Перми | ДЖКХ | количество структурных компонентов в модульных блоках "Жилищный фонд", "Организации сферы ЖКХ", "Энергоэффективность и энергосбережение" в рамках работы ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми | ед. | 6500 | 6500 | 0 | бюджет города Перми | 3437,800 | 3700,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество мероприятий, проведенных для формирования энергосберегающего поведения населения города Перми | ед. | 232 | 200 | 0 | бюджет города Перми | 1096,450 | 1400,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4534,250 | 5100,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4534,250 | 5100,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.2 | Задача. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми | ДЖКХ | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 450 | 4446 | 4446 | бюджет города Перми | 4438,100 | 8788,100 | 8788,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4438,100 | 8788,100 | 8788,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4438,100 | 8788,100 | 8788,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8972,350 | 13888,100 | 8788,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.5 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сетях, проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов | МКУ "СОИИ" | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 26959,22 | 26959,22 | 26959,22 | бюджет города Перми | 8087,756 | 9588,900 | 9588,900 |
|  |  | МКУ "ГКС" |  | п. м | 3227,68 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 530,569 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | 30186,90 | 30186,90 | 30186,90 | бюджет города Перми | 8618,325 | 9588,900 | 9588,900 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 111148,02 | 111182,32 | 111182,32 | бюджет города Перми | 18426,901 | 21220,900 | 21220,900 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность сети водоснабжения (микрорайон Заозерье) | п. м | 1261,74 | 1874,4 | 1874,4 | бюджет города Перми | 3222,225 | 6917,700 | 6917,700 |
| (п. 1.5.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30267,451 | 37727,500 | 37727,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | количество договоров по организации услуг охраны и обновления материальных ресурсов резерва | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 2723,293 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 1004,100 | 1004,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2723,293 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 1004,100 | 1004,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32990,744 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 38731,600 | 38731,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.2 | Задача. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | МКУ "СОИИ" | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 17242,393 | 16302,929 | 16303,029 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17242,393 | 16302,929 | 16303,029 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17242,393 | 16302,929 | 16303,029 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50233,137 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 55034,529 | 55034,629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

| N | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Организация обеспечения безопасной и комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 40 | 55 | 70 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |
|  | Утвержденная программа комплексного развития | ед. |  | 1 |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 86,6 | 86,7 | 86,8 |
|  | водоснабжения | % | 93,2 | 93,3 | 93,4 |
|  | водоотведения | % | 92,6 | 92,7 | 92,8 |
|  | Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | км | 64,5 | 25,0 | 10,1 |
| ##### 1.1.3 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |
|  | Преобразованная территория набережной реки Камы | п. м | 0 | 1100 | 465 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Перми" |  |  |  |  |
|  | Своевременное обеспечение реализации проектов по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления отходов от общего количества мест сбора и (или) накопления отходов, расположенных на территории города Перми | % | 75 | 90 | 100 |
|  | Доля организаций, интегрированных в систему муниципального учета по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО "Отходы", от общего количества организаций, занятых в сфере обращения с ТБО и осуществляющих деятельность на территории города Перми | % | 0 | 70 | 80 |
|  | Доля заключенных договоров на сбор и вывоз ТБО индивидуальных домовладений от общего количества домовладений | % | 50 | 60 | 65 |
|  | Доля жителей города Перми, проинформированных о способах организации сбора и вывоза ТБО, возможностях организации селективного сбора, вреде несанкционированного размещения ТБО, от общего количества жителей города Перми | % | 75 | 75 | 75 |
| ##### 1.2.2 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Доля ТБО, ликвидированных с несанкционированных свалок, от общего количества ТБО, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 |
| ##### 1.2.3 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |  |  |  |  |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся ТБО | % | 35 | 43 | 50 |
|  | Доля ТБО, размещаемых на объектах захоронения ТБО, от массы образующихся ТБО | % | 87 | 86 | 85 |
| ##### 1.2.4 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2" |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность земельными участками под строительство объектов утилизации (захоронения) ТБО | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |
|  | Уровень информированности населения в сфере управления МКД | % | 45 | 55 | 65 |
|  | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 12 | 12,5 | 14 |
| ##### 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами |  |  |  |  |
|  | Доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления МКД, от общего количества управляющих организаций | % | 35 | 50 | 70 |
| ##### 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Городская коммунальная служба" |  |  |  |  |
|  | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | % | 49,5 | 18,9 | 11,10 |
| ##### 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.03.2014 N 148) |  |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 0 | 0 |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1 | Задача. Разработка и реализация эффективной системы управления процессами энергосбережения в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень автоматизации управления процессами энергосбережения в МКД и социальной (бюджетной) сфере | % | 22 | 65 | 85 |
| ##### 1.4.2 | Задача. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов |  |  |  |  |
|  | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего объема энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: | % |  |  |  |
|  | электрическая энергия | % | 75,6 | 90 | 100 |
|  | тепловая энергия | % | 87 | 95 | 100 |
|  | горячая вода | % | 87 | 95 | 100 |
|  | холодная вода | % | 87 | 95 | 100 |
|  | газ | % | 35 | 60 | 100 |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ежегодно обновляемых материально-технических средств от общего количества материально-технических средств | % | 7,9 | 23,76 | 23,76 |
|  | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| ##### 1.5.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |
|  | Темп сокращения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 10 | 12 | 15 |

## МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата муниципальной

программы

| N | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Удовлетворенность населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | Куд = Q, удовл. / Q общ. х 100%, где Куд - коэффициент удовлетворенности населения; Q, удовл. - количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Q общ. - общее количество опрошенных жителей | коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос, к общему количеству опрошенных жителей | использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых планово-экономическим департаментом администрации города Перми (распоряжение администрации города Перми от 24.04.2013 N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми") | ежегодно, до 31 марта |

## Приложение

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты

муниципальной собственности города Перми

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453,

от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование подпрограммы, задачи объекта бюджетных инвестиций, конечного результата | Наличие проектной документации (или) результаты инженерных изысканий | Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | 2006-2009 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ### 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Резервуар для воды | проектно-сметная документация (далее - ПСД) есть в наличии, положительное заключение от 25.12.2013 N 59-1-5-0499-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51195,747 |  |  |  | 1202,160 | 12925,110 | 37068,477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 200,000 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |
| (п. 1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Положительное заключение государственной экспертизы |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | Построенный резервуар воды емкостью 5000 куб. м |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Система очистки сточных вод | ПСД разработана (прохождение государственной экспертизы) |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 129892,589 |  |  | 1780,344 | 3675,645 |  |  | 124436,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39857,415 |  |  |  |  |  | 39857,415 |  |  |
| (п. 1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.2 | Муниципальный контракт |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.3 | Реконструированные сети водоотведения |  | км |  |  |  |  |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1 1.2.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.3 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Главный разгрузочный коллектор (далее - ГРК) | ПСД в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 726556,132 | 279736,823 | 110046,478 | 203708,635 | 68679,587 | 506,000 | 1760,050 | 62118,559 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2234,750 |  |  |  |  |  | 2234,750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 404888,690 | 212934,310 | 18554,380 |  | 138334,424 | 35065,576 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 189045,000 | 134500,000 | 54545,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 505446,130 | 303751,735 | 201694,395 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 | Построенный ГРК |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.2 | Построенный мостовой переход через реку Егошиху |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.3 | Откорректированная ПСД |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.4 | Положительное заключение государственной экспертизы |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.5 | Построенные вентиляционные киоски |  | ед. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.4 | Расширение и реконструкция канализации (III очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7311,900 |  |  |  |  |  |  | 7311,900 |  |
| (п. 1.1.2.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1.1 | Разработанное технико-экономическое обоснование |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1.2 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.5 | Строительство газопроводов индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.1 | Договоры на авторский надзор, оформление землеустроительных дел, разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, технологическое присоединение к существующим газораспределительным сетям, первичный пуск газа |  | ед. |  |  | 78 | 33 | 59 | 27 | 46 | бюджет города Перми | 121032,655 |  |  |  | 8083,297 | 6473,552 | 19493,706 | 41202,100 | 45780,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 262,018 |  |  |  |  |  | 262,018 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2 | Строительство газовых сетей |  | км |  |  | 25,7 | 55,6 | 61,9 | 20,0 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.1 | Микрорайон Средняя Курья | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 08.12.2011 N 59-1-5-0508-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 103937,000 |  |  |  | 8800,000 | 35500,000 | 59637,000 |  |  |
| 1.1.2.5.2.1.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 6,8 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.2 | Поселок Висим (I очередь) | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 30456,000 |  |  |  |  |  | 30456,000 |  |  |
| 1.1.2.5.2.2.1 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.2.2 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.3 | Микрорайон Костарево (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-01-5-0198-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7500,000 |  |  |  | 7500,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.3.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.4 | Микрорайон Балатово | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2010 г. N 59-01-5-0444-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6600,000 |  |  |  | 6600,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.4.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.5 | Микрорайон Нижнее Васильево | ПСД есть в наличии, шифр проекта 0432-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5350,000 |  |  |  | 5350,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.5.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.6 | Поселок Верхняя Курья (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-01-5-0168-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7650,000 |  |  |  | 7650,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.6.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.7 | Поселок Голованово (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-01-5-0256-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 17600,000 |  |  |  | 8800,000 | 8800,000 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.7.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.8 | Микрорайон Архирейка | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2010 г. N 59-01-5-0231-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 9550,000 |  |  |  | 9550,000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.8.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.9 | Поселок Чапаевский | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2010 г. N 59-1-5-0226-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12365,863 |  |  |  | 4010,550 | 8355,313 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.9.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.10 | Микрорайон Верхние Муллы (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0059-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2847,623 |  |  |  | 2847,623 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8225,794 |  |  |  | 8225,794 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.10.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.11 | Поселок Голованово (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0256-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10952,291 |  |  |  | 3638,514 | 7313,777 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.11.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.12 | Микрорайон Верхняя Курья (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0201-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6251,982 |  |  |  | 4378,342 | 1873,640 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.12.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 2,7 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.13 | Микрорайон Нагорный (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2010 г. N 59-1-5-0227-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1136,386 |  |  |  | 1136,386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3409,157 |  |  |  | 3409,157 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.13.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.14 | Микрорайон Гайва | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0063-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1553,715 |  |  |  | 1553,715 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4661,145 |  |  |  |  | 4661,145 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.14.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.15 | Микрорайон Верхние Муллы (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 08.10.2012 N 59-1-5-0393-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9746,303 |  |  |  | 9746,303 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.15.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.16 | Микрорайон Владимирский | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0212-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 998,304 |  |  |  | 998,304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2994,910 |  |  |  | 2994,910 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.16.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.17 | Микрорайон Макарята | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2010 г. N 59-1-5-0445-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97,270 |  |  |  | 97,270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 291,809 |  |  |  | 291,809 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.17.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.18 | Микрорайон Плотинка | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0199-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 814,024 |  |  |  | 814,024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1865,246 |  |  |  | 1865,246 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.18.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.19 | Микрорайон Нагорный (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 02.11.2011 N 59-1-5-0454-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1967,366 |  |  |  | 1967,366 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5902,098 |  |  |  |  | 5902,098 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.19.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.20 | Микрорайон Новые Ляды (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 06.07.2011 N 59-1-5-0239-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38698,062 |  |  |  | 8388,210 | 26124,768 | 3852,036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 506,140 |  |  |  |  |  | 506,140 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.20.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 3,6 | 11,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.21 | Микрорайон Налимиха (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.03.2011 N 59-1-5-0085-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25975,723 |  |  |  | 9008,673 | 12795,100 | 4171,950 |  |  |
| 1.1.2.5.2.21.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 7,1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.22 | Поселок Висим (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 01.07.2010 N 59-1-5-0206-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27609,400 |  |  |  | 8282,820 | 8103,872 | 11222,708 |  |  |
| 1.1.2.5.2.22.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  | 1,0 | 6,4 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.23 | Микрорайон Новоплоский | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 01.03.2011 N 59-1-5-0046-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3251,041 |  |  |  |  | 975,312 | 2275,729 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.23 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.23.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 0,3 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.24 | Микрорайон Камский | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 24.02.2011 N 59-1-5-0042-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8385,014 |  |  |  |  | 3436,945 | 4948,069 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.24.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 1,4 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.25 | Микрорайон Соцпоселок | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 30.06.2011 N 59-1-5-0232-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6695,364 |  |  |  |  | 3048,080 | 3647,284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 141,370 |  |  |  |  |  | 141,370 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.25.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 1,1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.26 | Поселок Малые реки | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 30.10.2013 N 59-1-5-0415-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7362,549 |  |  |  |  |  | 2208,765 | 5153,784 |  |
| (п. 1.1.2.5.2.26 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.26.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 1,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.27 | Микрорайон Верхняя Васильевка | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 06.07.2011 N 59-1-5-0240-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12847,476 |  |  |  |  |  | 8350,860 | 4496,616 |  |
| (п. 1.1.2.5.2.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.27.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 3,3 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.28 | Микрорайон 3-й Увал | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 30.06.2011 N 59-1-5-0230-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3599,113 |  |  |  |  |  | 3599,113 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.28 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.28.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.29 | Микрорайон Домостроительный | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0237-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,039 |  |  |  |  |  | 3000,039 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.29 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.29.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.30 | Микрорайон Верхняя Мостовая | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 28.07.2011 N 59-1-5-0285-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8548,080 |  |  |  |  |  | 2564,424 | 5983,656 |  |
| 1.1.2.5.2.30.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,8 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.31 | Микрорайон Заозерье, микрорайон Одино, микрорайон Турбино, микрорайон Шустовка | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 14.10.2011 N 59-1-5-0426-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20569,462 |  |  |  |  | 3208,938 | 12366,345 | 4994,179 |  |
| 1.1.2.5.2.31.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 0,6 | 3,8 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.32 | Деревня Ширяиха | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 28.07.2011 N 59-1-5-0287-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8064,850 |  |  |  |  |  | 2419,455 | 5645,395 |  |
| 1.1.2.5.2.32.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,9 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.33 | Микрорайон Язовая (I очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 17.06.2011 N 59-1-5-0265-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3666,819 |  |  |  |  | 3666,819 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.33.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.34 | Микрорайон Язовая (II очередь) | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 7200,000 |
| 1.1.2.5.2.34.1 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.34.2 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.35 | Индустриальный район: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 26.12.2011 N 59-1-5-0538-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9527,077 |  |  |  |  |  |  | 3615,093 | 5911,984 |
| 1.1.2.5.2.35.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.36 | Микрорайон Заозерье | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0232-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5425,789 |  |  |  |  |  | 5425,789 |  |  |
| 1.1.2.5.2.36.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.37 | Микрорайон Костарево (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0230-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27150,450 |  |  |  |  |  | 8145,165 | 19005,285 |  |
| 1.1.2.5.2.37.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 2,2 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.38 | Микрорайон Вышка-I (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0233-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9120,815 |  |  |  |  |  | 9120,815 |  |  |
| 1.1.2.5.2.38.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.39 | Микрорайон Вышка-II | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 06.03.2013 N 59-1-5-0101-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5874,995 |  |  |  |  | 5874,995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 948,585 |  |  |  |  |  | 948,585 |  |  |
| (п. 1.1.2.5.2.39 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.39.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 2,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.40 | Микрорайон Кислотные дачи, микрорайон Соцпоселок | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0236-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9350,120 |  |  |  |  |  |  |  | 9350,120 |
| 1.1.2.5.2.40.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.41 | Микрорайон Центральный (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0234-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7952,202 |  |  |  |  |  |  |  | 7952,202 |
| 1.1.2.5.2.41.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.42 | Микрорайон Крым (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0205-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6095,969 |  |  |  |  | 6095,969 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.42.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.43 | Деревня Нижне-Мостовая (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0265-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1821,587 |  |  |  |  | 1821,587 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.43.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.44 | Микрорайон Центральный Кировского района | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 2011 г. N 59-1-5-0017-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2697,097 |  |  |  |  | 2697,097 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.44.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.45 | Микрорайон Запруд (II очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 26.04.2012 N 59-1-5-0147-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21545,550 |  |  |  |  |  |  | 9547,602 | 11997,948 |
| 1.1.2.5.2.45.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  | 0,8 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.46 | Деревня Субботино | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 18.04.2012 N 59-1-5-0131-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5040,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5040,000 |
| 1.1.2.5.2.46.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.47 | Поселок Голованово (III очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0225-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16647,264 |  |  |  |  |  | 4994,179 | 11653,085 |  |
| 1.1.2.5.2.47.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 2,8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.48 | Поселок Голый Мыс | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 21.07.2010 N 59-1-5-0235-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10658,506 |  |  |  |  |  | 6449,401 | 4209,105 |  |
| 1.1.2.5.2.48.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  | 2,1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.49 | Микрорайон Липовая гора | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 25.01.2012 N 59-1-5-0013-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2369,428 |  |  |  |  |  |  |  | 2369,428 |
| 1.1.2.5.2.49.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.50 | Ул. Бушмакина, 4 | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 22.01.2010 N 59-1-5-0008-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2199,864 |  |  |  |  |  |  |  | 2199,864 |
| 1.1.2.5.2.50.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.51 | Микрорайон Костарево (III очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 08.10.2012 N 59-1-5-0392-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6785,134 |  |  |  |  |  |  |  | 6785,134 |
| 1.1.2.5.2.51.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.52 | Микрорайон Верхняя Курья (III очередь) | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 17.12.2012 N 59-1-5-0491-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5740,301 |  |  |  |  |  |  |  | 5740,301 |
| 1.1.2.5.2.52.1 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.53 | Микрорайон Налимиха (III очередь) | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9967,819 |  |  |  |  |  |  |  | 9967,819 |
| 1.1.2.5.2.53.1 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.2.53.2 | Протяженность построенного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.6 | Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6.1 | Строительство инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16714,200 |  |  |  |  |  | 5014,300 | 11699,900 |  |
| 1.1.2.6.2 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство водопроводной и канализационной сети |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.7 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7.1 | Канализационные сети | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 19.08.2013 N 59-1-5-0308-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73165,904 |  |  |  | 9844,470 | 10559,734 | 2326,800 |  | 50434,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7942,003 |  |  |  |  |  | 7942,003 |  |  |
| (п. 1.1.2.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7.2 | Разработанная ПСД |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7.3 | Построенные канализационные сети |  | км |  |  | 0,8 | 3,1 |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.8 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.1 | Водопроводные сети | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 05.07.2010 N 47/100 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46149,476 |  | 6159,560 | 52,516 |  |  |  | 1638,900 | 38298,500 |
| 1.1.2.8.2 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.3 | Откорректированная ПСД |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.4 | Построенные водопроводные сети |  | п. м |  |  |  |  |  |  | 7720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.9 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-I Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9.1 | Водопроводные сети | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 29.09.2009 N 31/09 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37089,793 |  | 10706,140 | 650,453 |  |  |  | 9021,300 | 16711,900 |
| 1.1.2.9.2 | Разработанная проектно-сметная документация |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9.3 | Откорректированная ПСД |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9.5 | Построенные водопроводные сети |  | п. м |  |  |  |  |  | 633 | 147,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Справочно:

| Расширение и реконструкция (II очередь) канализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | итого |
| Бюджет города Перми | 46849,664 | 77309,200 | 79707,959 | 75870,000 | 279736,823 |
| Бюджет Пермского края | 7667,000 | 43315,000 | 68257,993 | 93694,317 | 212934,310 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 26000,000 | 28500,000 | 80000,000 | 134500,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 26755,000 | 25916,334 | 251080,401 | 303751,735 |

## Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Создание условий для развития

и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми"

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия |  | Показатель непосредственного результата |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. |  | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Исполнение муниципального контракта на разработку ПКР | ДЖКХ | 09.01.2014 | 12.12.2014 |  | количество разработанных разделов ПКР: "Водоснабжение и водоотведение", "Теплоснабжение", "Электроснабжение", "Газоснабжение", "Утилизация твердых бытовых отходов" | ед. |  | 5 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Проведение совещаний с участием заинтересованных сторон по вопросам разработки ПКР | ДЖКХ | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | протоколы совещаний | ед. |  | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Согласование положений ПКР с сетевыми организациями и функциональными подразделениями администрации города Перми | ДЖКХ | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | согласованный документ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство резервуара | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 11.03.2014 |  | построенный резервуар | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 36848,477 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Проведение авторского надзора за строительством резервуара | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 30.05.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.2.1.3 | Подготовка кадастрового паспорта и технического плана | МКУ "УС" | 28.02.2014 | 28.03.2014 |  | кадастровый паспорт, технический план | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.1.2.1.4 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 01.04.2014 | 30.06.2014 |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 200,000 |
| (п. 1.1.2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37068,477 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 200,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.03.2014 |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 478,456 |
| (п. 1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству канализационного напорного коллектора, реконструкция канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2 (1 этап) | МКУ "УС" | 10.02.2014 | 20.02.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.2.3 | Строительство канализационного коллектора, реконструкция КНС-1, КНС-2 (1 этап) | МКУ "УС" | 20.02.2014 | 31.10.2014 |  | построенный канализационный коллектор | км |  | 10,65 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39378,959 |
| (п. 1.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39857,415 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.3 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Егошиху | МКУ "УС" | 31.01.2014 | 30.04.2014 |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по содержанию (в том числе обследование) и обслуживанию (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения (далее - КГЗ) от РНС-3 до шахты N 6-в | МКУ "УС" | 03.02.2014 | 12.02.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.3 | Содержание и обслуживание КГЗ | МКУ "УС" | 12.02.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3393,208 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.4 | Получение разрешения на строительство мостового перехода через реку Егошиху | МКУ "УС" | 30.04.2014 | 30.05.2014 |  | разрешение на строительство | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху | МКУ "УС" | 11.06.2014 | 20.06.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.6 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.7 | Разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт N 6, 6в, 7, 9, 12, 13 | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 30.05.2014 |  | акт выполненных работ по разработке ПСД на устройство вентиляционных киосков | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2234,750 |
| (п. 1.1.2.3.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.8 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | МКУ "УС" | 25.10.2014 | 31.12.2014 |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1472,228 |
| (п. 1.1.2.3.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.9 | Оформление межевого плана земельного участка | МКУ "УС" | 01.11.2014 | 31.12.2014 |  | межевой план земельного участка | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 8,000 |
| (п. 1.1.2.3.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10 | Проведение технической инвентаризации от шахты N 10 до шахты N 13 | МКУ "УС" | 01.11.2014 | 31.12.2014 |  | технический кадастровый паспорт (план) от шахты N 10 до шахты N 13 | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 129,822 |
| (п. 1.1.2.3.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.11 | Проведение технической инвентаризации от шахты N 3 до шахты N 10 | МКУ "УС" | 01.11.2014 | 31.12.2014 |  | технический кадастровый паспорт (план) от шахты N 3 до шахты N 10 | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| (п. 1.1.2.3.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.12 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на участке напорного коллектора от РНС-3 до площадки КОС по ул. Встречной | МКУ "УС" | 01.11.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ по проведению ремонтно-восстановительных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| (п. 1.1.2.3.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5353,258 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2234,750 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.4 | Расширение и реконструкция (III очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Подготовка технического задания на разработку ТЭО | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 15.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.4.2 | Размещение муниципального заказа на разработку ТЭО | МКУ "УС" | 23.01.2014 | 27.01.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.4.3 | Заключение муниципального контракта на разработку ТЭО | МКУ "УС" | 07.03.2014 | 18.03.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.4.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.5 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.1 | Разработка проектно-сметной документации (для участков, не учтенных в ранее разработанной проектно-сметной документации, включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы | ед. |  | 15 | бюджет города Перми | 15861,091 |
| 1.1.2.5.2 | Авторский надзор за строительством газопроводов | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на авторский надзор | ед. |  | 8 | бюджет города Перми | 3894,633 (в том числе неиспользованные ассигнования 2013 года в размере 262,018) |
| 1.1.2.5.3 | Оформление землеустроительных дел (в том числе разработка проектов межевания территории и проектов планировки территории) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на оформление землеустроительных дел | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.4 | Разработка проектной документации по газификации | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на разработку проектной документации | ед. |  | 15 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.5 | Проведение экспертизы проектной документации по газификации | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на проведение экспертизы проектной документации | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.6 | Первичный (повторный) пуск газа в газопроводы | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на первичный пуск газа | ед. |  | 7 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.7 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования | ед. |  | 7 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.8 | Получение кадастровых и технических паспортов (технических планов) для газопроводов | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на получение кадастровых и технических паспортов (технических планов) для газопроводов | ед. |  | 7 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.9 | Повторная опрессовка наружных сетей газопроводов | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на повторную опрессовку наружных сетей газопроводов | ед. |  | 7 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.5.10 | Установка опознавательных знаков и окраска ограждающих конструкций | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договоры на установку опознавательных знаков и окраску ограждающих конструкций | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1 1.1.2.5.10 | Получение (продление) технических условий | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договор на получение (продление) технических условий | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 2 1.1.2.5.10 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договор на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 3 1.1.2.5.10 | Технологическое присоединение (врезка) к существующим газораспределительным сетям | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договор на технологическое присоединение (врезку) к существующим газораспределительным сетям | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 4 1.1.2.5.10 | Разработка схем, отображающих расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договор на разработку схем, отображающих расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| 5 1.1.2.5.10 | Проведение геодезических работ | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | договор на проведение геодезических работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11 | Строительство газопроводов в микрорайоне индивидуальной застройки | МКУ "УС" |  |  |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 61,9 | бюджет города Перми | 98762,126 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1596,095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 |
| (п. 1.1.2.5.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.1 | в микрорайоне Средняя Курья | ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 13,3 | ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" | 59637,000 |
| 1.1.2.5.11.2 | в поселке Висим (I очередь) | ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" | 09.01.2014 | 26.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 10,8 | ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" | 30456,000 |
| 1.1.2.5.11.3 | в микрорайоне Налимиха (II очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 15.04.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 1,4 | бюджет города Перми | 4171,950 |
| 1.1.2.5.11.4 | в поселке Висим (II очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 18.07.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 4,3 | бюджет города Перми | 11222,708 |
| 1.1.2.5.11.5 | в микрорайоне Новоплоский | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 15.04.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0,8 | бюджет города Перми | 2275,729 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.6 | в микрорайоне Новые Ляды (II очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.07.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,4 | бюджет города Перми | 3852,036 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 506,140 |
| (п. 1.1.2.5.11.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.7 | в микрорайоне Камский | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 21.05.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 3,3 | бюджет города Перми | 4948,069 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.8 | в микрорайоне Заозерье | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 14.04.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,2 | бюджет города Перми | 5425,789 |
| 1.1.2.5.11.9 | в микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.07.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,5 | бюджет города Перми | 3647,284 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 141,370 |
| (п. 1.1.2.5.11.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.10 | в деревне Верхняя Васильевка | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 3,3 | бюджет города Перми | 8350,860 |
| 1.1.2.5.11.11 | в микрорайоне Заозерье, микрорайоне Одино, микрорайоне Турбино, микрорайоне Шустовка | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 3,8 | бюджет города Перми | 12366,345 |
| 1.1.2.5.11.12 | в поселке Голый Мыс | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,1 | бюджет города Перми | 6449,401 |
| 1.1.2.5.11.13 | в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 15.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 1,5 | бюджет города Перми | 2208,765 |
| 1.1.2.5.11.13.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 15.01.2014 | 29.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.13.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 10.02.2014 | 13.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.13.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 01.04.2014 | 13.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.13.4 | Строительство газопроводов в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 11.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 2208,765 |
| 1.1.2.5.11.14 | в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 19.09.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0,4 | бюджет города Перми | 3599,113 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.14.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 20.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.14.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 31.01.2014 | 03.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.14.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 24.03.2014 | 03.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.14.4 | Строительство газопроводов в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 03.04.2014 | 19.09.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3599,113 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.15 | в микрорайоне Домостроительный | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 19.09.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0,7 | бюджет города Перми | 3000,039 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.15.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в микрорайоне Домостроительный | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 20.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.15.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в микрорайоне Домостроительный | МКУ "УС" | 31.01.2014 | 03.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.15.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Домостроительный | МКУ "УС" | 24.03.2014 | 03.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.15.4 | Строительство газопроводов в микрорайоне Домостроительный | МКУ "УС" | 03.04.2014 | 19.09.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 3000,039 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.11.16 | в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0,8 | бюджет города Перми | 2564,424 |
| 1.1.2.5.11.16.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 24.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.16.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 05.02.2014 | 07.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.16.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 25.03.2014 | 04.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.16.4 | Строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 04.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 2564,424 |
| 1.1.2.5.11.17 | в деревне Ширяихе | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0,9 | бюджет города Перми | 2419,455 |
| 1.1.2.5.11.17.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в деревне Ширяихе | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 24.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.17.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в деревне Ширяихе | МКУ "УС" | 05.02.2014 | 07.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.17.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в деревне Ширяихе | МКУ "УС" | 25.03.2014 | 04.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.17.4 | Строительство газопроводов в деревне Ширяихе | МКУ "УС" | 04.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 2419,455 |
| 1.1.2.5.11.18 | в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,2 | бюджет города Перми | 8145,165 |
| 1.1.2.5.11.18.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 20.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.18.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 19.02.2014 | 24.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.18.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 10.04.2014 | 21.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.18.4 | Строительство газопроводов в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 21.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 8145,165 |
| 1.1.2.5.11.19 | в микрорайоне Вышка-I (II очередь) | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 17.10.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,3 | бюджет города Перми | 9120,815 |
| 1.1.2.5.11.19.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в микрорайоне Вышка-I (II очередь) | МКУ "УС" | 10.01.2014 | 24.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.19.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в микрорайоне Вышка-I (II очередь) | МКУ "УС" | 05.02.2014 | 07.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.19.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Вышка-I (II очередь) | МКУ "УС" | 31.03.2014 | 10.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.19.4 | Строительство газопроводов в микрорайоне Вышка-I (II очередь) | МКУ "УС" | 10.04.2014 | 17.10.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 9120,815 |
| 1.1.2.5.11.20 | в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 25.12.2014 |  | протяженность построенных газопроводов | км |  | 2,8 | бюджет города Перми | 4994,179 |
| 1.1.2.5.11.20.1 | Подготовка технического задания на строительство газопровода в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 20.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.20.2 | Размещение муниципального заказа на строительство газопровода в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 19.02.2014 | 25.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.20.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 11.04.2014 | 21.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.5.11.20.4 | Строительство газопроводов в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 21.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 4994,179 |
| 1.1.2.5.11.21 | в микрорайоне Вышка-II | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.07.2014 |  | протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | км |  | 0,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 948,585 |
| (п. 1.1.2.5.11.21 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 208348,832 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 118255,832 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1858,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.6 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) (далее - предоставление субсидий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6.1 | Прием заявок на предоставление субсидии (от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) | ДЖКХ | 01.02.2014 | 01.03.2014 |  | количество заявок | ед. |  | более 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.6.2 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии | ДЖКХ | 01.03.2014 | 01.04.2014 |  | протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.6.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.04.2014 | 25.12.2014 |  | количество предоставленных субсидий | ед. |  | 80 | бюджет города Перми | 5562,954 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6.4 | Прием заявок на подключение жилых домов к системе газоснабжения (от граждан, претендующих на подключение жилого дома к системе газоснабжения) | ДЖКХ | 01.08.2014 | 01.11.2014 |  | количество заявок | ед. |  | более 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.6.5 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии | ДЖКХ | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | протокол заседания комиссии | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5562,954 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7.1 | Подготовка технического задания на выполнение землеустроительных работ и разработку проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения экспертизы | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 17.01.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.7.2 | Размещение муниципального заказа на выполнение землеустроительных работ и разработку проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения экспертизы | МКУ "УС" | 17.02.2014 | 20.02.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.7.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ и разработку проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения экспертизы | МКУ "УС" | 07.04.2014 | 17.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.7.4 | Выполнение землеустроительных работ | МКУ "УС" | 17.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 483,900 |
| 1.1.2.7.5 | Разработка проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения экспертизы | МКУ "УС" | 17.04.2014 | 25.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 4530,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5014,300 |
| #### 1.1.2.8 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.1 | Подготовка технического задания на выполнение технического плана, кадастрового паспорта на объект "Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь)" | МКУ "УС" | 07.02.2014 | 19.02.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.2 | Размещение муниципального заказа на выполнение технического плана, кадастрового паспорта на объект "Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь)" | МКУ "УС" | 27.02.2014 | 04.03.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение технического плана, кадастрового паспорта на объект "Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь)" | МКУ "УС" | 31.03.2014 | 10.04.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.4 | Подготовка технического задания на выполнение работ по содержанию канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 07.04.2014 | 18.04.2014 |  | техническое задание | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.5 | Подготовка технического плана, кадастрового паспорта | МКУ "УС" | 10.04.2014 | 18.06.2014 |  | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.1.2.8.6 | Размещение муниципального заказа на выполнение работ по содержанию канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 29.04.2014 | 05.05.2014 |  | извещение о проведении торгов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.7 | Заключение договора на выполнение работ по технологическому присоединению канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 14.05.2014 | 20.05.2014 |  | договор на технологические присоединения | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.8 | Технологическое присоединение канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 20.05.2014 | 20.06.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1457,700 |
| 1.1.2.8.9 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 06.06.2014 | 20.06.2014 |  | муниципальный контракт | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.8.10 | Содержание построенной канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми (1 очередь) | МКУ "УС" | 20.06.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 749,100 |
| 1.1.2.8.11 | Выполнение работ по строительству канализационной сети (1 очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 30.05.2014 |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 500,366 |
| (п. 1.1.2.8.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.12 | Проведение авторского надзора за строительством (1 очередь) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 30.05.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 40,800 |
| (п. 1.1.2.8.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8.13 | Выполнение работ по строительству канализационной сети (2 очередь) | МКУ "УС" | 30.06.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7400,837 |
| (п. 1.1.2.8.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2326,800 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7942,003 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.11 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11.1 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов водоснабжения, водоотведения | ДЖКХ | 09.01.2014 | 31.01.2014 |  | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м |  | 39658 | бюджет города Перми | 35,328 |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |  |  |  |  |  |  | 84,393 |
|  |  |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 84,393 |
|  |  |  | 01.10.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  | 84,393 |
| (п. 1.1.2.11.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11.2 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов газоснабжения | ДЖКХ | 09.01.2014 | 31.01.2014 |  | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м |  | 945956 | бюджет города Перми | 27,452 |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |  |  |  |  |  |  | 1835,894 |
|  |  |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 1725,603 |
|  |  |  | 01.10.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  | 2051,682 |
| (п. 1.1.2.11.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5929,138 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 179510,759 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 56699,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90093,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Организация проведения совещаний по вопросам проведения капитального ремонта набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ДЖКХ | 09.01.2014 | 29.07.2014 |  | протоколы совещаний | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 29.07.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 08.08.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 296,608 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 86,780 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту набережной реки Камы, 1 очередь (участок от причала N 9 до насосной станции (1 этап), участок от Кафедрального собора до насосной станции (2 этап) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 30.04.2014 |  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 4652,731 |
| (п. 1.1.3.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5 | Выполнение работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап) | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 29.08.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5553,367 |
| (п. 1.1.3.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6 | Выполнение дополнительных работ по укреплению откоса железнодорожной насыпи на участке от Кафедрального собора до насосной станции (1 очередь, 2 этап), включая изоляцию сетей у ПС-2, обратную засыпку ПГС и укрепление лестницы-спуска, засыпка котлована у Л-3 | МКУ "УС" | 31.10.2014 | 31.12.2014 |  | акт на проведение работ по укреплению откоса железнодорожной насыпи на участке от Кафедрального собора до насосной станции (1 очередь, 2 этап) | ед. |  | 11 | бюджет города Перми | 1945,747 |
| (п. 1.1.3.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6895,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5640,147 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок N 2 от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.12.2014 | акт выполненных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок N 2 от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") |  |  | ед. | 11 | бюджет города Перми | 6070,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5692,689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 |
| (п. 1.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 | Проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок N 2 от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 78,411 |
| (п. 1.1.3.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6070,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Оказание услуг по охране территории набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | МКУ "УС" | 30.09.2014 | 31.12.2014 |  | акт на оказание услуг по охране территории набережной реки Камы | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1076,027 |
| (п. 1.1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1076,027 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации муниципального имущества на территории набережной реки Камы | МКУ "УС" | 30.09.2014 | 31.12.2014 |  | акт выполненных работ по технической инвентаризации | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 228,826 |
| (п. 1.1.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 228,826 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14270,887 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 5936,147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "УС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" | МКУ "УС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | количество объектов, на которых реализуются мероприятия | ед. |  | 18 | бюджет города Перми | 58811,063 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58811,063 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58811,063 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376472,909 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 258592,709 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5771,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22016,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения

с твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1-1.2.1.1.3 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Проведение комплекса информационно-методических семинаров и инструктивных занятий по вопросам соблюдения нормативных требований при обращении с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Формирование технических заданий и заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению комплекса информационно-методических семинаров и инструктивно-методического занятия по вопросам соблюдения нормативных требований при обращении с твердыми бытовыми отходами | ДЖКХ | 05.11.2014 | 10.11.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Проведение комплекса информационно-методических семинаров и инструктивно-методического занятия по вопросам соблюдения нормативных требований при обращении с твердыми бытовыми отходами | ДЖКХ | 12.11.2014 | 20.12.2014 | количество информационно-методических семинаров | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 229,500 |
|  |  |  |  |  | количество инструктивно-методических занятий | ед. | 1 |  |  |
| (п. 1.2.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | МКУ "БДР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БИР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БКР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БМР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БОР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БСР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "БпНЛ" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | МКУ "БДР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Дзержинского района города Перми | т | 2828,655 | бюджет города Перми | 2516,400 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Индустриального района города Перми | т | 41765,762 | бюджет города Перми | 3714,800 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Кировского района города Перми | т | 3024,359 | бюджет города Перми | 2646,323 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Ленинского района города Перми | т | 2086,532 | бюджет города Перми | 1856,200 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Мотовилихинского района города Перми | т | 3528,175 | бюджет города Перми | 3138,700 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми | т | 4154,604 | бюджет города Перми | 3578,700 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории Свердловского района города Перми | т | 6779,150 | бюджет города Перми | 5096,056 |
|  |  | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2014 | 31.10.2014 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок ТБО, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 598,127 | бюджет города Перми | 532,100 |
| (п. 1.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  | т | 27043,534 | бюджет города Перми | 23079,279 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Ликвидация свалки древесных отходов по ул. Делегатской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации свалки древесных отходов по ул. Делегатской | МКУ "БОР" | 15.01.2014 | 30.04.2014 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.2 | Ликвидация свалки древесных отходов по ул. Делегатской | МКУ "БОР" | 01.05.2014 | 14.10.2014 | объем мусора, вывезенного со свалки древесных отходов по ул. Делегатской | т | 90143,000 | бюджет города Перми | 29250,000 (неиспользованные ассигнования 2013 года) |
| (п. 1.2.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23079,279 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.3 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.3.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим сортировку ТБО на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии, заключение договоров с организациями, осуществляющими сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми | ДЖКХ | 15.01.2014 | 01.02.2014 | количество заключенных договоров | ед. | не менее 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2 | Прием и рассмотрение документов, подтверждающих объем отсортированного и сданного на переработку вторичного сырья, предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.02.2014 | 10.12.2014 | количество извлеченного вторичного сырья | тыс. т | 7,5 | бюджет города Перми | 4000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4000,000 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4000,000 |
| ### 1.2.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,279 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 229,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Проведение информационного, консультационного, методического и обучающего сопровождения субъектов в сфере управления многоквартирными домами (далее - МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.1.1 | Разработка и издание брошюр, буклетов по вопросам эффективного управления МКД | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 155,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.1.1 | Создание и сопровождение функционирования информационно-методического и аналитического центра (далее - ИМАЦ) в сфере управления МКД (управляющих МКД организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, советов МКД, некоммерческих партнерств и общественных организаций, ОКК, специалистов органов местного самоуправления) | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество созданных ИМАЦ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  | количество семинаров | ед. | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество методических материалов | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество аналитических материалов, презентаций (обзоров) | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 400 |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.1.1 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в печатных СМИ | ед. | 5 | бюджет города Перми | 125,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.4.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.4.1.1 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления в электронных СМИ | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в электронных СМИ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 322,500 |
| (п. 1.3.1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.5.1.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.5.1.1.1 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД в сети Интернет | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в сети Интернет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48,950 |
| 1.3.1.1.6 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.6.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных органов самоуправления (далее - ТОС) и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методических занятий (далее - ИМЗ) с советами МКД, консультантами информационно-консультационных пунктов (далее - ИКП) | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество консультационных пунктов | ед. | 36 | бюджет города Перми | 3950,000 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций |  | 4320 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИМЗ с председателями советов МКД |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников |  | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество семинаров с консультантами ИКП |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников семинаров |  | 120 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.7 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.7.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.7.1.1 | Профессиональная подготовка представителей управляющих организаций малого предпринимательства в сфере управления МКД, представителей ТСЖ, ЖСК, ЖК | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество прошедших обучение | ед. | 100 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество прошедших повышение квалификации |  | 50 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5801,650 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5801,650 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Мероприятия по мониторингу качества управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.1.1 | Проведение внешнего мониторинга качества управления МКД | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | отчет о проведенных мониторингах качества управления МКД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.2.1.2 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.04.2014 | 15.05.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 15.05.2014 | 05.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.1.1 | Организация и проведение конкурсов на лучшую управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет МКД | ДЖКХ | 05.06.2014 | 25.12.2014 | количество конкурсов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.3.2.1.3 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 25.05.2014 | 25.07.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.07.2014 | 25.09.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.1.1 | Проведение экспертизы размера платы за жилое помещение для населения в соответствии с законодательством | ДЖКХ | 25.09.2014 | 25.10.2014 | количество экспертиз | ед. | 2 | бюджет города Перми | 160,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,000 |
| ### 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26827,125 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26827,125 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.2 | Снижение и ликвидация дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | Направление исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов в суд о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (оплата государственной пошлины) | МКУ "ГКС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество направленных исковых заявлений | ед. | 1779 | бюджет города Перми | 692,000 |
| 1.3.3.2.2 | Доставка жителям города Перми (задолжникам) счетов-квитанций, обслуживание лицевых счетов | МКУ "ГКС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество лицевых счетов жителей города Перми по учету задолженности за жилищно-коммунальные услуги | ед. | 11353 | бюджет города Перми | 751,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1443,100 |
| Итого по задаче 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28270,225 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.4.1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | Проведение совещания с участием депутатов Пермской городской Думы, ДЖКХ и территориальных органов администрации города Перми по согласованию алгоритма взаимодействия по выдаче субсидий и выработке критериев отбора получателей | ДЖКХ | 01.02.2014 | 01.03.2014 | количество проведенных совещаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.4.1.2 | Актуализация Порядка предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах города Перми | ДЖКХ, территориальные органы | 01.02.2014 | 01.03.2014 | постановление администрации города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.4.1.3 | Организация процесса приема заявок и выдача субсидий | территориальные органы | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 258 | бюджет города Перми | 72000,000 |
| 1.3.4.1.3.1 |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 8 | бюджет города Перми | 4000,000 |
| 1.3.4.1.3.2 |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 42 | бюджет города Перми | 13405,500 |
| 1.3.4.1.3.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 46 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.3.4.1.3.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 33 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.3.4.1.3.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 40 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.3.4.1.3.6 |  | администрация Кировского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 37 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.3.4.1.3.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 49 | бюджет города Перми | 8000,000 |
| 1.3.4.1.3.8 |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество заявок | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1300,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.4 | Контроль исполнения работ | ДЖКХ | 01.06.2014 | 25.12.2014 | количество проверок | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70705,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70705,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105437,375 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Энергосбережение, повышение энергетической

эффективности в многоквартирных домах и социальной

(бюджетной) сфере города Перми" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Разработка и реализация эффективной системы управления процессами энергосбережения в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Создание информационно-аналитической системы мониторинга для достижения целевых показателей в области энергосбережения и проведение комплекса информационных, агитационных и обучающих мероприятий, направленных на формирование энергосберегающего поведения населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Выполнение работ по созданию и функционированию ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми в рамках развития информационно-аналитической системы администрации города Перми "Муниципальная статистика" | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.12.2014 | количество структурных компонентов в модульных блоках "Жилищный фонд"; "Организации сферы ЖКХ", "Энергоэффективность и энергосбережение" | ед. | 6500 | бюджет города Перми | 3437,800 |
| 1.4.1.1.1.1 | Первичное наполнение и приемочные испытания подсистемы "Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми" | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.06.2014 | протоколы первичного наполнения и приемочных испытаний | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Разработка аналитических отчетов с использованием программных средств модуля "Аналитика" | ДЖКХ | 01.07.2014 | 25.12.2014 | аналитические панели и OLAP-отчеты | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 30.04.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 30.04.2014 | 15.05.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.1.1 | Проведение информационно-методических семинаров и консультаций с ответственными за энергосбережение должностными лицами муниципальных бюджетных учреждений, управляющих многоквартирными домами организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, председателями советов МКД по проблемам энергосбережения, проведения расчетов за потребленные энергоресурсы | ДЖКХ | 20.05.2014 | 15.10.2014 | количество семинаров | ед. | 3 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  | численность специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, прошедших обучение | ед. | 90 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 105 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.3 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.04.2014 | 15.05.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 15.05.2014 | 05.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1. 4.1.1.3.1.1 | Подготовка демонстрационных (презентационных) и справочных материалов для участия в специализированных выставочных и представительных мероприятиях (экспертные группы, советы, круглые столы, конференции, тематические выставки) с изучением, анализом и распространением лучших практик энергосбережения | ДЖКХ | 05.06.2014 | 01.10.2014 | презентации с пояснительными, аналитическими и справочными материалами | ед. | 6 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество практик (опытов) энергосбережения | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.4 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 25.03.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.4.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 25.03.2014 | 10.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.4.1.1 | Осуществление контроля за информированием собственников помещений о мероприятиях по энергосбережению со стороны управляющих многоквартирными домами организаций, расчетов за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета | ДЖКХ | 10.04.2014 | 25.12.2014 | количество мониторингов с охватом не менее 30% управляющих МКД организаций, 5% - ТСЖ, ЖСК, ЖК | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 99,999 |
| 1.4.1.1.5 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 01.04.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 01.04.2014 | 15.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.5.1.1 | Выпуск материалов в печатных СМИ, направленных на формирование энергосберегающего поведения жителей города, пропаганду передовых опытов энергосбережения | ДЖКХ | 15.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в печатных СМИ | ед. | 7 | бюджет города Перми | 125,000 |
| (п. 1.4.1.1.5.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.6 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 01.04.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 01.04.2014 | 15.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.6.1.1 | Выпуск материалов в электронных СМИ, направленных на формирование энергосберегающего поведения жителей города, пропаганду передовых опытов энергосбережения | ДЖКХ | 15.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в электронных СМИ | ед. | 15 | бюджет города Перми | 322,500 323,629 |
| (п. 1.4.1.1.6.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.7 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.01.2014 | 01.04.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.7.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 01.04.2014 | 15.04.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.7.1.1 | Выпуск материалов в сети Интернет, направленных на формирование энергосберегающего поведения жителей города, пропаганду передовых опытов энергосбережения | ДЖКХ | 15.04.2014 | 25.12.2014 | количество информационных материалов в сети Интернет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48,950 |
| 1.4.1.1.8 | Разработка конкурсной документации | ДЖКХ | 10.04.2014 | 15.05.2014 | конкурсная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.8.1 | Заключение муниципального контракта | ДЖКХ | 15.05.2014 | 05.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.8.1.1 | Проведение конкурса на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию в области энергосбережения и энергоэффективности | ДЖКХ | 05.06.2014 | 25.12.2014 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4534,250 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4534,250 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4.2 | Задача. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.2.1 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Утверждение Порядка предоставления субсидий | ДЖКХ | 10.01.2014 | 01.05.2014 | постановление администрации города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.2.1.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, выполняющим работы по установке общедомовых приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии пропорционально доле города Перми в праве собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета воды, электрической энергии, газа в помещениях муниципального жилищного фонда города Перми | ДЖКХ | 10.05.2014 | 25.12.2014 | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 450 | бюджет города Перми | 4438,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4438,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4438,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8972,350 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 6

к муниципальной программе "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 04.03.2014 N 148;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.5.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сетях; проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "ГКС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.3 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 26959,22 | бюджет города Перми | 8087,756 10079,987 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 3227,68 | бюджет города Перми | 530,569 317,954 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.5 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.6 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 111148,020 | бюджет города Перми | 18426,901 17598,437 |
| (п. 1.5.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453 в графу 8 строки 1.5.1.1.7 внесены изменения: цифра "1" заменена цифрой "3". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.7 | Заключение контрактов на ремонт внешнего водовода (сети водоснабжения), входящего в состав имущества муниципальной казны, по ул. Радистов вдоль автодороги до ул. Репина (микрорайон Заозерье) | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.7.1 | Заключение контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт сети водоснабжения | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.7.2 | Заключение контракта на разработку проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сети водоснабжения | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.7.3 | Заключение контракта на проведение технической инвентаризации и изготовление технического и кадастрового паспортов | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.5.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.8 | Ремонт внешнего водовода (сети водоснабжения), входящего в состав имущества муниципальной казны, по ул. Радистов вдоль автодороги до ул. Репина (микрорайон Заозерье) | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность сети водоснабжения | п. м | 1261,74 | бюджет города Перми | 3222,225 2058,458 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.8.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт сети водоснабжения | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность сети водоснабжения | п. м | 1261,74 | бюджет города Перми | 1969,745 1712,056 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.8.2 | Разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сети водоснабжения | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность сети водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 906,078 0,0 |
| 1.5.1.1.8.3 | Проведение технической инвентаризации и изготовление технического и кадастрового паспортов | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность сети водоснабжения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 346,402 |
| (п. 1.5.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30267,451 30054,836 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Организация закупки материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры посредством заключения контракта | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.2.2 | Закупка материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | акт приема-передачи материальных ресурсов на объект | ед. | 10 | бюджет города Перми | 2519,293 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.3 | Заключение контракта на услуги охраны резерва материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.2.4 | Охрана резерва материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | период охраны | мес. | 12 | бюджет города Перми | 204,000 327,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2723,293 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32990,744 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.5.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17242,393 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17242,393 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17242,393 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50233,137 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |